الباب الثاني

المواصفات

الفصل الأول

###### أعمال التسويات الترابية

بند 1-1- وصف الأشغال

تتألف أعمال التسويات الترابية من جميع الأشغال اللازمة لإزالة العوائق وتنظيف التربة من الأشجار والحشائش والجذور على كامل عرض الطريق المقرر، وإضافة إلى أعمال الحفر والردم والتخلص من التراب والصخور والمواد الأخرى الزائدة أو غير المطابقة للمواصفات حسبما هو مبين في هذا الدفتر أو وفقاً لتعليمات المهندس، على الملتزم نقل كافة المواد الناتجة عن أعمال التسوية الترابية، إلى مواقع موافق عليها مسبقاً من قبل الإدارة، كما هو وارد في الفقرة الثالثة من المادة (3-52) من الباب الأول. ويحق للإدارة إذا إرتأت ذلك، الطلب من الملتزم وعلى نفقته تغطية المواد غير المطابقة للمواصفات البيئية الناتجة عن أعمال التسوية الترابية في أماكن رميها والموافق عليها مسبقاً بأتربة بسماكة 30 سم، وتشمل هذه الأشغال ما يلي:

أ- التوتيد.

ب- إزالة العوائق وتنظيف التربة.

ج- أعمال الحفر.

د- أعمال الردم.

هـ- رص التربة.

و- الردم حول المنشآت الفنية.

بند 2-1- التوتيد الخاص

إن كل شروع من قبل الملتزم بالأعمال الترابية بلا اعتراض يعد بمثابة قبول منه للمقاطع والمقاسات المترية السابقة المتعلقة بها.

أما في حال اعتراض الملتزم حسب ما جاء في البند 34 من الباب الأول خلال مدة أسبوع من تاريخ تسليمه مواقع العمل على صحة القياس المتري السابق المتخذ أساساً لحساب كميات التسويات الترابية، يقوم الملتزم عندئذ بحضور المهندس أو من ينتدبه وبعد دعوته رسمياً، بتوتيد محور التخطيط والمقطع الطولي، فتغرز أوتاد طول كل واحد منها عدا الجزء الغارز في الأرض خمسون سنتمتراً على الأقل، في طرفي الأقسام المستقيمة من التخطيط، وعلى كل منعطف وفي كل نقطة تغير انحدار، وفي زوايا كل منعطف، وموضع كل مقطع عرضي اتخذ أساساً لحساب كميات الأعمال الترابية، وفي النقاط المتوسط إذا ما اقتضى الأمر ذلك.

أما في الأقسام التي لا تتجاوز فيها علو الردم أو عمق الحفر ثلاثين سنتمتراً، تغرز الأوتاد بحيث تصبح رؤوسها بمستوى التسوية الترابية النهائية، وتكون هذه الرؤوس في الأماكن الأخرى بمستوى يوازي عدداً معيناً من أعشار المتر فوق أو تحت المستوى الذي يجب أن تدل عليه، وتدرج هذه الفروقات في المحضر المشار إليه في المادة 1-2-1 التالية.

لا يجوز للملتزم فيما بعد الاعتراض على معدل الارتفاع أو الانخفاض الذي تقرر في عملية التوتيد هذه.

مادة 1-2-1- محضر عملية التوتيد

ينظّم محضر بعملية التوتيد ويصدّق من المهندس، وتسجل فيه كافة تفاصيل العملية، ويستلم الملتزم في نفس الوقت خرائط مسطح التخطيط والمقطع الطولي والمقاطع العرضية مع تفصيل ابتدائي للقياسات الترابية عند الضرورة، وتكون جميع هذه المستندات منطبقة على عملية التوتيد، ويذكر في المحضر أن الملتزم تسلم جميع المستندات العائدة لعملية التوتيد.

ينظم محضر خاص بعملية توتيد خطوط الخدمات العامة ويسلم إلى الملتزم بالشكل الآنف الذكر.

مادة 1-2-2- توتيد تكميلي في حال استعمال الآليات

يقوم الملتزم بإتمام أعمال التوتيد وذلك بغرز أوتاد أخرى في محور الطريق بحيث لا تتعدى المسافة بين وتدين متتاليين الثلاثين متراً، وعليه كذلك غرز أوتاد تدل على الحدود الخارجية لجوانب الطريق وعلى حدود منحدرات التسطيح. عندما تنفذ الحفريات بواسطة آليات، يمكن نقل أوتاد المحور إلى خط يقع على مسافة محددة منه خارج الأشغال الترابية، ويجري هذا العمل على حساب الملتزم وتحت إشراف المهندس.

يتوجب على الملتزم الحفاظ على الأوتاد من العبث بها بواسطة آلياته أو غيرها، وعليه استبدالها أو إعادتها إلى مواقعها الأولى وبالشكل التي كانت عليه عند الحاجة.

مادة 1-2-3- أكلاف عمليات التوتيد

تكون أكلاف جميع عمليات التوتيد على عاتق الملتزم وتشمل جميع ما يلزم من يد عامخلة وأدوات ومواد وغيرها مما يستوجبها العمل، وتعتبر أكلافها مشمولة بسعر أعمال التسويات الترابية.

بند 1-3 إزالة العوائق وتنظيف التربة

مادة 1-3-1- إزالة العوائق

تشمل العوائق علامات السير والأعمدة والمنشآت والتعبيد القديم والإنشاءات القائمة وحجارة الجوانب وغيرها الواقعة ضمن حدود العمل.

على المهندس المشرف الاتصال بالإدارات العامة لنزع أو نقل الحواجز والمنشآت والتمديدات العائدة لها، ولتوقيت البرامج اللازمة لإنشاء الأعمال حولها، وعلى الملتزم أن يملأ الحفر والخنادق التي تنشأ عن إزالتها بمواد ردم صالحة ورصها وفقاً للمواصفات الملحوظة لرص التربة، ويحاسب الملتزم عنها وفقاً للسعر الوارد في عرضه والعائد لحفريات الاستعارة المذكورة في الفقرة [ب] من المادة 2-4-1.

مادة 1-3-2- تنظيف التربة

تشمل أعمال تنظيف التربة إزالة الحشائش واقتلاع الأشجار والجذور والجذوع وبقايا الأغصان ونقلها خارج موقع العمل إلى الأماكن المحددة لرمي الأنقاض والمشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (3-52) من الباب الأول. تجري هذه الأشغال في أماكن الحفر أو الردم التي لا تزيد سماكتها عن المتر والنصف (1.5 متراً) وحتى عمق متر واحد على الاقل عن منسوب الأعمال الترابية النهائية المحددة في الخرائط، وتملأ الحفر الناتجة عن هذا العمل، بعد كسر جوانبها وفقاً لتعليمات جهاز الإشراف، بمواد صالحة للردم وترص وفقاً للمواصفات الملحوظة لرص التربة.

لا يسمح للملتزم بمباشرة أعمال التسويات الترابية إلاّ بعد الحصول على إذن خطي من المهندس يثبت أنه أنجز هذه العملية بصورة مرضية.

بند 1-4 أعمال الحفر

مادة 1-4-1- وصف الأشغال

تشمل هذه الأشغال ما يلي:

أ- أعمال الحفر لمختلف أنواع التربة بما فيها الصخور والحصى المتماسكة والرمل والتراب وحفريات الأقنية والجدران الداعمة والمنشآت الفنية باستثناء حفريات الجسور والعبارات.

ب- حفريات الاستعارة من خارج نطاق الطريق بما فيه استئجار أماكن خاصة لهذه الغاية.

ج- إزالة مواد الانهيارات والزحلات.

د- نقل مواد الحفريات الزائدة أو غير الصالحة إلى خارج موقع العمل.

مادة 1-4-2- طريق تنفيذ العمل

أ- أعمال الحفر لمختلف أنواع التربة.

تنفذ أعمال الحفر في مختلف أنواع التربة بما فيها الصخور والحصى المتماسكة والرمل والتراب وخلافه وفقاً للأبعاد والمناسيب والانحدارات المبينة في الخرائط.

تستعمل الآلات للحفر أو الأيدي العاملة، وتشمل أعمال الحفر نقل منتوج الحفريات إلى أية جهة يختارها الملتزم إلى مواقع موافق عليها من الإدارة مسبقاً كما هو وارد في الفقرة الثالثة من المادة (3-52) الباب الأول، بعيداً عن حافة الطريق بحيث لا تحجب الرؤية عند المنعطفات أو تشوه المنظر واستعمال الصالح منها في أعمال الردم وفقاً للمواصفات العائدة لهذا العمل.

في حال الحفر إلى منسوب أقل من المنسوب المبين على الخرائط يقوم الملتزم على نفقته ومسؤوليته بتكملة المنسوب بأحجار مكسرة متدرجة الأحكام لا يزيد أكبر ضلع فيها عن سبع سنتمترات وتملأ فراغاتها بمواد صلبة ناعمة وترص بآلة ميكانيكية على طبقات لا تزيد سماكة الواحدة منها عن خمسة عشر سنتمتراًَ وبحيث لا يزيد قياس أكبر ضلع فيها عن نصف سماكة الطبقة المطلوب ردمها ورصها.

في حال العثور في حفريات الطريق أو أية حفريات أخرى ضمن نطاق العمل على مواد مبحصة او رملية صالحة لوضعها في الطبقات العليا من الردميات أو الردم حول المنشآت الفنية، يحق للمهندس أن يطلب من الملتزم خزنها على حسابه في أماكن قريبة من العمل لحين استعمالها في المواقع المحددة، وتزال أو تكسر جميع المواد الصلبة التي يتعدى مقاسها عشر سنتمترات من ضمن هذه المواد عندما تستعمل في الطبقة العليا من الردميات وإذا تبين للمهندس أن الملتزم يقوم برمي الأتربة الصالحة للردم خارج المشروع أو يستعملها لأعمال خارج نطاق أعمال المشروع، يحق له كيل أو تقدير هذه الكميات المأخوذة وحسمها من مستحقات الملتزم للأتربة المستعارة من خارج المشروع.

ب- حفريات الاستعارة من خارج نطاق الطريق لملء الجيوب غير الصالحة في قالب الطريق بما فيه استئجار أماكن خاصة لها.

تعتبر مواد صالحة تلك التي يوافق عليها المختبر المركزي للإدارة أو المختبر الخاص المكلف من قبل الإدارة.

إذا تبين بنتيجة فحص التربة مخبرياً، وبعد الوصول بأعمال الحفر حتى المنسوب المبين على الخرائط، إن التربة في بعض الجيوب تختلف من حيث الخصائص، عن التربة المجاورة مما يجعلها غير ذو قدرة كافية لتحمل الأثقال المفروضة عليها (CBR < 10%). تتابع أعمال الحفر حتى المنسوب الذي يعينه المهندس وتعبأ مواقعها بمواد صالحة مجلوبة أما من حفريات الطريق الصالحة أو من محافر استعارة تقع خارج حدود الطريق يستأجرها الملتزم لحسابه شرط أن تؤخذ هذه الأتربة من الأجزاء الصالحة من محافر الاستعارة وتكون مقبولة من المهندس، تفلش وترص هذه المواد وفقاً للمواصفات العائدة لرصّ الردميات، ويجري حساب كمياتها على حدة بحضور المهندس والملتزم أو من يمثله، ويكون لها سعر خاص في الإلتزام غير خاضع لتطبيق المادة /32/ من دفتر الشروط والأحكام العامة.

ج- إزالة مواد الإنهيارات والزحلات

إذا تبين للمهندس أن بعض المواد الواقعة خارج الإنحدارات الملحوظة غير مستقرة ومعرضة لخطر الانهيار أو الزحل، يحق له أن يطلب من الملتزم إزالتها للحصول على انحدار ثابت. يمكن استعمال الصالح من هذه المواد في أعمال ردم الطريق ورصها وفقاً للمواصفات العائدة لهذا العمل، ويحاسب الملتزم بشأنها مع الكميات الترابية العائدة للإلتزام. أما إذا تبين أن الانهيارات أو الزحلات على الطريق كانت نتيجة الخطأ في التنفيذ أو عدم التقيد بالإنحدارات المحددة أو عن إهمال الملتزم، يتوجب على هذا الأخير أن يعيد انحدارات التربة إلى ما هو ثابت ومستقر على حسابه ومسؤوليته مع العلم بأن للمهندس فقط الحق في تقدير هذا الأمر دون أي اعتراض من الملتزم.

د- نقل مواد الحفريات الزائدة أو غير الصالحة للردم إلى خارج موقع العمل.

ينقل الملتزم على حسابه ومسؤوليته منتوج الحفريات الزائدة أو غير الصالحة إلى أماكن تقع خارج نطاق الطريق مهما بلغت مسافة النقل، ويضعها بشكل لا يحجب الرؤية عند المنعطفات أو يشوه المنظر العام وعليه، قبل المباشرة بهذا العمل، الحصول على موافقة خطية بهذا الشأن من الإدارة كما هو وارد في الفقرة الثالثة من المادة       (3-52) من الباب الأول ويقدمها إلى المهندس لتحفظ في ملف الأشغال.

أما المواد الصالحة فيمكن للملتزم أن يستعملها في أعمال وفقاً لتعليمات المهندس ضمن حدود الأشغال ووفقاً للمواصفات العائدة لهذا العمل.

إن موافقة مختبر المواد على المواد الصالحة الناتجة عن الحفر لا تعفي الملتزم من مسؤولياته، وعليه متابعة ومراقبة أعمال الحفر عن قرب.

بند 1-5 أعمال الردم

مادة 1-5-1- وصف العمل

تشمل أعمال الردم نقل وفرش ورص المواد الصالحة الناتجة عن حفريات المشروع أو عن محافر الاستعارة وذلك وفقاً للمناسيب والأبعاد والإنحدارات المبينة على الخرائط، بما فيه تهيئة الأرض الطبيعية قبل وضع الردميات فوقها. يكون تصنيفها وفقاً: ASHTO 145 هو A-1 a أو A-1 b أو A2- 4 – أو A-3 عند توفرها ويمكن عند عدم توفر أتربة ذات التصنيف أعلاه استعمال أتربة ذات التصنيفات التالية A2-6 أو A2-7 أو A-5 على أن تكون الكثافة القصوى باختبار بروكتور المعدل تفوق 1.7 ولا تحتوي على مواد عضوية أكثر من 5% وأن يكون الحجم الأقصى لحبيباتها نصف سماكة الطبقة التي ستوضع فيها وان تكون التربة غير قابلة للانتفاخ.

تعتبر مواد صالحة للردم تلك التي لا يتعدى حدها السائل (50%) ودلالة اللدونة (18%) لذلك يتوجب على الملتزم قبل وضع سعره أن يتأكد من مطابقة خصائص المواد التي سيستعملها للردم لها والناتجة أما عن حفريات الطريق أو من محافر الإستعارة التي عليه أن يستاجرها لحسابه وعلى مسؤوليته إلى حين إنجاز الأشغال.

مادة 1-5-2- طريقة التنفيذ

أ- قبل المباشرة بأعمال الردم، يقوم الملتزم بإزالة العوائق لتنظيف التربة الواقعة ضمن حدود الطريق ووفقاً لما هو مبين في البند 1-4 الآنف الذكر، وفي الأماكن التي لا تتجاوز فيما سماكة الردم /60/ سنتمتراً، يجب رص الأرض الطبيعية لعمق 25 سم حتى كثافة 90% من اختبار (بروكتور) المعدل قبل وضع الردميات عليها، ولتحقيق ذلك يجب حرث هذه الطبقة حتى العمق المطلوب ثم رصها كما هو محدد لأعمال رص التربة ولا تحتسب أية كمية تزيد في الأشغال الترابية بسبب انخفاض الارض الطبيعية نتيجة لأعمال الرص هذه.

ب- في حال القيام بالردم على المنحدرات الجبلية التي يزيد انحدارها عن 3/1، أو عندما يراد وضع ردم جديد فوق ردم قديـم قائم، يتوجب على الملتزم حفر جوانب المنحدرات أو الردم القديم بشكل درجـات أبعادها ثلاثون سنتم (30 سنتم) في الارتفاع والعرض لتامين التصاق الردم الجديد بالردم القديم وذلك قبل رص الردميات الجديدة.

ج- لا يجوز أن تستعمل في أعمال الردم المواد التي تزيد نسبة رطوبتها عن المعدل المعين في المختبر للحصول على النتائج المرضية في ضغط التربة، وفي مثل هذا الحال يتوجب على الملتزم تجفيفها قبل استخدامها في أعمال الردم.

د- يمنع استعمال الحجارة أو المواد الصلبة الأخرى التي يزيد طول ضلعها الأكبر عن عشر سنتمترات (10 سنتم) في الطبقة العليا من الردميات.

هـ- الردم بالحجارة المكسرة: تستعمل الحجارة الناتجة عن أعمال حفر الطريق في أعمال الردم على الشكل التالي:

1- في الأجزاء التي يزيد فيها ارتفاع الردم عن خمسين سنتمتراً (50 سنتم) ينفذ الردم على طبقات لا تزيد عن خمسين سنتمتراً (50 سنتم) وذلك بان تفرش الحجارة الكبيرة التي يكون طول ضلعها الأكبر خمسين سنتمتراً باليد العاملة أو إحدى آليات التسوية بحيث توزع توزيعاً متناسباً، ثم تملأ الفراغات بالأحجام الصغيرة باستخدام (البولدوزر) للفرش والرص وتملأ الفراغات الباقية بمواد رملية أو بحص رفيع ناتج عن الحفريات مع استمرار التسوية والرص (بالبولدوزر) حتى تملأ الفراغات تماماً.

2- يجب أن لا تزيد سماكة الطبقة العليا من الردم عن أربعين سنتمتراً (40 سنتم) وفي المواقع التي تقل فيها هذه السماكة عن اربعين سنتمتراً (40 سنتم) يجري ردمها بحجارة مكسرة متدرجة لا يزيد أكبر طول ضلعها الأكبر عن عشر سنتمترات، وتفرش على طبقات لا تزيد سماكة الطبقة عن عشرين سنتم بعد الرص، ثم تملأ الفراغات بالكمية الكافية من الرمل والحصى الرفيع التي يوردها بمعرفته وعلى حسابه، وتفرش ميكانيكياً، ثم يجري رصها بالهراسات زنة عشرة أطنان حتى الحصول على سطح متماسك وخال من الفجوات.

و- يراعى في الأجزاء التي تمر في مستنقعات أو برك يكون منسوب الرشح فيها قريباً من سطح الطريق، عدم استعمال أتربة للردم، بل يجب ردمها بالحجارة الناتجة عن أعمال الحفر وبنفس الطريقة الآنفة الذكر.

على الملتزم تأمين تصريف المياه من المشروع بشكل جيد على مسؤوليته ونفقته في أي مرحلة من مراحل العمل.

بند 1-6 رص التربة

تنفذ أعمال الردم بطبقات متساوية السماكة وترص كل طبقة بموجب المواصفات التالية:

أ- تفلش المواد الصالحة للردم بسماكة ثلاثين سنتمتراً (30 سنتم) على كامل عرض موقع الردم وبشكل موازٍ للسطح النهائي للطرق.

ب- ترش الطبقة بالماء اللازم بواسطة صهاريج خاصة تضمن التحكم في توزيبع الماء، وتقلب التربة أثناء رشها بالماء بشكل يسمح بتسرب الماء في كل أجزائها بشكل متساوٍ.

ج- بعد إضافة كمية الماء اللازمة تسوى التربة بواسطة إحدى آلات التسوية قبل البدء برصها.

د- بعد انتهاء عملية التسوية يباشر برص التربة بواسطة هراسات مناسبة كهراسات أظلاف الغنم أو عجلات المطاط أو الهراسات الرجاجة وخلافه وذلك بالنسبة لنوع التربة بحيث تصل كثافة التربة بعد الرص إلى نسبة 95% في الطبقات الدنيا و100% في الطبقة العليا من الكثافـة القصوى المحددة بواسطـة اختبار بروكتـور المعدل وأن يفـوق (CBR) للطبقة العلوية عن 20% لمناطق الردم و10% لمناطق الحفر.

هـ- يراعى عند رص التربة بأن تمر الهراسات باتجاه موازٍ لمحور الطريق ذهاباً وإياباً على أن تبدأ عملية الرص من جانبي الطريق وباتجاه وسطها. أما إذا كان المقطع العرضي منحدراً كما هو عند المنعطفات مثلاً، فيجب البدء بعملية الرص ابتداءً من المنحنى الداخلي وباتجاه الحافة العليا الخارجية من الردم.

و- يراعى أيضاً عند رص التربة إضافة كميات أخرى من الماء إذا لزم الأمر للتعويض عن الماء المفقود بالتبخر أثناء عملية الرص في التربة وفي حال كانت نسبة الماء في التربة مرتفعة تحزز الطبقة بسماكة لا تقل عن 5 سم وتترك لتصل رطوبتها إلى± 2% من الرطوبة المثلى.

ز- يحق للمهندس توقيف أعمال الردم أو رص التربة إذا كانت الأحوال الجوية غير ملائمة (هطول أمطار أو ثلوج أو بلوغ الحرارة درجة التجميد) أو إذا كانت الرطوبة في التربة غير منسابة للوصول إلى نسبة الكثافة المطلوبة لأعمال الرص.

ح- يمنع تكديس المواد أو تخزينها على سطح الطبقة المرصوصة والمسواة، كما يمنع مرور الآليات عليها أو فرش أية مواد لإنشاء طبقات الأساس والرصف عليها قبل الكشف وموافقة المهندس الخطية على الطبقة المرصوفة.

مادة 1-6-1- الوسائل المخبرية لرص التربة

يحدد مختبر المواد النسبة المئوية لكمية الماء الواجب رش التربة بها عند رصها، ويحدد كذلك نسبة الكثافة المطلوبة لأعمال الردم المرصوفة بواسطة اختبار (بروكتور) المعدل، لذلك يتوجب على الملتزم قبل البدء بأعمال الردم بمدة عشرة أيام على الأقل أن يعين المهندس مواقع الأتربة التي ستستعمل للردم إن كانت من حفريات الطريق أو من محافر الإستعارة، وعليه تقديم عينات منها على حسابه لإجراء الاختبارات اللازمة بهذا الشان، كما يحق للمهندس أن يطلب من الملتزم تقديم عينات من هذه المواد ساعة يشاء أثناء العمل ليجري عليها الاختبارات اللازمة.

إن القيام بهذا الاختبارات لا يعفي الملتزم إطلاقاً من واجباته بتنفيذ الالتزام بل يبقى وحده مسؤولاً عن نتائج عمله.

مادة 1-6-2- فحص نسبة كثافة التربة أثناء التنفيذ

يحقق للمهندس إجراء الفحوصات المحلية  أثناء تنفيذ أعمال رص التربة وساعة يشاء ليحدد نسبة الكثافة الناتجة عن أعمال الرص، فإذا كانت النسبة غير كافية توقف الأعمال إلى أن تصلح الأخطاء إما بإعادة الرص وإما باتباع أساليب أخرى أكثر فعالية تؤمن النتائج المطلوبة.

تجري عملية فحص رص التربة حسب مواصفات الجمعية الأميركية لمهندسي الطرق وبمعدل عينة واحدة لكل خمسمائة متر مربع على الأكثر من كل طبقة ردم ترص، ومن أي موقع يختاره المهندس. في حال تبين على ضوء الفحوصات المخبرية، أن هناك مناطق ضعف في رص التربة، على الملتزم ووفقاً لتعليمات المهندس ان يحزز الطبقة بشفرات الكريدر (Reppers) ويرشها بالماء وأن يعيد رصها جيداً حتى الوصول على الأقل إلى نسبة الرص المطلوبة.

مادة 1-6-3- التسوية النهائية للأعمال الترابية (طبقة التأسيس)

بعد إنهاء عملية رص التربة يقوم الملتزم بإعادة تسوية ورص الطبقة العليا من التربة (طبقة التأسيس) حتى بلوغ الكثافة القصوى المحددة وطبقاً للمناسيب والانحدارات المعينة في الخرائط مع تسامح قدره ثلاث سنتمترات على الأكثر، وذلك لتجهيز هذه الطبقة لعملية فرش طبقة الرصف فوقها، ويجب إعداد مسافة مناسبة قبل البدء في أعمال الرصف، وبعد الحصول على موافقة خطية من المهندس لبدء أعمال الرصف.

مادة 1-6-4- صيانة الأعمال الترابية

على الملتزم صيانة الأعمال الترابية إلى حين وضع طبقات الرصف فوقها وذلك بواسطة خنادق وأقنية لتحويل المياه عنها، وعليه أن يقوم على حسابه ومسؤوليته بتصليح كل عطل قد يطرأ عليها قبل الرصف فوقها.

بند 1-7 الردم حول المنشآت الفنية

أ- إذا لحظت الخرائط إجراء الردم بمواد خاصة مبحصة رملية خلف أو حول المنشآت الفنية أو وسائل تصريف المياه الجوفية فيستعمل لها أحد المزيجين التاليين، ويكون حدود التدرج العام لأي منهما كما يلي:

1- المزيج الأول:

قطر المنخل أو رقمه			النسبة المئوية بالوزن لما يمر في المناخل المذكورة

(2) أنش						100

(2/1) انش						45-100

رقم 4						20-100

رقم 40						5-30

نسبة فقدان الوزن بعد الغسيل على منخل رقم 200	صفر-5

2- المزيج الثاني:

قطر المنخل أو رقمه			النسبة المئوية بالوزن لما يمر في المناخل المذكورة

(1) أنش					100

(2/1) انش					75-100

رقم 4						50-100

رقم 40						15-30

نسبة فقدان الوزن بعد الغسيل على منخل رقم 200	صفر-5

ب- عند استعمال أحد المزيجين لطمر وسائل تصريف المياه الجوفية يجب أن يحتوي المزيج على الأقل نسبة 15% من الحصى ذات حجم يساوي مرتين حجم الفتحات الموجودة في هذه الوسائل، ويكون لهذا العمل سعر خاص في الالتزام.

ج- يكون المعادل الرملي للجزء المار بالغربال رقم /40/ أكثر من 50.

فرش ورص الردميات خلف المنشآت الفنية:

لا يسمح بإجراء الردم خلف المنشآت الفنية إلاّ بعد أن يوافق المهندس خطياً على هذه المنشآت من حيث مطابقتها للخرائط والمواصفات المحددة لها وبلوغها المتانة الكافية لتحمل أثقال الردم، وهي 28 يوماً بعد صبها أو اقل إذا رأى المهندس أنها لا تسبب ضرر للمنشأة، ويجب أن يجري الردم بحيث توزّع الأثقال بنسب متساوية على جميع الأقسام.

تكون سماكة الردميات الخاصة خلف جدران الدعم أو ركائز ورواجع الجسور والعبارات أو حول الوسائل الخاصة لتصريف المياه الجوفية ثلاثين سنتم (30 سنتم).

تفرش هذه المواد على طبقات متساوية بسماكة خمسة عشر سنتمتراً (15 سنتم) وترص كل طبقة بعد رشها بكمية الماء المعينة بمطبات ميكانيكية حتى تبلغ نسبة 95% من كثافتها القصوى، وتستمر هذه العملية حتى بلوغ المنسوب المعين في الخرائط.

يتوجب على الملتزم، عند إجراء هذا العمل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي اختلاط هذه الردميات بالردميات الأخرى الصالحة التي تفرش وترص خلفها وفقاً للبند 1-5 الآنف الذكر، وكل اختلاط يحدث يقوم الملتزم بإزالته خارج نطاق الطريق وإعادة العملية بصورة مقبولة على حسابه ومسؤوليته.

على الملتزم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين تصريف المياه بشكل فعال وضمان عدم تجمعه خلال عمليات الرص في مواقع العمل.

بند 1-8 طريقة الكيل والمحاسبة

أ- التسويات الترابية

تعتبر أعمال التسويات الترابية غير مصنفة ولو بلغت نسبة الصخر فيها مائة بالمائة، ويجري كيل الكمية وفقاً للمقاطع العرضية وجدول المكعبات، وتحتسب الكمية الإجمالية أما من كميات الحفر أو من كميات الردم أيهما أكبر كمية.

يدفع ثمن المتر المكعب الواحد على أساس السعر الإفرادي الوارد في عرض الملتزم، ويشمل هذا السعر كافة الموجبات بما فيه جلب وردم ورص مواد الاستعارة في حال توجب استعمالها والأكلاف وربح الملتزم والنفقات واليد العاملة بغية إنجاز العمل وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في هذا الدفتر.

ب- حفريات الجيوب غير الصالحة

يجري كيل كمية هذه الأشغال محلياً وفقاً لأبعاد ومناسيب الحفر أو المواقع التي جرى فيها حفر الأماكن غير الصالحة. ويدفع ثمن المتر المكعب الواحد على أساس السعر الإفرادي الوارد في عرض الملتزم، ويشمل هذا السعر كافة الموجبات والأكلاف وربح الملتزم والنفقات واليد العاملة بما فيه رفع الأتربة غير الصالحة ونقلها إلى خارج نطاق الطريق، وإعداد سطح الحفريات الجديدة وجلب مواد صالحة وتنفيذ العمل وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في هذا الدفتر.

ج- ردميات خاصة خلف المنشآت الفنية أو حولها.

يجري كيل كمية هذه الأشغال وفقاً لأبعاد ومناسيب المواقع التي جرى فيها وضع الردميات وحسب السماكات والقياسات الملحوظة في مستندات الالتزام.

ويدفع ثمن المتر المكعب الواحد على أساس السعر الإفرادي الوارد لها في عرض الملتزم ويشمل هذا السعر ثمن المواد وكافة الموجبات والأكلاف وربح الملتزم والنفقات واليد العاملة وكل ما يلزم لتنفيذ العمل وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في هذا الدفتر.

د- حفريات أساسات المنشآت الفنية ما عدا جدران الدعم والإكساء.

يجري كيل هذه الكمية وفقاً لأبعاد الأساسات الملحوظة في الخرائط.

يدفع ثمن المتر المكعب الواحد على أساس السعر الإفرادي الوارد لها في عرض الملتزم ويشمل هذا السعر ثمن المواد وكافة الموجبات والأكلاف وربح الملتزم والنفقات واليد العاملة وكل ما يلزم لتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في هذا الدفتر.

الفصل الثاني

###### مواصفات إنشاء طبقة الأساس المساعد

###### والردميات المختارة

بند 2-1 بيان عن المناخل القياسية المستعملة وكميات المواد المتوجبة وشروط الفحص

المناخل المستعملة لفحوصات التدرج القياسية ذات فتحات مربعة من الشريط الفولاذي، كما أن فتحة المناخل والكميات المتوجبة للعينات وشروط الفحص وفق الشروط:

Standard Specifications: AASHTO M92-96 and T 27 – 97 And T2 – 91

أو ما يعادلها وفق ASTM في هذه المواصفات

| قطر السلك بالميلمتر |  | فتحة المنخل بالميلمتر | فتحة المنخل بالإنش أو رقمه |
| --- | --- | --- | --- |
| إلى | من |  |  |
| 9.7 9.3 8.1 7.1 6.2 5.3 4.50 3.91 2.59 2.11 2.68 1.10 1.00 1.70 0.55 0.42 0.33 0.253 0.154 0.125 0.060 | 5.6 5.3 4.8 4.4 4.1 3.7 33.43 3.10 2.11 1.60 1.14 1.74 0.68 0.50 0.38 0.29 0.23 0.170 0.114 6.096 0.045 | 101.6 88.9 76.3 63.5 50.3 38.1 25.4 19.1 9.25 6.35 4.76 2.38 2.00 1.19 0.84 0.59 0.42 0.297 0.177 0.149 0.074 | 4 إنش 2/1 3 إنش 3 إنش 2/1 2 إنش 2 إنش 2/1 1 إنش 1 إنش 3/3 إنش 8/1 إنش 4/1 أو رقم 3 رقم 4 رقم 8 رقم 10 رقم 16 رقم 20 رقم 30 رقم 40 رقم 50 رقم 80 رقم 100 رقم 200 |

بند 2-2 مواصفات إنشاء طبقة الأساس (إذا وجدت)

مادة 2-2-1- وصف الأشغال

تتكون طبقة الأساس المساعد من الحجارة المضلعة أو المكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية وتكون متدرجة الأحجام، وتفرش على سطح الطريق السابق إعداده، وترش بالمياه اللازمة، وترص بحيث تصبح جسماً مندمجاً ومتماسكاً وذلك وفقاً للمواصفات الآتي بيانها، وطبقاً للإنحدارات والمقاطع العرضية والطولية والسماكة المبينة في الخرائط.

مادة 2-2-2- المواد

تتكون المواد من حجارة صلبة مضلعة أو مكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية، يكون لها حدود التدرج العام التالي:

فتحة المنخل أو رقمه		النسبة المئوية بالوزن لما يمر في المناخل المذكورة

3 إنش						100

2 إنش					       65-100

رقم 4						       25-50

رقم 200					       3-10

أ- يجب أن لا يقل المعادل الرملي لهذه المواد عن 35.

ب- يجب أن تكون المواد خالية من المواد المتحللة والطينية وكافة الشوائب ولا تتأثر بمفعول المياه وعديمة اللدونة وأن تكون صلبة بحيث لا تزيد نسبة التآكل عن 40% (أربعون بالماية) عند إجراء تجربة "لوس إنجلوس" عليها.

ج- يجب أن لا يقل الـ CBR في المختبر عن 60% وفقاً لـ A.S.T.M.D 1883.

د – Soudness يجب الا تزيد نسبة التآكل عن 12 % في حال استعمال Sodium Sulfate و 18 % في حال استعمال Magnesium Sulfate

مادة 2-2-3- توريد المواد في مواقع العمل

تورد المواد على سطح الطريق السابق إعداده بواسطة شاحنات، وتوضع بشكل يمنع انفصال الأحجام ويسهل للمهندس تقدير كمياتها وبحيث تفي السماكة المقررة بعد فرشها ورصها على ألاّ تقل سماكتها عن 7.5 سنتم وعلى ألاّ تزيد عن 20 سنتم بعد الرص للطبقة، وإلاّ توجب تنفيذها على أكثر من طبقة.

لا تشكل موافقة المهندس على العينات المقدمة موافقة نهائية على هذه المواد بل تتم الموافقة النهائية عليها بعد أخذ عينات من الطبقة المفروشة على الطريق وفحصها مخبرياً للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

مادة 2-2-4-  طريقة الإنشاء

أ- بعد تجهيز المواد على سطح الطريق بطول القسم المراد تنفيذه، تخلط وتقلب جيداً بكامل ارتفاعها على سطح الطريق بواسطة (موتور كريدر) وبشكل يمنع انفصال الأحجام المختلفة، تضاف مع الخلط كمية الماء اللازمة بواسطة سيارات ميكانيكية خاصة تضمن التحكم في توزيع الماء وبعد إنجاز عملية الخلط والوصول إلى نسبة الرطوبة الملائمة أو أكثر بما لا يزيد عن 2% (اثنين في المائة) تفرش المواد فرشاً منتظماً على كامل العرض المقرر وبسماكة تضمن الوصول إلى السماكة المعينة بعد إتمام عملية الرص حتى تتعدى الكثافة على الموقع نسبة 97% من الكثافة الناتجة عملياً بطريقة (A.S.T.M.) D 1556. على الطريقة D، على أن تؤخذ عينة كل 500م2 لاختبار الكثافة الحقلية وفي حال وجود ضعف في رص الطبقة تحزز وترش بالماء وترص جيداً حتى الوصول إلى نسبة الكثافة المطلوبة أعلاه.

ب- إذا تبين قبل أو أثناء فرش وتسوية طبقة الأساس المساعد أن طبقة التأسيس أصبحت ليّنة أو غير مستقرة لدرجة حصول تفتت في سطحها أو ولوج تربتها من خلال مواد طبقة الأساس المساعد، فيجب عندئذ التوقف فوراً عن أعمال الفرش والتسوية، والمباشرة بتصليح الأقسام المفتتة حسب تعليمات المهندس، أو رفع مواد طبقة الأساس المساعد التي تخللها التراب وإلقائها خارج نطاق الطريق واستبدالها بمواد أخرى جديدة يجري رصها وفقاً للمواصفات التالية، كل ذلك على مسؤولية الملتزم.

ج- بعد إنهاء عملية الفرش والتسوية يباشر برص المواد بواسطة هراسات عجلات المطاط أو الحديد من وزن 10 طن على الأقل وذلك بأن تمر الهراسات باتجاه موازٍ لمحور الطريق ذهاباً وإياباً وعلى أن تبدأ عملية الرص من حافتي الطريق وباتجاه وسطها.

أما عند المنعطفات فتبدأ عملية الرص ابتداءً من المنحنى الداخلي وباتجاه الحافة العليا من الطريق.

وفي المواقع التي يصعب فيها مرور الهراسات مثل حافة الرصف أو الجدران فتستعمل آلات ضاغطة ميكانيكية أو يدوية للوصول إلى الكثافة المذكورة سابقاً.

د- لا يسمح بفرش مواد طبقة الأساس المساعد عندما تكون طبقة التأسيس رطبة جداً وعلى المهندس تقدير ذلك.

مادة 2-2-5- اختبار استواء السطح

يختبر السطح عرضياً باستخدام قدة محدبة بشكل السطح العلوي المحدب حسب المقطع العرضي التصميمي، وبحيث تكون القدة المحدبة منطبقة تماماً على سطح الطريق مع تسامح قدره (1) سنتمتراً.

بند 2-3 طريقة الكيل والمحاسبة

يجري كيل سماكة طبقة أو طبقات الأساس المساعد بواسطة أعمال سبر الغور بعد إنجاز عملية الرص وذلك بواسطة حفر تعمل كل خمسين متراً أو مائة متر طولي من الطريق أو بواسطة فرق المناسيب وعلى الملتزم أن يعيد هذه الحفر إلى ما كانت عليه على حسابه.

يدفع ثمن المتر المكعب الواحد على أساس سعر الملتزم الوارد في عرضه، ويشمل هذا السعر ثمن المواد وتوريدها وفرشها وتسويتها ورصها وفقاً للمناسيب المبينة في الخرائط أو حسب تعليمات المهندس، كما يشمل استحضار ونقل ورش الماء والآلات والمعدات، وصيانة هذه الطبقة حتى وضع طبقة الأساس فوقها، وباختصار جميع ما يلزم لإنجاز العمل طبقاً للمواصفات الواردة في هذا الدفتر والخرائط وتعليمات المهندس.

الردميات المختارة   يجب ان تكون قبل طبقة الاساس المساعد

هي المواد المكونة من بحص أو صخور مكسرة في حدود التدرج الحبيبي التالي:

نسبة المار (%)			    ASTM منخل

100					3"

55-100				1"

30-100				رقم 4

15-50					رقم 16

5-30					رقم 50

0-15					رقم 200

ويجب ألاّ يقل الـ CBR عن 20% وفقاً لـ ASTM D 1883 بعد وضعه في الماء لمدة أربعة أيام.

يجب ألاّ يتعدى الحد السائل الـ 25% ولا يزيد مؤشر اللدونة عن 6% وفقاً لـ ASTM D 423 وASTM D 424 والضلع الكبير الأقصى للبحص عن 6 سم.

يجب أن تكون المواد ذا تدرج جيد وخليط متجانس وتكون قابلة للرص لدرجة كثافة عالية، كما يجب أن تكون خالية من البقايا النباتية والعضوية والطينية وأي مواد أخرى مضرة.

طريقة تنفيذها:

قبل فرش أي ردميات مختارة على الملتزم تجهيز الطبقة أسفلها وفقاً لما ذكر في الأعمال الترابية، مع تأمين تصريف جيد للماء في كامل مراحل الإنشاء.

توضع المواد بدءاً من الجزء الأعلى نحو الجزء الأدنى على أن يكون منسوب الطبقة أسفل المواد منحرفاً عن الملحوظ بأكثر من 15 ملم.

ترش المواد بالماء للوصول إلى نسبة الماء المتدلي ± 2% وتوضع على طبقات وترص وفقاً للبند العائد لرص التربة.

عند استعمال مواد من مصادر مختلفة على الملتزم خلط تلك المواد جيداً، وإذا رأى المهندس أن عملية الخلط العادية لا تعطي نتائج متجانسة، يحق له طلب إجراء عملية الخلط بواسطة خلاطة ميكانيكية.

تفرش الردميات المختارة على طبقات كل منها لا تقل سماكتها عن 7.5 سم ولا تزيد عن 25 سم بعد الرص مع التأكد إلى عدم وجود جيوب مواد خشنة أو ناعمة، وعلى الملتزم رص الطبقة حتى الوصول إلى اختيار بروكتور المعدل.

وعلى الملتزم عند رش المواد التأكد من عدم وصولها إلى الطبقات الدنيا كي لا يضعفها.

وتجرى فحوصات للتأكد من الكثافة الحقلية وفقاً لـ ASTM D 1556 بإجراء اختبار لكل 500 م2 على الأقل وبالمواقع التي يحددها المهندس المشرف وفي حال الحصول على نسبة كثافات منخفضة تحزز وترش الطبقة بالماء وترص مجدداً. وفي حال تعذر رص بعض المساحات التي لا تصلها المحدلة تستعمل رصاصات يدوية لذلك.

على الملتزم تسوية سطح طبقة الردميات المختارة بشكل ألاّ يزيد التغير في منسوبها عند اختبارها بقدة طولها 3 م عن 10 ملم بالاتجاه الموازي لمحور الطريق عمودياً عليه.

الفصل الثالث

###### مواصفات إنشاء طبقة الأساس

مواصفات إنشاء طبقة الأساس

بند 3-1 وصف الأشغال

تتكون الأشغال من الحجارة المكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية، وتكون متدرجة الأحجام وفقاً لما هو ملحوظ. وتفرش هذه المواد على سطح طبقة الأساس المساعد السابق إعدادها (إذا وجدت) أو على سطح طبقة الأساس وترش بالمياه اللازمة وترص بحيث تصبح جسماً مندمجاً متماسكاً مطابقاً للمواصفات الآتي بيانها، وطبقاً للإنحدارات والمقاطع العرضية والطولية والسماكة المبينة في الخرائط.

مادة 3-1-1- المواد

تتكون المواد من حجارة صلبة مكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية من منتوج المقالع المستثمرة بموجب تراخيص قانونية ويكون لها حدود التدرج العام التالي:

فتحة المنخل أو رقمه		النسبة المئوية لما يمر في المناخل المذكورة

2 إنش					100

11/2 إنش				100-90

3/4 إنش					80-50

رقم 4					45-25

رقم 40					20-10

رقم 200					8-2

أ- يجب أن لا يقل المعادل الرملي لهذه المواد عن 40.

ب- يفضل أن يكون التدرج العام للمواد المستعملة منتظماً فلا ينتقل من الحد الأدنى لما يمر من منخل معين إلى الحد الأقصى لما يمر من المنخل التالي أو بالعكس، كما لا يجب أن لا تزيد نسبة المار في المنخل رقم 200 عن ثلثي المار من المنخل رقم /40/.

ج- يجب أن يكون البحص صلباً خالياً من التراب والمواد العضوية والطينية، وكافة الشوائب وخالياً من المواد العديمة اللدونة وألاّ تزيد نسبة التآكل عن 35% خمسة وثلاثون بالمئة عند إجراء تجربة (لوس أنجلوس) عليه وفقاً لـ (A.S.T.M) C 131.

د- يجب ألاّ يتدنى الـ CBR لمواد طبقة الأساس عن 80% عند دمجها إلى 100% من اختبار بروكتور المعدل – وذلك وفقاً لـ (A.S.T.M) D 1883.

هـ - عند تجربة التآكل Soudness  T 104 يجب الا تزيد الخسارة عن 12 % لاستعمال Sodium

Sulfate و 18 % لاستعمال Magnesium Sulfate

بند 3-2 طريقة الإنشاء

قبل البدء بتوريد المواد على الطريق، يقوم مهندس الملتزم وبإشراف مهندس الإدارة بأخذ شقلات دقيقة لطبقة الأساس المساعد (إذا وجدت) أو لطبقة التأسيس، ثم يقوم الملتزم وبإشراف المهندس بتحضير سطح هذه الطبقة بإزالة ما قد يكون فيها من عيوب تم تسويتها ورصها وفقاً للمناسيب السابق تنفيذها والإنحدارات الطولية والعرضية وتحدب السطح المقرر.

- تورد المواد وتفرش على سطح الطريق مباشرة بكامل عرض الطبقة بواسطة شاحنات مجهزة بصندوق التوزيع وبشكل يمنع الأحجام المختلفة وبالكميات المناسبة التي تعطي السماكة المطلوبة لطبقة الأساس بعد الرص على أن لا تزيد هذه السماكة عن 15 سنتمتراً (خمسة عشر)، وإلاّ فيعمل الأساس على أكثر من طبقة واحدة.

ويراعى عند فرش المواد وجوب الاحتفاظ بمدى تحدب سطح الطريق المقرر، وبأن لا يزيد طول الجزء المفروش من الطرق عما يمكن للهراسات من رصه في اليوم الواحد.

- عندما لا يكون هناك أرصفة أو حجارة جوانب (بوردور) تحصر طبقة الأساس بينها فيستعاض عنها بوضع أتربة على جانبي الطرق بالسماكة الكافية لتعطي سماكة الأساس المقررة بعد الرص، وعلى أن توضع هذه الأتربة بطول يكفي لفرش حجارة طبقة الأساس ليومي عمل على الأقل.

- بعد إنهاء عملية فرش المواد تبدأ عملية الرص بواسطة هراس حديد ذي ثلاث عجلات لا يقل وزنه عن عشرة (10) أطنان وذلك بأن يكون نصف العجلة الخلفية للهراس فوق جانب الطريق الترابي ونصفها الآخر فوق طبقة الأساس، ثم تستمر عملية الرص باتجاه محور الطريق وتباشر نفس العملية من الجانب الآخر وبنفس الكيفية.

أما عند المنعطفات فيباشر بعملية الرص من الجزء الداخلي للمنعطف وباتجاه الجزء الخارجي منه.

- تستمر أعمال الرص ذهاباً وإياباً حتى يتم ثبات الطبقة ويستدل على ذلك بثبات الحجارة بحيث لا تتحرك تحت عجلات الهراس وحتى الوصول إلى كثافة لا تقل عن 95% الناتجة عملياً بطريقة (A.S.T.M).

- يصحح سطح الطبقة بواسطة قدة طولها أربعة (4) أمتار، وكل ارتفاع أو انخفاض يزيد عن مقدار سنتمتر واحد (1 سنتم) يجب تفكيكه وإضافة مواد جديدة إليه لتعليمه ثم إعادة رصه طبقاً لهذه المواصفات.

- تكنس المواد الناعمة الموجودة على سطح الطبقة بواسطة مكانس ميكانيكية أو يدوية بحيث تندفع أكبر كمية منها في الفراغات بين الأحجار الكبيرة حتى امتلائها. وإذا لزم الأمر تضاف على سطح الطريق مواد ناعمة أخرى وتكنس حتى بلوغ هذه الغاية ويشترط في هذه العملية أن لا يزيد منسوب المواد الناعمة عن منسوب الحجارة الكبيرة المرصوصة في الطبقة.

- بعد تعبئة الفراغات بالمواد الناعمة يرش بالماء النظيف على سطح الطبقة بواسطة آليات ميكانيكية خاصة تضمن التحكم بتوزيع الماء، ويباشر برص المواد بواسطة الهراس وتستمر عملية الرص وإضافة الماء أو مواد ناعمة إذا لزم الأمر بحيث ينتج عن ذلك طبقة مملوءة الفراغات ومتماسكة، ويكون سطحها العلوي مندمجاً ومنتظماً، ويستدل على ذلك عند بروز (رغوة) من مطحون المواد الناعمة بشكل موجة خفيفة أمام عجلات الهراس يراعى في هذه العملية إضافة الماء الكافي على أن لا يزيد عن الحاجة بحيث تنفذ إلى طبقة الأساس المساعد (إذا وجدت) أو طبقة التأسيس.

مادة 3-2-1- اختبار استواء السطح

يختبر استواء السطح النهائي طولاً وعرضاً بواسطة قدة طولها أربعة (4) أمتار، وكل ارتفاع أو انخفاض يزيد عن سنتمتر واحد (1) يجب تصليحه بتفكيك السطح وإعادة رصه وفقاً للمواصفات المبينة سابقاً.

مادة 3-2-2- إنشاء طبقة أخرى من الأساس

عندما يكون الأساس مكوناً من أكثر من طبقة فإن كل طبقة أخرى يتم إنشاؤها وتنفيذها وفقاً للمواصفات السابقة وتعطى كل طبقة نفس العناية والاتقان في التنفيذ وفي استواء السطح.

بند 3-3 طريقة الكيل والمحاسبة

يجري كيل سماكة كل طبقة من طبقات الأساس بواسطة أعمال سبر الغور وبعد إنجاز عملية الرص وذلك بواسطة حفر تعمل كل خمسين أو مائة متر طولي من الطريق أو طبقاً لتعليمات المهندس، وعلى الملتزم أن يعيد هذه الحفر إلى ما كانت عليه على حسابه. ويدفع ثمن المتر المكعب الواحد على أساس سعر الملتزم الوارد في عرضه، ويشمل هذا السعر ثمن المواد وتوريدها وفرشها وتسويتها ورصها وفقاً للمناسيب والسماكة المقرر، كما تشمل ثمن رش المواد الناعمة إذا لزم الأمر ورش الماء والآليات واليد العاملة وربح الملتزم، وباختصار كلما يلزم لإنجاز العمل طبقاً للمواصفات الواردة في هذا الدفتر والخرائط وتعليمات المهندس.

ويجري كيل كمية البحص اللازمة للحفر وتسوية القالب على ظهر الشاحنات ويحسم منها 25% فقط خمسة وعشرون بالماية للنقص في الحجم بعد عملية الرص وبالتالي تكون الكمية المسلمة على ظهر الشاحنات مضروبة بالعامل 75% فقط خمسة وسبعون بالماية هي الكمية الواجب محاسبة المتعهد عليها لتقديم ونقل وفلش وحدالة البحص المكسر.

الفصل الرابع

###### أشغال التزفيت

بند 4-1 مواصفات الآليات والمعدات المستعملة لأشغال التزفيت

مادة 4-1-1- اعتماد المعدات

يجب أن تكون هذه الآليات والمعدات في حالة جيدة ومقبولة وأن يوافق عليها المهندس قبل التصريح بالبدء بالعمل، على الملتزم أن يحافظ على حالتها طول مدة العمل، كما عليه أن يستحضر منها العدد الكافي في موقع العمل لضمان التنفيذ بالسرعة المطلوبة حسب البرنامج الزمني للتنفيذ، كما عليه أن يستخدم العدد الكافي من العمال الفنيين لتشغيلها بكفاءة عالية.

مادة 4-1-2- مواصفات عامة لخلاطات الأسفلت على الساخن

تقسم محطات الخلط الأسفلتية الساخنة إلى نوعين رئيسيين هما:

1- محطات الخلط ذات الإنتاج المتقطع.

2- محطات الخلط ذات الإنتاج المستمر.

يجب أن يكون لكل منها القدرة الكافية لإنتاج مزيج متجانس للمعدلات المعينة مسبقاً من قبل مختبر المواد وتسهيلاً لتحديد هذه المعدلات تؤخذ قبل المباشرة بالعمل عينات من مواد الحجارة المكسرة المعدة للخلط وعينة من مادة الأسفلت المعينة لتحديد نسبة كل منهما في المزيج، وخصائص هذا المزيج.

المواصفات العامة للخلاطات

يجب أن تكون هذه الخلاطات من صنع معروف ومعتمد ومجهزة بالآتي:

أ- خزانات مزودة بوسائل مناسبة لتسخين الأسفلت بواسطة الزيت ومعزولة حرارياً حتى تحتفظ بدرجة الحرارة المطلوبة للأسفلت، وأن تكون سعتها لا تقل عن الكمية المطلوبة ليوم عمل واحد.

ب- موازين مؤلفة من ثلاث مخازن منفصلة للمواد الغليظة والمتوسطة والناعمة، ذات أحجام متناسبة مع قدرة الخلاطة، ومزودة ببوابات محكمة تتحكم بتصريف مواد كل مخزن لتغذية جهاز التخفيف والتسخين ويتم تعييرها عند بدء العمل.

ج- جهاز للتجفيف والتسخين بشكل إسطوانة يضمن حسن تقليب المواد أثناء عملية التسخين ووصول درجة حرارة المواد إلى الدرجة المطلوبة بدون ترسّب "كربون" داخل الأسطوانة أو وصول أية نسبة من الوقود المستعمل إلى المواد.

د- أجهزة لقياس درجة الحرارة يكون عيارها حتى درجة الحرارة (200 سنتغراد) يوضع أحدها عند فتحة خروج المواد الساخنة من جهاز التجفيف وآخر عند دائرة الأسفلت بالقرب من جهاز وزن الأسفلت الواصل إلى الخلاطة، ويجب أن تفحص هذه الموازين من وقت لآخر للتأكد من صلاحيتها.

هـ مجمع للغبار المنبعث من جهاز التجفيف مع إمكانية عمل ترتيبات خاصة بإضافة وإعادة المواد إلى الخلطة بانتظام حسب تعليمات المهندس.

مادة 4-1-3- مواصفات عامة لآلة فرش المخلوط الأسفلتي وتسويته

يجب أن تكون هذه الآلة من النوع الميكانيكي الذي يقوم باستقبال المخلوط الساخن من الشاحنات القلابة في خزان سعة خمسة أطنان تقريباً، وتقوم بنقل المخلوط من الخزان إلى "بريمة" لولبية بعرض الآلة بواسطة حصيرتين، ثم تقوم "البريمة" اللولبية بفرش المخلوط على سطح الطريق بالعرض والسماكة المطلوبين، ويجب أن تكون بإمكانها تعريض المخلوط المفروش على الطريق إلى قوة هزازة لضغطه ضغطاً أولياً على أن يتم ذلك دون حصول انفصال الأحجام المختلفة للمخلوط.

يكون تصميم الآلة بحيث تتمكن من فرش المخلوط على عرض 2.40 متراً مع زيادة (30) سنتمتراً أو مضاعفاتها، ويكون بإمكانها إنهاء سطح الطريق بالشكل والتحدب العرضي المطلوبين، وتسخينها بكامل طول القدة لمنع التصاق المخلوط بسطحها السفلي أثناء العمل دون أن ترتفع حرارة التسخين عن حرارة المخلوط المقررة.

مواصفات الزفت السائل

على المتعهد إبراز شهادات تطابق مع المواصفات الموردة عند كل توريد لكمية زفت سائل، ويحق للإدارة متى إرتأت ذلك أن تقوم بأخذ عينات من الزفت السائل من الخزانات العائدة لجبالة الملتزم أو الجبالة المتعاقد معها وفقاً لـ AASHTO (T40) وإجراء التجارب المخبرية عليها للتأكد من تطابقها مع المواصفات المحددة في هذا الفصل. وعلى المتعهد تأمين كافة المستلزمات التي يطلبها المهندس لأخذ العينات المطلوبة من المصدر أو الصهاريج أو الخزانات.

- يجب أن ينقل الزفت السائل في صهاريج خالية من أية ملوثات أو شوائب، وعلى المتعهد التأكد من ذلك لمعاينة الصهاريج الناقلة قبل تعبئتها.

تخزين الزفت السائل

أ- على الملتزم تأمين أماكن تخزين مناسبة للزفت السائل في موقع الجبالة العائد له أو المتعاقد معها ويجب أن تكون مواقع التخزين نظيفة ومسقوفة للحماية من الحرارة المرتفعة وبعيدة عن أي مصدر للنار، ويجب أن تكون حرارة التخزين بين 50 و60 درجة مئوية.

ب- يجب أن تكون الخزانات كافية لإنتاج مستمر على أن يأخذ الملتزم بالاعتبار احتمال تأخر وصول الشحنات من الزفت السائل والوقت اللازم لإجراء التجارب المخبرية المحددة أعلاه، وعلى الملتزم فصل الشاحنات المختلفة للتمكن من تحديدها عند الحاجة.

تسخين الزفت السائل

أ- على الملتزم أخذ موافقة الإدارة على معدات وطريقة تسخين الزفت السائل، بحيث يرفض تدخل البخار والرطوبة في الزفت السائل.

ب- خلال عملية إنتاج ونقل وتخزين الزفت السائل يجب ألاّ تزيد حرارته عن 10 درجات عن الحد الأقصى المحدد في جدول البند 4-3 أو عن 170 درجة مئوية أيهما أقل، وترفض أية كمية من الزفت السائل تزيد حرارتها عن ذلك.

ج- يجب أن يوزع نظام تسخين الزفت السائل الحرارة بانتظام على كامل الخزان وأن تكون تمديدات التغذية بالزفت السائل مغلفة لتأمين وصول مستمر للزفت السائل إلى الجبالة.

د- على الملتزم التأكد من وجود أجهزة قياس حرارية صالحة على خزانات الزفت السائل لقياس الحرارة بشكل مستمر.

هـعلى الملتزم التأكد من أن خزانات الزفت السائل يكفي استيعابها ليوم عمل كامل على الأقل.

بند 4-2 المواصفات الطبيعية والكيميائية للأسفلت

مادة 4-2-1- المواصفات الطبيعية والكيميائية للأسفلت الصلب بأنواعه المختلفة C.

يجب أن يكون الزفت:

- مستخرجاً من عمليات تكرير النفط الخام الأسفلتي.

- متجانساً وخالياً من الماء.

- وأن لا يحدث رغوة عند تسخينه إلى درجة حرارة 165 مئوية.

- أن تكون مواصفاته مطابقة للمواصفات المذكورة أدناه.

| نوع الأسفلت |  |  |  |  |  | الوحدة | الاختبار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80/100 |  | 50/70 |  | 40/50 |  |  |  |
| حد أقصى | حد أدنى | حد أقصى | حد أدنى | حد أقصى | حد أدنى |  |  |
| 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | 1/10 مم | 1) درجة الاختراق – على حرارة 25 درجة مئوية 100 غرام – 5 ثوان |
|  | 100 |  | 100 |  | 100 | سم | 2) التمدد على حرارة 25 درجة مئوية (5 سم بالدقيقة) |
|  | 250 |  | 250 |  | 250 | درجة مئوية | 3) درجة الوميض بجهاز كليفلاند المفتوح |
|  | 99.5 |  | 99 |  | 99.5 | بالمائة | 4) الذوبان في Trichoroethlene أو ما يشابه |
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | بالمائة | 5) فقدان الوزن بالتسخين عند 163 درجة مئوية لمدة خمسة ساعات (طريقة القشرة الرقيقة) |
|  | 47 |  | 52 |  | 55 | بالمائة | 6) الاختراق بالنسبة للأصلي بعد فقدان الوزن بالتسخين |
|  | 100 |  | 100 |  | 100 | سم | 7) التمدد بعد فقدان الوزن باختبار التسخين |
|  | 47 | 55 | 48 | 60 | 49 | درجة مئوية | 8) مبدأ الذوبان بطريقة الحلقة والكرة |
|  | 1.0 | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | درجة مئوية | 9) الوزن النوعي على حرارة 25 درجة مئوية |

مادة 4-2-2 المواصفات الكيميائية للأسفلت السائل متوسط التطاير (م.ت) (M.C)

| النوع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الاختبار |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م.ت.5 |  | م.ت.4 |  |  | م.ت.3 |  |  | م.ت.2 |  |  | م.ت.1 |  |  | م.ت.صفر |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | درجة الوميض بجهاز كليفلاند المفتوح م (حد أدنى) |  |  | 1 |  |  |
| - - - 300-600 | - - - 125-250 |  |  | - - 25-500 - |  |  | - - 100-200 - |  |  | - 75-150 - - |  |  | 75-150 - - - |  |  | اللزوجة (بجهاز سيبولت فبورول) ثانية: على 25 مo على 50 مo على 60 مo |  |  | 2 |  |  |  |
| 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | على 82 مo نسبة الماء % بالحجم (حد أقصى) |  |  | 3 |  |
| 18 |  |  | 22 |  |  | 27 |  |  | 33 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | التقطير المقطر % بالحجم حتى 360o حد أقصى |  |  | 4 |  |
| - 20 أقصى 20-75 |  |  | - 30 أقصى 40-80 |  |  | 5 5-40 55-85 |  |  | 10 15-55 60-87 |  |  | 20 25-65 70-90 |  |  | 25 40-70 75-93 |  |  | المقطر % بالحجم بالنسبة إلى المقطر الكلي على 360 م: على 225 مo (حد أقصى) على 260 مo (حد أقصى) على 316 مo (حد أقصى) |  |  | 5 |  |
| 120-300 50 99 |  |  | 120-300 50 99 |  |  | 120-300 50 99 |  |  | 120-300 50 99 |  |  | 120-300 50 99 |  |  | 120-300 50 99 |  |  | الاختبارات على المتخلف على 360 مo درجة الغرز عند 25 م – 100 غرام – 5 ثانية القابلية للسحب (عند 25 مo) (حد أدنى) الذوبان في رابع كلوريد الكربون % بالوزن (حد أدنى) |  |  | 6 |  |

بند 4-3 درجات حرارة تشغيل مواد الاسفلت المختلفة

| درجة الحرارة المئوية للتشغيل |  | نوع الإسفلت |
| --- | --- | --- |
| للرش | للخلط |  |
|  |  | الإسفلت الصلب |
| نادراً ما يستعمل | 150-165 | 35-50 |
| 140-165 | 135-163 | 50-70 |
| 140-165 | 135-163 | 80-100 |
| أسفلت سائل متوسط التطاير |  |  |
| 11-60 | 10-49 | م.ت. صفر |
| 47-85 | 27-66 | م.ت.1 |
| 60-102 | 47-82 | م.ت.2 |
| 80-121 | 66-93 | م.ت.3 |
| 88-130 | 79-107 | م.ت.4 |
| 105-143 | 105-121 | م.ت.5 |

بند 4-4 مواصفات إنشاء طبقة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن (سطحية، التحام، أساس)

مادة 4-4-1- وصف العمل

تتكون هذه الطبقة من مزيج على الساخن من الحجارة المكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية والإسفلت الصلب، ثم فلش المزيج ورصه بالسماكة المقررة على سطح الطريق السابق إعداده سواء أكان طبقة سطحية أو التحام أو أساس، وكذلك وفقاً للمواصفات التالية:

مادة 4-4-2- التدرج العام للحجارة المكسرة ومواصفاتها

أ- التدرج العام

يجب أن يكون التدرج العام لمزيج الحجارة المكسرة واقعاً ضمن حدود التدرج المعتمد في دراسة المزيج المقدم من قبل المتعهد، وضمن إحدى حدود التدرج الواردة في الصفحات التالية، أو التي قد تطلبها الإدارة وفقاً لنوعية الأشغال. وعلى أن تقع نسبة الفلر إلى الزفت (فلر/ زفت) في دراسة المزيج بين (0.7 و1.3).

| النسبة المئوية المارة بالغربال بالوزن واستعمالات المزيج |  |  |  | فتحة الغربال |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| صيانة وترقيع | طبقات التحام وسطح: طرق (ثانوية ومحلية وصيانة) | طبقات أساس – سطحية (طرق دولية ورئيسية) | طبقات أساس والتحام | ملم | ASTM |
|  |  |  | 100 | 37.5 | 2/1 1 |
|  |  | 100 | 85-100 | 25.4 | 1 |
| 100 | 100 | 75-100 | - | 19.0 | 4/3 |
| 80-100 | 75-100 | - | 55-80 | 12.5 | 2/1 |
| 70-90 | 60-85 | 45-70 | 45-70 | 9.5 | 8/3 |
| 45-65 | 35-55 | 30-50 | 30-50 | 4.75 | رقم 4 |
| 25-45 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 2.36 | رقم 8 |
| 12-25 | 10-22 | 5-20 | 5-20 | 0.600 | رقم 30 |
| 8-18 | 6-16 | 4-12 | 4-12 | 0.300 | رقم 50 |
| 4-12 | 4-12 | 3-8 | 3-8 | 0.150 | رقم 100 |
| 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | 00.075 | رقم 200 |

ب- مواصفات الحجارة المكسرة:

بغية رفع عامل مقاومة الانزلاق تأميناً للسلامة العامة، تستعمل مواد حجرية خاصة مقاومة للجلي بالإضافة إلى المواد الكلسيّة في طبقة التزفيت السطحية. تتكوّن هذه المواد الخاصة من البازالت أو ما يعادله لجهة خشونة تكوينه على أن يفوق عامل مقاومة الإنزلاق للمواد البديلة بعد الجلي "PSV" قيمة 40 (أربعون) وألاّ تزيد نسبة تآكلها بطريقة لوس أنجلس عن 20%، على ألاّ تقل نسبة هذه المواد بالوزن إلى كامل المواد الحجرية في المزيج الإسفلتي عن التالي:

- 25% إذا كانت مكونة من مواد خشنة فقط (أقل من 5%) منها ناعم أي ماراً من الغربال 4.75 ملم).

- 30% في حال احتوت على نسبة نواعم بين 5 و10%.

- 35% في حال تضمنت نسبة نواعم بين 10 و20%.

- 40% إذا فاقت النواعم فيها نسبة 20%.

- يجب أن تكون الحجارة صلبة ومتينة متجانسة بشكل مقبول من ناحية الكثافة والنوعية وخالية من المواد المتحللة أو الطينية المتحجرة (Shale Content < 5%) ولا تتأثر بمفعول المياه.

- تكون عديمة اللدونة (مؤشر اللدونة = صفر) الحد السائل LL أقل من 25 وفقاً ASTM D 423.

- وأن لا تزيد نسبة تآكل المواد الصلبة الكلسيّة عن 25% بطريقة اختبار (لوس أنجلوس) والمواد الخاصة بمقاومة الانزلاق عن 20%.

- وأن لا يقل المعادل الرملي عن 50.

- أن لا تزيد نسبة الامتصاص عن 5، 2% للبحص والسرك.

- تكون هذه المواد ناتجة عن تكسير المواد بواسطة محطة مركزية للتكسير تنطبق عليها المواصفات المذكورة في المادة.

- ألا تزيد نسبة التفتت عن 8% عند تعرض المواد الحجرية لخمس دورات من ملح المانغنيز في الماء أو عن 5% عند تعرضها لـ 5 دورات من ملح الصوديوم في الماء وذلك وفقاً لـ ASTMC 88.

مادة 4-4-3- المزيج الأسفلتي وكيفية مراقبته والتسامح:

أ- المزيج الأسفلتي وكيفية مراقبته:

1- الأسفلت الصلب:

يستعمل الأسفلت الصلب ذو درجة احتراق (40-50) أو (50-70) بشكل عام. وفي الحالات حيث كثافة السير عالية أو ذات انحدار كبير يستعمل الأسفلت الصلب ذو درجة اختراق /40-50) ويعود تقرير ذلك للإدارة دون أن يترتب عن هذا التغيير أي تكلفة إضافية على الإدارة.

2- تقسم المواد الحجرية إلى أربعة أقسام وفقاً لقياساتها:

- بحص قياس ضلعه الأكبر يفوق /12/ ملم.

- سرك أي المواد التي تنتهي عند المنخل رقم /4/ أي 4.75 ملم.

- رمل كسارة وهي التي تمر بالمنخل رقم /4/ أي 4.75 ملم.

- فيللر وهي التي تمر بالمنخل رقم /200/ أي 0.075 ملم.

وفي حال تبين أن إنتاج الكسارة لا يفي بالنسبة المحددة لمادة الفيللر فيجب على مالك الجبالة تغطية هذا النقص بمواد مماثلة ناتجة عن طحن الحجارة الكلسية أو باستعمال ترابة الأسمنت أو الكلس على أن يكون التدرج العام لهذه المادة واقعاً ضمن الحدود التالية:

رقم المنخل		النسبة المئوية بالوزن

40			100

200		       75-100

3- يقوم الملتزم قبل البدء بالعمل بمدة أسبوعين على الأقل بتقديم دراسته للمزيج الأسفلتي المنوي استعماله في تنفيذ أشغال التزفيت إلى دائرة المختبر المركزي مع عينات من المواد الحجرية المجهزة على جبالته والزفت السائل التي تم استعمالها في تصميم المزيج الأسفلتي، كما يصرح عن عدد الغرابيل وفتحاتها الموجودة في الجبالة المعتمدة.

4- تقوم دائرة المختبر المركزي بإجراء الاختبارات اللازمة على المواد المستعملة للتأكد من مدى مطابقة نوعيتها للمواصفات المطلوبة، كما يتأكد من تدرج المواد الحجرية ومن نسب الخلط في المزيج المقدم من قبل الملتزم، على أن يعطي المزيج النهائي الخواص التالية:

مواصفات المزيج الأسفلتي حسب طريقة مارشال

| طبقة أساس | طبقة سطحية | عدد الضربات على وجهي القالب |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 دقة | 75 دقة |  |  |
| 900 أو 1000 | 800 أو أكثر | الثبات كلغ | Stability kg |
| 2-4 | 2-4 | الانسياب ملم | Flow m.m. |
| 4-8 | 4-8 | نسبة الفراغات بالمزيج | % Air voids |
| 60-75 | 60-75 | نسبة الفراغات المملوءة بالزفت V.F.A | % voids Filled with asphalt |
| أنظر الجدول |  | نسبة الفراغات بالمواد VMA الحجرية | % voids in Mineral Aggregade (V.M.A) |

الحد الأدنى لنسبة الفراغات بالمواد الحجرية

| نسبة الفراغات بالمزيج المصمم % |  |  | الحد الأقصى الاسمي للحبيبات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5% | 4% | 3% | مم | إنش |
| 15 14 13 | 14 13 12 | 13 12 11 | 12.7 19 25 | 2/1 4/3 1 |

Marshall Method of Mix Deisgn

___________________________________________________________________________

Table 5.3 Minimum Percent voids in mineral aggregate (VMA)

Minimum VMA. Percent

| Nominal Maximum Particle size (1,2) |  |  | Design Air voids percent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mm | Inch | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 1.18 | No16 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 2.35 | No8 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
| 4.75 | No4 | 16.0 | 17.5 | 18.0 |
| 9.5 | 3/8 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 12.5 | 1/2 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| 19.0 | 3/4 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 25.0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| 37.0 | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 50 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| 63 | 2.5 | 9.5 | 10.000 | 11.0 |

- Standard specification for wire cloth sieves for testing purposes, ASTM E11 (AASHTO M 92).

- The nominal maximum particle size is one sixe larger than the first sieve to retain more than 10 percent.

- Interpolate minimum voids in the mineral aggregate (VMA) for design air void values between those listed.

5- تؤخذ عينات من المزيج الإسفلتي أثناء التنفيذ بالعدد الذي يراه المراقب كافياً لحسن المراقبة وتجري على هذه العينات التجارب اللازمة لمعرفة نسبة الأسفلت بالمزيج ومدى مطابقة تدرجه العام للمزيج الإسفلتي المحدد في المختبر.

6- تؤخذ عينات أخرى أسطوانية من سطح الطريق بعد رصها لتحديد كثافة الطبقة وسماكتها ونسبة الفراغات فيها على أن لا تقل كثافة الطبقة بعد الرص عن 96% من الكثافة المحددة سابقاً في المختبر بطريقة مارشال عن دراسة المزيج.

ب- التسامح فيما يتعلق بالمزيج الإسفلتي:

1- التسامح في نسبة الزفت بالمزيج.

- تسامح دون حسم إذا زادت أو نقصت نسبة الزفت بالمزيج المفلوش  حتى 5% عن نسبة الزفت بالمزيج المصمم في المختبر.

- تسامح مع حسم إذا زادت أو نقصت نسبة الزفت بالمزيج المفلوش حتى 12% عن نسبة الزفت بالمزيج المصمم في المختبر.

- يرفض المزيج في حال تجاوز النقص أو الزيادة عن 12% ويطلب من الملتزم إعادة فلش طبقة جديدة لا تقل عن 50% من السماكة الملحوظة في الكشف التقديري وبمزيج أسفلتي توافق عليه دائرة المختبر، وعلى دوائر التنفيذ السهر على تطبيق هذا الأمر بدقة.

ويكون الحسم كالتالي:

| الحسم | نسبة الزيادة أو النقص |
| --- | --- |
| الفرق (كلغ) × ثمن كيلو الزفت السائل في حينه الفرق (كلغ) × 3 ثمن كيلو الزفت السائل في حينه الفرق (كلغ) × 5 ثمن كيلو الزفت السائل في حينه الفرق (كلغ) × 8 ثمن كيلو الزفت السائل في حينه | حتى 7% حتى 9% حتى 11% حتى 12% |

2- التسامح فيما يتعلق بالتدرج العام للمواد الحجرية

- تسامح دون حسم عندما يقع التدرج العام للمواد الحجرية في المزيج الأسفلتي ضمن حدود التدرج للمزيج المصمم في المختبر. ولا يختلف عن التدرج المدروس بنسب تفوق نسب التسامح في الجدول التالي:

- تسامح مع حسم عندما يقع التدرج العام للمواد الحجرية خارج حدود التدرج للمزيج الأسفلتي المصمم في المختبر أو عندما يختلف التدرج المدروس بنسب تفوق نسب التسامح وعلى الشكل التالي:

| الحسم بالطن لكل نسبة تفوق نسب التسامح | التسامح | المواد الحجرية |
| --- | --- | --- |
| كل 1% منها × 150 ل.ل. | ± 7% | - النسبة التي تمر بالغربال قياس 1" وحتى النسبة التي تمر بالغربال رقم 4 |
| كل 1% منها × 150 ل.ل. | ± 4% | - النسبة التي تمر بالغربال رقم 10 ورقم 20 |
| كل 1% منها × 150 ل.ل. | ± 3% | - النسب التي تمر من الغربال رقم 30 إلى الرقم 60 |
| كل 1% منها × 150 ل.ل. | + 2% | - النسبة التي تمر بالغربال رقم 100 ورقم 200 |

3- التسامح فيما يتعلق بنسبة الفيللر إلى الزفت

- تسامح دون حسم عندما تقع نسبة الفيللر إلى الزفت ما بين /1.4 – 0.7/.

- تسامح مع حسم عندما تكون نسبة الفيللر إلى الزفت على الشكل التالي:

| حسم | فيللر |
| --- | --- |
| 200 ل.ل. | 0.69 – 0.65 |
| 400 ل.ل. | 0.64 – 0.60 |
| 800 ل.ل. | 0.59 – 0.50 |
| 400 ل.ل. | 1.41 – 1.50 |
| 600 ل.ل. | 1.51 – 1.60 |
| 800 ل.ل. | 1.61 لغاية 2 |

إذا تجاوزت النسبة الـ 2 أو نقصت عن 5، 0 على الملتزم إعادة فلش طبقة من الإيدياليت لا تقل سماكتها عن 50% من الطبقة الملحوظة.

4- التسامح فيما يتعلق بكميات الزفت المفلوش والمحدول.

- تسامح دون حسم إذا زادت الكمية المفلوشة عن الكمية الملحوظة في الكشف التقديري.

- تسامح دون حسم إذا نقصت الكمية وفق النتائج الصادرة عن دائرة المختبر لغاية 5% من الكمية الملحوظة على أن تعتبر الكمية الفعلية المنفذة حينئذ تلك الواردة في تقرير جهاز الإشراف.

- تسامح حتى 15% مع حسم كالتالي:

- قيمة النقص عندما لا يتعدى 10% عن الكمية الملحوظة.

- قيمة النقص × 1.5 ثمن الكيلوغرام الواحد من زفت الإيدياليت حسب السعر الوارد في الكشف التقديري، في حال كان النقص بين 10% و15%.

- تسامح بين 15 و25% مع حسم كالتالي.

قيمة النقص × 2 ثمن الكيلوغرام الواحد من زفت الإيدياليت حسب السعر الوارد في الكشف التقديري إذا تعدى النقص 25% يطلب من المتعهد فلش طبقة جديدة لا تقل عن 50% من كمية زفت الإيدياليت الملحوظة في الكشف التقديري، كما يرفض الاستلام إذا كانت طبقة الإيدياليت المنفذة تقل عن 60% من السماكة الملحوظة.

5- التسامح فيما يتعلق بكثافة المزيج الأسفلتي بعد الحدالة مع التشديد على أهمية رص المزيج بالشكل السليم ولغاية الكثافة ووفق الدراسة الموضوعة له كشرط أساسي لسلامة التنفيذ ومع الأخذ بالاعتبار ظروف التنفيذ،

- تسامح دون حسم إذا زادت الكثافة لطبقة الإيدياليت المفلوشة عن 95% من الكثافة الواردة في الدراسة.

- إذا نقصت كثافة طبقة الإيدياليت عن 95% من الكثافة في دراسة المزيج تعتمد الآلية التالية للحسم:

الكثافة بين 94% و95% بحسم		200 ل.ل. عن كل طن إيدياليت

الكثافة بين 93.5% و94% بحسم		500 ل.ل. عن كل طن إيدياليت

الكثافة بين 93% و93.5% بحسم		1000 ل.ل. عن كل طن إيدياليت

الكثافة بين 92.5% و93% بحسم		1800 ل.ل. عن كل طن إيدياليت

الكثافة بين 92% و92.5% بحسم		3000 ل.ل. عن كل طن إيدياليت

الكثافة بين 91.5 و92% بحسم		4500 ل.ل. عن كل طن إيدياليت

الكثافة بين 91% و91.5% بحسم		9000 ل.ل. عن كل طن إيدياليت

أما إذا نقصت كثافة طبقة الإيدياليت عن 91% عن الكثافة الواردة في دراسة المزيج الموافق عليها فعلى المتعهد إعادة فلش طبقة جديدة من الإيداليت لا تقل سماكتها عن 50% من السماكة الملحوظة في الكشف التقديري وبمزيج أسفلتي توافق عليه إدارة المختبر.

مادة 4-4-4- طريقة العمل والتنفيذ

يجري تنفيذ الأشغال على الوجه التالي:

1- إعداد سطح الطريق:

قبل المباشرة بأعمال الفلش العمومي، يقوم الملتزم بتنظيف سطح الطريق الذي ستوضع عليه الطبقة الأسفلتية جيداً وذلك من الأتربة والمواد المفككة وغيرها من المواد الغريبة باستعمال الفرشاة اليدوية أو الميكانيكية أو نافخ الهواء.

أما على الطرق المزفتة سابقاً يقوم الملتزم بتصليح الحفر والخسفات والهبطات في سطح الطريق أو بفرشها بالبحص أو بطبقة من الخرسانة الإسفلتية وإزالة النتوءات وتقطيع الزفت القديم ورفع البقايا والزفت المفكك والزفت القديم إلى خارج حدود الطريق ونزع القسم اللازم من الزفت القديم المحيط بأغطية الريكارات والأرصفة وفلش طبقة من الخرسانة الأسفلتية لإعطاء التحديب والانحدارات العرضية على المنعطفات وكل ذلك بغية الحصول على قالب متوازن بحيث يعطى الزفت الجديد سماكة تفوق أو تقل عن 5 ملم عن السماكة المفروضة في الكشف التقديري وللإدارة حق التدقيق والمقارنة بين الكميات المفلوشة والسماكات المنفذة.

كما يقوم المتعهد بالأشغال التالية:

أ- فتح حبسة عند التحام الطبقة التي يقوم بها مع طبقة أخرى قديمة أو كان قد قام بها في يوم سابق أكان الالتحام في العرض أو في الطول يجب أن تكون الوصلة عمودية.

ب- إجراء الترتيبات اللازمة لتصليح شبكات المياه على حساب المتعهد.

ج- وضع خيطان على جانبي الطريق لضبط استقامة الأطراف.

على الملتزم أخذ موافقة الإدارة الخطية بقبول القالب قبل المباشرة بأعمال الفلش.

2- رش طبقة الأسفلت اللاصقة:

تكون الطبقة اللاصقة من نوع المستحلب (Emulsion) كاتيونيك ذات نسبة زفت صافي من نوع متوسط التطاير رقم (3) (MC3) وفقاً لـ ASTM D2027 لا تقل عن 60 بالماية ترش بواسطة موزعات الضغط الميكانيكية على البارد بمعدل لا يقل عن 0.400 كلغ بالمتر المربع زفت مستحلب على الزفت القديم وبمعدل لا يقل عن 1.200 كلغ بالمتر المربع زفت مستحلب على سطح البحص المرصوص. على ألاّ يزيد الانحراف في المعدل المحدد أعلاه عن 10% وأن يكون التوزيع والرش متساويين ومغطيّاً كامل المساحة المطلوبة.

3- تجهيز المواد

يجري تجفيف وتسخين الحجارة المكسرة الغليظة والحجارة الناعمة في الآلة الخاصة بذلك على أن لا تقل الحرارة عن 140 أو تزيد عن 160 درجة مئوية.  بحيث لا يزيد الفرق بين حرارة الاسفلت والمواد الحجرية عن 15 الى 20 درجة مئوية

4- خلط المواد

تضاف المواد المكونة للمخلوط وهي الغليظة والناعمة والبودرة والأسفلت الصلب كل على حدة وبالنسب التي قررها المختبر سابقاً فإذا كانت الخلاطة من النوع المتقطع يجري خلط المواد الغليظة والمواد الناعمة أولاً على الناشف ثم تضاف كمية الأسفلت المقررة بعد تسخينها إلى حرارة تتراوح بين 140 و160 درجة مئوية وتجري عملية خلط هذه المواد حتى تتم تغطية سطح الحجارة جيداً بألأسفلت، ثم تضاف كمية البودرة المقررة مع استمرار عملية الخلط حتى يصبح المخلوط متجانساً تماماً على ألاّ تزيد حرارة المخلوط عند انتاجه عن 175 درجة مئوية، ويجب أن لا تقل مدة الخلط على الناشف عن خمسة عشر (15) ثانية، وبعد إضافة الأسفلت عن ستة وثلاثين ثانية أو حسب تعليمات المهندس، وفي حال استعمال خلاطة مستمرة يكون تحديد زمن الخلط بالثانية بطريقة الوزن ويساوي سعة الخلاطة بالكيلوغرام مقسوماً على تصريفها بالكيلوغرام على أن لا يقل هذا الزمن عن خمسة وأربعين (45) ثانية وبحيث يخرج المخلوط متجانساً تماماً.

5- نقل المخلوط

ينقل المخلوط إلى الطريق بواسطة شاحنات ذات الصناديق المعدنية القلابة، ويجب أن يكون الصندوق نظيفاً خالياً من المواد الغريبة، وان تدهن أسطحه الداخلية دهاناً خفيفاً بمادة زيتية غير الكاز أو السولار. وإذا كانت مسافة النقل بعيدة بحيث تنخفض حرارة المخلوط عن 140 درجة مئوية قبل فرشه على سطح الطريق فيجب تغطية الشاحنة بقماش مناسب لحفظ الحرارة.

6- فرش المخلوط ورصه

يجري فرش المخلوط بواسطة آلة الفرش الميكانيكية مباشرة بعد رش سطح الطريق بطبقة الإسفلت اللاصقة وأن تتراوح درجة حرارته أثناء الفرش من 150-135 درجة مئوية على أن لا تنخفض حرارة الأساس الذي سيفرش عليه المخلوط عن:

| الحرارة الدنيا المسموح بها (درجة مئوية) | سماكة الطبقة المراد فرشها (ملم) |
| --- | --- |
| 4o | فوق 75 |
| 7o | بين 25 و75 |
| 10o | 25 وما دون |

ثم يرص بواسطة هراس من الحديد لا تقل زنته عن عشرة (10) أطنان وعجلاته مرطبة بالماء بدرجة تمنع التصاق المخلوط بها. تكون عملية الرص بالاتجاه الطولي ابتداء من الجوانب وباتجاه محور الطريق وبحيث تعطى العجلة نصف مسارها في المشوار السابق.

يراعى في عملية الرص الأمور التالية:

أ- يفرش المخلوط على نصف عرض الطريق، مرة واحدة، وبعد رصه يباشر بفرش ورص المخلوط على النصف الآخر.

ب- يجب أن تكون السماكة المفروشة كافية لإعطاء السماكة المحددة بعد الرص وفي حال زادت السماكة عن 7.5 سم تفرش وترص على أكثر من طبقة على أن لا تزيد سماكة كل طبقة عن 7.5 سم قبل الحدل وعلى أن تزيد سماكة ضعفي الحكم الإسمي للبحص.

ج- تستمر علمية الرص حتى لا تظهر خطوط طولية تحت عجلات الهراس ويكون المخلوط قد رص تماماً والأجزاء التي يتعذر رصها بالهراس، ترص بواسطة مدامك يدوية تسخن مسبقاً.

د- يجب العناية التامة في عمل الوصلات الطولية والعرضية بحيث يكون ارتباطها جيداً ومنسوب الطريق عندها في منسوب واحد تماماً وذلك بشطف الوصلات ودهانها بالأسفلت بين الرصف القديم والجديد.

هـ- يجب أن تكون سرعة آلة الفرش أو الهراس من ثلاثة (3) كيلومترات إلى ستة (6) كيلومترات في الساعة لتفادي زحف المخلوط من موقعه.

لا يسمح بفرش الإيدياليت ليلاّ إلاّ بعد موافقة الإدارة، على أن يؤمن الملتزم إنارة جيدة وكاملة لمواقع العمل، في حال فرش الإيدياليت على طبقتين يجب التأكد أن اللحامات الطولية للطبقتين تبعد عن بعضها على الأقل 30 سم والعرضية 60 سم.

7- اختبار استواء سطح الطبقة وكثافتها: يجب أن تكون السماكة المتوسطة لطبقة أساس الالتحام بحدود (10) ملم عما هو ملحوظ أو مبين في الخرائط ويجب ألاّ يزيد الفرق في المنسوب بين ما هو محدد في الخرائط والتنفيذ عن أكثر من (10) ملم.

يجب أن يكون سطح الطريق العلوي بعد إنهاء عملية الرص مستوياً وطبقاً للتحدب المبين في الخرائط مع تسامح قدره ثلاث (3) ملليمترات فقط عن اختباره بقدة طولها أربعة أمتار، وإلاّ تزال أية مسطحات تزيد الفروقات فيها عن المسموح به، أو فرش مواد مخلوطة جديدة بعد مراعاة ربطها جيداً بالأسفلت وبالشكل المذكور سابقاً. يجب ألاّ تقل كثافة المخلوط بعد رصه عن 95% من الكثافة المحددة في مختبر المواد بطريقة "مارشال".

8- التصريح بالمرور على الطبقة

يمنع السير على الطبقة حتى انخفاض درجة حرارتها إلى درجة حرارة الجو على أن لا تقل هذه المدة عن ثماني ساعات.

مادة 4-4-5- طريقة الكيل والدفع

يجري احتساب أشغال إنشاء طبقة من الخرسانة الأسفلتية بالطن، لكن يجب أن يصار إلى كيل المساحات المنفذة فعلياً، ففي حال ظهور زيادة في السماكة عن التسامح المذكور في البند 57 الباب الأول من دفتر الشروط والمواصفات فيحاسب المتعهد على أساس المساحة مضروبة بالوزن الملحوظ للمتر المربع مضاف إليه ما يزيد عن تطبيق التسامح المذكور أعلاه فقط.

لذلك لا يصرف كشف أشغال إنشاء طبقة من الخرسانة إلاّ إذا أرفق بكيل المساحات المنفذة وقورن المفلوش بالمتر المربع مع الوزن الملحوظ.

يصار الوزن بواسطة قبان آلي على بطاقة وزن الشاحنة فارغة ووزنها محملة زفت مجبول ووزن الزفت المجبول الصافي والتاريخ والساعة ثم يدون عليه جهة الإرسال.

يجب ألاّ يزيد تاريخ آخر معايرة للقبّان الآلي عن (12) شهراً، على أن يثبت ذلك بتقديم شهادة المعايرة الصادرة عن جهة معايرة معروفة وموافق عليها من الإدارة.

مادة 4-5-6- طريقة التنفيذ

أ- تسوية سطح الطريق القديم

يقوم الملتزم بتصليح الحفر أو النتوءات الظاهرة على سطح الطريق كما يلي:

- تنزع مواد البحص المكسر القديمة من هذه الحفر أو النتوءات وتلقى خارج حدود العمل.

- تشطب جوانب الحفر أو النتوءات بشكل عمودي وتدهن هذه الجوانب بمادة أسفلت متوسط التطاير رقم (3)   (MC3)، ثم تعبأ بحجارة مكسرة ومطابقة للمواصفات وللتدرج العام المبين في المادة رقم 1-31 السابقة الذكر وحتى منسوب السطح المجاور.

- يجري رص الحفر بهراس حديد زنة عشرة أطنان، وإذا تعذر ذلك فترص بواسطة مطبات ميكانيكية حتى بلوغ الكثافة القصوى.

ب- قبل المباشرة برش طبقة الأسفلت تنظف الطريق من الحجارة المفككة والأتربة وغيرها من المواد الغريبة باستعمال فراش ميكانيكية أو يدوية.

الفحوصات المخبرية:

يمنع استعمال أي مواد داخلة في صنع المزيج الأسفلتي قبل أخذ موافقة المهندس المشرف على نوعيتها على أن تجري فحوصات مخبرية في مختبر المواد على كافة المواد بشكل دوري وفقاً لتعليمات ومواقع أخذ العينات المحددة من قبل المهندس المشرف وعلى المتعهد تأمين المساعدة وكافة التسهيلات لأخذ العينات المطلوبة من قبل مختبر المواد.

تبديل مصدر المواد:

في حال أراد المتعهد تعديـل مصدر أي من المواد الداخلـة في صنع الإيدياليت، عليـه إبلاغ الإدارة بذلك قبل (30) ثلاثين يوماً من بداية الإنتاج في مصدرها، على أن يقدم كافة المستندات والمعلومات التي تطلبها للإدارة للموافقة على المصدر الجديد. ولا يجوز للملتزم توريد أي من تلك المواد قبل موافقة الإدارة عليها.

إن موافقة الإدارة على مصدر المواد، لا يعفي الملتزم من مسؤوليته عن تأمين المواد اللازمة لصنع الإيدياليت وفقاً للمواصفات والشروط المحددة في هذا الفصل.

الطبقة اللاصقة على البحص:

على الملتزم عدم رش الطبقة اللاصقة على البحص في الحالات التالية:

1- عندما يكون متوسط نسبة الرطوبة لكامل طبقة البحص الأساس تزيد عن 80% من نسبة الرطوبة لمواد البحص المستعمل.

2- عندما تكون حرارة الجو تساوي أو دون الـ 15o مئوية.

3- عندما يكون الطقس ماطراً أو كان هناك ضباب.

ويعود للإدارة وحدها حق إعطاء المعلومات اللازمة للملتزم برش الطبقة اللاصقة على البحص في الظروف الواردة أعلاه.

في حال كان سطح طبقة الأساس جافاً لدرجة أنه ينتج منه غبار أو عند تنظيفه، يجب في هذه الحالة رشه بالماء على شكل رذاذ قبل وضع الطبقة اللاصقة.

على المتعهد ترك الطبقة اللاصقة على البحص لمدة 48 ساعة على الأقل لكي تجف ويصعب نزعها عند مرور الآليات عليها.

وإذا تبين للإدارة أن المستحلب المستعمل في الطبقة اللاصقة له خصائص تسمح بالمرور عليه قبل 48 ساعة بعد رشه دون أن يتضرر، يمكن في هذه الحالة إعطاء التعليمات للملتزم بمتابعة باقي الأشغال قبل انتهاء المدة الدنيا المحددة أعلاه.

على الملتزم اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة لحماية الطبقة اللاصقة من الضرر والتلف خلال فترة انتظار جفافها وثباتها.

كما عليه اتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة البقع التي رشت بمعدل زائد من المواد اللاصقة مثل رش الرمل وغيره وفقاً لتعليمات مهندس الإدارة.

في حال تبين للإدارة أن المعدل الأدنى للطبقة اللاصقة لا يتناسب مع طبيعة طبقة الأساس، يحق للإدارة الطلب من الملتزم إجراء تجارب على مساحات معينة ضمن أو خارج نطاق الأشغال لتحديد المعدل الأنسب للطبقة اللاصقة على البحص دون أي كلفة إضافية من الإدارة.

على الملتزم قبل البدء باستعمال المواد المنوي رشها كطبقة لاصقة على البحص، تقديم عينات منها مرفقة بشهادة المصدر وخواصها ونوعها للإدارة لأخذ الموافقة عليها. وعلى الإدارة الموافقة على المواد التي ثبت أداؤها المرضي سابقاً بعد حصول الملتزم على الموافقة، عليه التأكد من أن المورد يؤمن له نفس المواد التي حصل على موافقة الإدارة عليها.

عند الشروع بالتنفيذ على الملتزم تقديم تقارير الفحوصات المخبرية على كل توريد لتلك المواد إلى المشروع، ولا يحق له استعمالها إلاّ بعد أخذ موافقة المهندس المشرف على تنفيذ الأشغال.

لا تعتبر تقارير الفحوصات المخبرية المقدمة للإدارة أساساً لقبول الشحنة، بل يجب التأكد من صحتها بأخذ عينات من المواد الموردة للورشة، وعلى الملتزم أيضاً تقديم شهادة ضمان المصنع.

مواد الطبقة اللاصقة على الزفت:

النتيجة المضمونة من وضع الطبقة اللاصقة على الزفت هي تأمين التصاق كاف بين طبقة أسفلتية أو خرسانية قديمة وطبقة أسفلتية جديدة فوقها وفقاً للمواصفات والأبعاد الملحوظة في الخرائط أو وفقاً لتعليمات الإدارة.

على تلك المواد أن تكون زفت سائل أو مستحلب وفقاً للجدول التالي:

| النوع | المواصفات | حرارة الرش |
| --- | --- | --- |
| emulsion - SS – 1, SS, - 1h emulsion CSS – 1, CSS – 1 h Rc – 70 (RC – 1) زفت سائل | ASTM D 977 ASTMD 2397 ASTMD 2397 | o(25-55) o(25-55) o(50-70) |

عوائق مناخية:

على الملتزم رش الطبقة اللاصقة على الزفت فقط عندما يكون السطح جافاً وحرارة الطقس أعلى من 15o مئوية أو وفقاً لتعليمات مهندس الإدارة.

المعدات:

على الملتزم استعمال مكنسة و/أو نافخ ميكانيكي ورشاش وجهاز لتسخين مواد الزفت. يجب أن يكون رشاش الزفت قادراً على توزيع الطبقة اللاصقة بحرارة وكمية متساوية على كامل المساحة وبأعراض مختلفة وبمعدل معين ضمن حدود 10% من المحدد، على جهاز الرش أن يكون مجهزاً بـ tachometer  ( جهاز لقياس سرعة الدوران ) وجهاز قياس للضغط والحرارة وجهاز قياس حجم المواد في الخزان أو خزان معاير.

على جهاز الرش أن يكون ذاتي الدفع ومجهزاً بمضخة يمرّ عبرها الزفت السائل إلى البخاخات التي يجب أن تكون قابلة للحركة جانبياً وعمودياً.

طريقة رش الطبقة اللاصقة على الزفت:

أ- مباشرة قبل رش الطبقة اللاصقة على الزفت، على الملتزم تنظيف كافة المساحة المراد رشها بواسطة مكنسة ميكانيكية و/أو نافخ هواء مضغوط، مدعومة بمكانس يدوية لإزالة الغبار والأوساخ والمواد الحرة.

ب- بعد إزالة الغبار والأوساخ يتم الكشف من قبل المهندس المشرف على سطح الرصف المجهز والذي يجب أن يكون مباشرة قبل رش الطبقة اللاصقة، جافاً وبحالة مرضية.

ج- على الملتزم تذويب الزفت المستحلب بالماء عندما يطلب المهندس المشرف ذلك، ويجب رشه قبل مدة كافية من وصول أعمال الفلش للتأكد من تبخر الماء منه.

د- يحق للإدارة الطلب من الملتزم إجراء تجارب على نفقته لرش مساحات معينة ضمن أو خارج نطاق الأشغال لتحديد المعدل الأنسب للمواد اللاصقة بما يتناسب وطبيعة طبقة الرصف القديمة.

هـ- يجب أن تخضع المواد اللاصقة كما معدل رشها لموافقة المهندس المشرف من قبل الإدارة,

و- بعد رش الطبقة اللاصقة على الزفت يجب تركها لمدة كافية لتجف وتتماسك، وعلى المهندس المشرف تحديد هذه المدة.

ز- على الملتزم الحفاظ على الطبقة اللاصقة على الزفت وحمايتها من الضرر والتلف حتى وضع الطبقة الجديدة من الأسفلت فوقها.

مسؤولية الملتزم عن المواد المستعملة لطبقة لاصقة على الزفت:

على الملتزم تقديم عينات من المواد المنوي استعمالها كطبقة لاصقة على الزفت بالإضافة إلى شهادة المنشأ ونوعها للإدارة ولا يجوز استعمال أي من تلك المواد المقدمة قبل الحصول على موافقة الإدارة عليها.

على الملتزم التأكد من مورد المواد تلك أنها ضمن المواصفات والشروط المحددة في متطلبات الالتزام.

على الملتزم تقديم نتائج تجارب مخبرية سابقة مصدقة من مصدرها، أجريت على كل شحنة من المواد اللاصقة الموردة لموقع العمل ولا يجوز له استعمال أي من تلك المواد قبل الحصول على موافقة المهندس المشرف المسبقة.

إن تقديم النتائج المخبرية أعلاه المصدقة من المورد لا تعني قبول الشحنة. وإن كافة التقارير المخبرية المقدمة تكون عرضة للتحقق منها من قبل المهندس المشرق وذلك بأخذ عينات من الشحنات الموردة للموقع.

على الملتزم تقديم شهادة ضمان الجودة الصادرة عن المصنع وفقاً للشروط العامة للإلتزام.