###### الجمهوريّة اللبنانيّة وزارة الطاقة والمياه المديريّة العامّة للموارد المائية والكهربائية مصلحة مشاريع الري مشروع انشاء بحيرة جبلية في منطقة بقرقاشا - قضاء بشرّي دفتر الشروط الخاص آب 2018. فهرس

| الجزء الأول | وصف الأشغال والشروط الأدارية ـــــــــــــــ | 6 |
| --- | --- | --- |
| الفصل الأول | موضوع الإلتزام ـــــــــــــــــــــــــــ | 7 |
| المادة الأولى : | غاية الإلتزام ووصف الأشغال ـــــــــــــــــــــــــــ | 7 |
| المادة الثانية : | الوثائق العائدة للالتزام ـــــــــــــــــــــــــــــــ | 8 |
| المادة الثالثة : | الرجوع الى النصوص العامة ــــــــــــــــــــــــــــ | 8 |
| الفصل الثاني | تقديم العروض ـــــــــــــــــــــــــــ | 9 |
| المادة الرابعة : | طريقة التلزيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 9 |
| المادة الخامسة : | درس مستندات الإلتزام ومعاينة مواقع العمل ــــــــــــــــــــ | 9 |
| المادة السادسة : | العارضون المقبولون ــــــــــــــــــــــــــــــــ | 9 |
| المادة السابعة : | العارضون الشركاء ــــــــــــــــــــــــــــــــ | 10 |
| المادة الثامنة : | تقديم العروض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 10 |
| المادة التاسعة : | التأمينات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 13 |
| المادة العاشرة : | تفويض وتصديق الإلتزام ــــــــــــــــــــــــــــــ | 13 |
| الفصل الثالث | شروط عمومية ـــــــــــــــــــــــــــ | 14 |
| المادة الحادية عشرة : | تطبيق الأنظمة والقوانين ــــــــــــــــــــــــــــــ | 14 |
| المادة الثانية عشرة : | حوادث العمل والمسؤوليات ــــــــــــــــــــــــــــ | 14 |
| المادة الثالثة عشرة : | سلامة المنشأت العامة ـــــــــــــــــــــــــــــــ | 14 |
| المادة الرابعة عشرة : | مراقبة المواد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 15 |
| المادة الخامسة عشرة : | نقل المواد وتخزينها ــــــــــــــــــــــــــــــــ | 15 |
| المادة السادسة عشرة : | إختبارات المواد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 15 |
| المادة السابعة عشرة : | فتح الطرقات وتأمين السير وتامين سيلان مياه الري ــــــــــــــــ | 16 |
| المادة الثامنة عشرة : | تعويض أخذ أو إستيداع أتربة ـــــــــــــــــــــــــــ | 16 |
| المادة التاسعة عشرة : | هدم الأشغال غير المطابقة ـــــــــــــــــــــــــــــ | 16 |
| المادة العشرون : | إيقاف العمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 16 |
| المادة الواحدة والعشرون : | فسخ الإلتزام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 17 |

| الفصل الرابع | سير العمل والمحاسبة ــــــــــــــــــــــــــ | 18 |
| --- | --- | --- |
| المادة الثانية والعشرون : | مدة إنجاز الأشغال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 18 |
| المادة الثالثة والعشرون : | مخطط العمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 18 |
| المادة الرابعة والعشرون : | غرامة التأخير والتدابير الزجرية ــــــــــــــــــــــــــــ | 19 |
| المادة الخامسة والعشرون : | تسليم مواقع العمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 19 |
| المادة السادسة والعشرون: | مدة الضمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 19 |
| المادة السابعة والعشرون : | تصليح الأعطال والضمان العشري ــــــــــــــــــــــــــ | 20 |
| المادة الثامنة والعشرون : | طرق القياس والمحاسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــ | 20 |
| المادة التاسعة والعشرون : | تنظيم الكشوفات المؤقتة والكشف النهائي ــــــــــــــــــــــــ | 20 |
| المادة الثلاثون : | تعديل الأشغال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 21 |
| المادة الواحدة والثلاثون : | تنفيذ الأشغالالإضافية غير الملحوظة على الخرائط ـــــــــــــــــــ | 21 |
| الفصل الخامس | شروط الملتزم ـــــــــــــــــــــــــــــ | 22 |
| المادة الثانية والثلاثون : | تدقيق الخرائط والمستندات ـــــــــــــــــــــــــــــــ | 22 |
| المادة الثالثة والثلاثون : | محل إقامة الملتزم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 22 |
| المادة الرابعة والثلاثون : | وكيل وجهاز الملتزم وضرورة التنسيق ــــــــــــــــــــــــ | 22 |
| المادة الخامسة والثلاثون : | اليد العاملة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 23 |
| المادة السادسة والثلاثون : | تعدد الورش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 23 |
| المادة السابعة والثلاثون : | تركيز الأشغال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 23 |
| المادة الثامنة والثلاثون : | موجبات الملتزم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 23 |
| المادة التاسعة والثلاثون : | تنظيف مواقع العمل بعد إتمام الأشغال ـــــــــــــــــــــــــ | 24 |
| المادة الاربعون : | واجبات مهندس الملتزم ــــــــــــــــــــــــــــــــ | 24 |
| المادة الواحدة والاربعون : | دفع الطوابع والرسوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | 24 |
| الفصل السادس | أحكام مختلفة ـــــــــــــــــــــــــــــ | 25 |
| المادة الثانية والاربعون : | نفقات نقل وإنتقال موظفي الادارة ـــــــــــــــــــــــــــ | 25 |
| المادة الثالثة والاربعون : | مراقبة تنفيذ الأشغال ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 25 |
| المادة الرابعة والاربعون : | الاستلام المؤقت وملف نهاية الورشة ــــــــــــــــــــــــــ | 25 |
| المادة الخامسة والاربعون : | الإستلام النهائي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 26 |
| المادة السادسة والاربعون : | تكاليف عمليات سبر الاغوار ـــــــــــــــــــــــــــــ | 26 |
| المادة السابعة والاربعون : | تقلب الأسعار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 26 |

| المادة الثامنة والاربعون : | تحفظات الملتزم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 27 |
| --- | --- | --- |
| المادة التاسعة والاربعون : | حل الخلافات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 27 |
| المادة الخمسون: | إعادة التأمينات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 27 |
| المادة الواحدة والخمسون : | التقيد بلائحة الأسعار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | 27 |
| الجزء الثاني | الموصفات الفنية ــــــــــــــــــــــــ | 28 |
| الفصل الأول | مصادر المواد ومواصفاتها ــــــــــــــــــــــــ | 29 |
| المادة الثانية والخمسون : | مصادر المواد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 29 |
| المادة الثالثة والخمسون : | مواصفات الأسمنت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 29 |
| المادة الرابعة والخمسون: | مواصفات البحص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 29 |
| المادة الخامسة والخمسون : | مواصفات الرمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 30 |
| المادة السادسة والخمسون : | مواصفات الماء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 30 |
| المادة السابعة والخمسون : | مواصفات حديد التسليح ــــــــــــــــــــــــــــــــ | 30 |
| المادة الثامنة والخمسون : | مواصفات القساطل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 30 |
| المادة التاسعة والخمسون : | التجارب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 30 |
| الفصل الثاني | كيفية تنفيذ الأشغال ــــــــــــــــــــــــــ | 31 |
| المادة الستون : | أشغال الحفريات والردميات ــــــــــــــــــــــــــــــ | 31 |
| المادة الواحدة والستون : | صب الخرسانة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 32 |
| المادة الثانية والستون : | الفحوص والتجارب ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 33 |
| المادة الثالثة والستون : | تركيب قساطل لوصل المياه بين المنشأت ـــــــــــــــــــــــ | 34 |
| الجزء الثالث | لائحة الأسعارـــــــــــــــــــــــــ | 38 |
| الجزء الرابع | الكشف التخميني ـــــــــــــــــــــــ | 50 |
| تصريح وتعهد | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 53 |
| محتويات الملف | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |

الجمهوريّة اللبنانيّة

وزارة الطاقة والمياه

المديريّة العامّة للموارد المائية والكهربائية

_______________________

مشروع

##### أشغـال انشاء بحيرة جبلية في منطقة بقرقاشا - قضاء بشرّي  -

##### دفتر الشروط الخاص-

|  | نوع الصفقة |  | : مناقصة عامة في ادارة المناقصات على أساس تقديم اسعار 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | التأمين المؤقّت |  | : /25.000.000/ ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير. |
|  | التأمين النهائي |  | : 10%فقط عشرة بالماية من قيمة عرض الملتزم. |
|  | مهلة التنفيذ |  | : سنة واحدة من تاريخ تبليغ أمر المباشرة بتنفيذ الاشغال . |
|  | غرامة التأخير |  | :/100.000/ل.ل. فقط مئة ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. |
| العارضون المقبولون |  | : المتعهدون المصنفون في الدرجة الاولى لتنفيذ صفقات الأشغال المائية المسجلون وفقاً لأحكام المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 وتعديلاته الذين لا يوجد بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية لم يجر استلامها مؤقتاً بعد وشروط اضافية . |  |

###### الجمهورية اللبنانية

وزارة الطاقة والمياه

المديريّة العامّة للموارد المائية والكهربائية

مصلحة مشاريع الري

مشروع

|  | أشغـال انشاء بحيرة جبلية في منطقة بقرقاشا - قضاء بشرّي |  |
| --- | --- | --- |

# الجزء الاول – وصف الاشغال والشروط الادارية

الفصـل الأول-مــوضــوع الإلتــــزام

## المادة  الاولى :	غـــأيـــة الإلـــتزام ووصف الاشغال

إنّ غاية الإلتزام الحاضر هو تنفيذ

بحيرة جبلية في منطقة بقرقاشا - قضاء بشرّي

يقضي الإلتزام  بتنفيذ الأشغال التالية :

- تأمين الطريق التي تصل الى موقع البحيرة المنوي إنشاؤها وذلك بتقديم ونقل ووضع ورصّ الردميات العادية بسماكة لا تقل عن 20 سم وبعرض لا يقل عن 3 أمتار

- إجراء الحفريات والردميات والتسويات الترابية لزوم اعطاء البركة شكلها النهائي

- تأمين وصول مياه الينابيع من مصدرها حتى موقع البحيرة بواسطة قساطل من  Polyethylene . وتنفيذ مأخذ المياه الذي يوصل المياه الى غرفة السكورة خارج البحيرة.

- فلش طبقة الغلاف Géotextile من مادة البوليستر وتثبيتها  وتدعيمها فوق الطبقات الترابية المرصوصة في ارض وجوانب البحيرة

- 45تركيب  طبقة الغلاف العازل Géomembrane  نوع H.D.P.E.  من مادة البوليئتالين العالي الكثافة مع اجراء اعمال التلحيم للوصلات. وتثبيت هذا العاذل  بواسطة صب طبقة من الخرسانة المسلحة  لزوم منشأة التدعيم عند الحافة العليا  للبحيرة

- سياج الحماية المؤلف من  اعمدة وشبك  من الحديد عند الحافة العليا  للبحيرة

المادة الثانية:	الوثائق العائدة للالتزام

بالاضافة الى دفتر الشروط الخاص ولائحة الاسعار والكشف التخميني تعتبر المستندات والوثائق ، العائدة للالتزام ، جزءا لا يتجزأ منه:

ان جميع مواقع الاشغال مبينة على المسطحات و الخرائط والمصورات والمقاطع الطولية والعرضية  والنماذج المرفقة مع هذا الملف وتعتبر جزء لا يتجزأ منه.

تكون التصاميم اساسا للتنفيذ ولكل الاشغال المنفذة بموجبها علما ان تعديلات قد تطرأ على التصميم نظرا لنوعية المشروع الخاصة .

## المادة الثالثة:	الرجوع الى النصوص العامة

1- قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969

تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.

وتطبق النصوص العامة التالية بكل ما لا يتنافى وأحكام دفتر الشروط الخاص هذا :

2- دفتر الشروط العام المفروض بموجب المرسوم رقم 183 تاريخ 13 آذار 1934.

3- دفتر الشروط والأحكام العامة المفروض على ملتزمي الأشغال بموجب المرسوم رقم 405تاريخ 21/3/1942.

4- القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ) والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة استنادا له لا سيما تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 5/10/2013

الفصــل الثانــي- تقديـــم العـــروض

## المادة الرابعة :  طريقة التلزيــــم

يجري التلزيم بطريقة المناقصة العامة في ادارة المناقصات على اساس تقديم اسعار .

ويوقع مقدم العرض الكشف التخميني ولائحة الاسعار مع مهندسه إذا كان هذا المهندس أساساً في تصنيف الملتزم، كما  يوقع  صك التصريح والتعهد الموضوع من قبل الادارة .

يرفض كل عرض يذكر فيه حسم او ضم ويستعاض عنها بعبارة تنزيل على الأسعار او زيادة على الاسعار بدون أي حك أو تحشية أو شطب أو تطريس أو زيادة كلمات او ارقام غير موقع تجاهها.

المادة  الخامسة :  درس مستندات الإلتزام ومعاينة مواقع العمل

يتوجب على كل عارض  يرغب في الإشتراك بهذه الصفقة أن يطلع على جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع لدى قلم مصلحة مشاريع الري وأن يدرس بدقة مستندات الإلتزام ويعاين منطقة العمل ليطّلع على الحالة الراهنة من جميع الوجوه إن من حيث طبيعة الأشغال ونوعها وكمياتها أو من حيث مصادر المواد والتجهيزات المطلوب تقديمها وصعوبات التوريد والتنفيذ المحلية .

يعتبر تقديم العرض تسليماً صريحاً من قبل العارض بأنه درس مستندات الإلتزام وعاين مواقع العمل وأصبح يلّم تمام الإلمام بظروف العمل المحلية وطبيعة الأشغال المتقطعة وأن العرض المقدم منه قد أخذ جميع الأمور بعين الإعتبار ، كما وأنه يملك الإمكانيات والمقدرة اللازمة لتنفيذه على أكمل وجه.

## المادة  السادسة  : العارضون المقبولون

- يقبل للاشتراك في هذه المناقصة   المتعهدون الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المسجلون لدى الادارة وفقا لأحكام المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 والمصنفون في الدرجة الاولى لتنفيذ صفقات الأشغال المائية شرط ان  لا يكون العارض مشمولاً بقرار اقصاء على ان تنطبق عليه الشروط الخاصة بهذه المناقصة ــ  افادة صادرة عن رئيس مصلحة التنفيذ واخرى صادرة عن رئيس مصلحة تصحيح المحيط تبينان بأن مجموع عدد الصفقات ( مياه الشرب ، الري ، الصرف الصحي ، مياه السيلان ) المسجلة على اسم العارض والتي ما تزال بدون استلام مؤقت لا يزيد عددها عن اربع صفقات مائية على ان لا يعود تاريخ الافادتين لاكثر من شهر  من التاريخ المحدد والمعلن عنه لجلسة التلزيم ..

يتم الحصول على دفتر الشروط الخاص بهذه الصفقة من مصلحة ديوان المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية كما على المتعهد أن يتقيد بالمادة الثانية من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 فيما يعود للتعديلات الطارئة على وضعيته.

على كل شخص معنوي سجل بصفة ملتزم على اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 أن يعلم رئيس لجنة التصنيف المعنية بكل تعديل يطرأ على المؤهلات والشروط التي أدّت إلى تصنيفه وذلك في مهلة لا تتجاوز العشرة أيام التي تلي تاريخ التعديل المذكور، فإذا حصل هذا التعديل أثناء تنفيذ صفقة ما وكان التعديل المذكور من شأنه أن يفقـد الملتزم الصفة التي خولته حق الاشتراك في تنفيذ هذه الصفقة تفسخ الصفقة على مسؤوليته إلا إذا أعاد وضعه القانوني في مهلة لا تتجاوز العشرة أيام التي تلي هذا التعديل.

كما لا يحق للملتزم اثناء تنفيذ الصفقة ان يتعاقد مع الغير لتنفيذ جزء او اكثر من التزامه وان يفرغ الى الغير الصفقة بكاملها او أي جزء منها الا بموافقة الادارة وذلك تحت طائلة فسخ  الصفقة حكماً على مسؤوليته وشطب اسمه من لائحة الكفاءات والتصنيف.

## المادة السابعة :  العارضون الشركاء

على العارضين الذين يتقدمون لهذا الإلتزام بصفة شركاء أن يكون كل منهم مصنفاً بالدرجة المطلوبة أعلاه لهذا الإلتزام وأن يقدموا مع عرضهم عقد الشراكة القانوني مسجلاً لدى الكاتب العدل ، يصرحون فيه أنهم متكافلون ومتضامنون بكامل المسؤوليات العائدة لتنفيذ الإلتزام فأذا رسا عليهم هذا الإلتزام يحفظ العقد في المديرية العامة لحين الإستلام النهائي، وكل وثيقة يوقعها أحد الشركاء تعتبرموقعةمن الشركاء كافة فيما يعود لتنفيذ هذا الألتزام

أما الذين يقدمون العروض بإسم المؤسسات او الشركات فعليهم أن يرفقوا بعروضهم الإذاعة التجارية العائدة للشركة والمستند الذي يخولهم حق التوقيع باسم المؤسسة او الشركة مسجلاً لدى المراجع الرسمية المختصة لئلا يعتبر العرض لاغياً.

## المادة  الثامنة :  تقديم العــروض

على العارضين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة السادسة أن يستحصلوا على:

- دفتر الشروط الخاص من الادارة.

- الكشف التخميني والمصدق طبق الاصل يدوّن عليه العارض الاسعار المقدمة من قبله بالارقام ويفقط المجموع ويفقط  السعر النهائي بالارقام والاحرف ويوقع عليه مع مهندسه إذا كان هذا المهندس أساساً  في تصنيف الملتزم .

- لائحة الأسعار المصدقة طبق الاصل يدوّن عليه العارض الاسعار المقدمة من قبله بالارقام ويفقط المجموع ويفقط  السعر النهائي بالارقام والاحرف ويوقع عليه مع مهندسه إذا كان هذا المهندس أساساً  في تصنيف الملتزم .

- صك التصريح والتعهد المرفق بهذا الدفتر .

تقدم العروض وفقاً للتفصيل التالي :

يوضع العرض في غلافين مختومين: يكتب على الغلاف الأول "تصريح" وعلى الغلاف الثاني "بيان أسعار" ويذكر على كل غلاف محتوياته وموضوع الصفقة وتاريخها وإسم العارض.

اولا :يتضمن الغلاف الأول

- تصريحاً وتعهداً يبدي فيه العارض رغبته بالاشتراك في الصفقة ويقر بأنه درس مستنداتها ويبدي استعداده للتقيد بكافة الشروط  بكل دقـة وأمانة ( النموذج  مرفق بهذا الدفتر: تصريح وتعهد )

2-	التأمين المؤقت المحدد في المادة التاسعة أدناه.

3-	عقد الشراكة القانوني في حال توجبه مسجل لدى الكاتب العدل.

4-	صورة مصدقة عن الإذاعة التجارية لا يعود تاريخ تصديقها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ جلسة التلزيم

5-	صورة مصدقة عن التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير صاحب المؤسسة او احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة لا يعود تاريخ  تصديقها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ جلسة التلزيم.

6-	إفادة تصنيف وعدم اقصاء صادرة عن رئيس اومقرر لجنة تصنيف المتعهدين -مياه- تبين رقم وتاريخ قرار التصنيف ودرجة تصنيف المتعهد وانه غير مقصي  عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات ولم يطرأ أي تعديل على تصنيفه على أن تكون صالحة بتاريخ اجراء المناقصة او صورة مصدقة عنها

7-	صورة مصدقة عن شهادة تسجيل المؤسسة  او الشركة في وزارة المالية – مديرية الواردات لا يعود تاريخ تصديقها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ جلسة التلزيم.

8-	صورة مصدقة عن شهادة تسجيل المؤسسة  او الشركة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة اذا كان العارض خاضعا لها لا يعود تاريخ تصديقها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ جلسة التلزيم او صورة مصدقة عن افادة عدم التسجيل للعارضين غير المسجلين لا يعود تاريخ تصديقها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ جلسة التلزيم وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وان اصبح مسجلا في فترة التنفيذ.

9-	صورة مصدقة عن براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سارية المفعول بتاريخ جلسة التلزيم  ( صالحة للاشتراك في لمناقصات العمومية ) او شاملة

10-	 صورة مصدقة عن افادة عدم الافلاس من المحكمة المختصة لا يعود تاريخ تصديقها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ جلسة التلزيم .

11-	 صورة مصدقة عن افادة عدم التصفية من المحكمة المختصة لا يعود تاريخ تصديقها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ جلسة التلزيم .

12-	صورة مصدقة عن افادة شاملة صادرة عن السجل التجاري وعائدة للشركة او للمؤسسة لا يعود تاريخ تصديقها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ جلسة التلزيم على ان تتضمن هذه الافادة من ضمن بياناتها :  - اسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة او المؤسسة

- موضوع الشركة او المؤسسة

- كافة الوقوعات الجارية على الشركة او المؤسسة

- اسماء الشركاء والمساهمين في الشركة ولا سيما بيان حملة الاسهم الاسمية بالنسبة للشركات المساهمة

13-	نموذجاً أساسياً عن توقيع المهندس الذي تم تصنيف العارض على أساسه  مصدقاً لدى الكاتب العدل صادر  في العام الذي يجري فيه  التلزيم وتقبل الصور طبق الاصل المصادق عليها من كاتب العدل ضمن المدة المذكورة .

14-	براءة ذمة من نقابة المقاولين تثبت ان العارض سدد اشتراكه  صالحة بتاريخ جلسة  التلزيم او صورة مصدقة عنها .

15-	صورة مصدقة عن براءة ذمة من نقابة المهندسين صالحة بتاريخ جلسة  التلزيم  وذلك للمهندس الذي تم تصنيف العارض على اساسه

16-	افادة صادرة عن رئيس مصلحة التنفيذ واخرى صادرة عن رئيس  مصلحة تصحيح المحيط تبينان بأن مجموع عدد الصفقات ( مياه الشرب ، الري ، الصرف الصحي ، مياه السيلان ) المسجلة على اسم العارض والتي ما تزال بدون استلام مؤقت لا يزيد عددها عن اربع صفقات مائية على ان لا يعود تاريخ الافادتين لاكثر من شهر من التاريخ المحدد والمعلن عنه لجلسة التلزيم .

ثانياً : يتضمن الغلاف الثاني

وفقا للنموذجين المرفقين :

- لائحة الاسعار يدون عليها العارض اسعاره  بالأحرف والأرقام ويوقع عليها مع مهندسه إذا كان هذا المهندس أساساً في تصنيف الملتزم .

- الكشف التخميني يدوّن عليه العارض اسعاره بالاحرف والارقام ويوقّع عليه مع مهندسه اذا كان هذا الاخير اساسا في تصنيف الملتزم.

- تحليل الاسعار.

ملاحظات هامة :

أ- في حال وجود تباين بين الارقام والاحرف او بين سائر المستندات يؤخذ بالتفقيط المدون بالاحرف على لائحة الاسعار .

ب- على العارض توقيع  لائحة الاسعار و الكشف التخميني وتحليل الاسعار مع مهندسه صفحة صفحة.

ج -لا يجوز استرداد العرض أو تعديله أو اكماله بعد تقديمه.

د- لا يقبل اي طلب بتعديل العرض سبق تقديمه بحجة سهو او خطأ او اهمال حصل عند وضعه.

ه- لا يحق للعارض استرداد أي وثيقة ترفق بعرضه باستثناء المستندات التي تقرر لجنة المناقصات إعادتها إليه.

و- لا يحق للعارض إجراء أي تعديل على الكشف التخميني .

ز- إذا تقدم العارض بأكثر من عرض واحد ترفض جميع عروضه.

ثـالثاً :

يوضع الغلافان  الاول و الثاني في غلاف ثالث موحد يتم الحصول عليه من ادارة المناقصات و معنون باسم ادارة المناقصات – بناية بيضون شارع بوردو ، ولايذكر على ظاهره سوى موضوع  الالتزام  والتاريخ المحدد لجلسة التلزيم بالارقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة ,  دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه وذلك تحت طائلة  رفض العرض .

وتكون الكتابة على الغلاف الموحد الثالث بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون , تلصق عليه عند تقديمه الى ادارة المناقصات

رابعــاً:

ترسل العروض بواسطة البريد المضمون المغفل أو تسلم باليد مباشرة إلى قلم ادارة المناقصات  قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق  تاريخ جلسة التلزيم . ومنعاً لكل تأخير يستحسن إيداع العروض مكتب البريد أسبوعاً على الأقل قبل الموعد المحدد للجلسة المذكورة. ولا يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء مهلة تقديم العروض.

## المادة التاسعة :  التأمينــات

أ- التأمين المؤقت

تحدد قيمة التأمين المؤقت بمبلغ /25.000.000 / ل ل فقط  خمسة وعشرون مليون  ليرة لبنانية لا غير.

ويقدم التأمين المؤقت :

اما نقدا لقاء ايصال مالي من صندوق الخزينة يرفق بمستندات العرض.

واما بموجب كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف وارد اسمه على لائحة المصارف الصادرة عن حاكم مصرف لبنان والمعمول بها بتاريخ جلسة التلزيم ومحرر بإسم المشروع لصالح وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بحيث يكون التأمين :

- صالح لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ جلسة التلزيم ويتجدد مفعوله تلقائيا.

- يعاد التامين المؤقت للعارض في حال رفض عرضه او لم يرس عليه الالتزام .

ب - التأمين النهائي

بعد إبلاغ المتعهد تصديق الالتزام يعاد التامين المؤقت الى المتعهد بعد تقديم التأمين النهائي وقدره عشرة بالمئة من قيمة الالتزام يضاف اليه عند الاقتضاء نسبة عشرة بالمئة من قيمة  ملاحق العقود الرضائية مقدمة بطريقة تقديم التأمين المؤقت عينها وذلك خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ ويتضمن هذا التأمين تعهدات الملتزم في حسن تنفيذ الصفقة لحين إجراء استلام الأشغال استلاما نهائيا في حال عدم تقديم التأمين النهائي خلال المهلة المحددة أعلاه ، ينذر الملتزم خطيا بضرورة تقديمه هذا التأمين خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه الإنذار وإذا لم يتجاوب اعتبر ناكلاً ووضعت الادارة يدها على قيمة التأمين المؤقت وعمدت  إما الى إعادة المناقصة على مسؤوليته وحسابه واما الى تنفيذ العمل بالأمانة فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر لحساب الادارة واذا أسفرت عن زيادة في الاكلاف عادت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة بعد أن يقدم الملتزم التأمين النهائي تسلمه الادارة ملفا كاملا عن مستندات التلزيم بالإضافة لتسليمه مواقع العمل بموجب محضر موقع من قبل مندوب الادارة والملتزم.

## المادة  العاشرة : تفويض وتصديق الإلتزام

يفوّض الإلتزام على أساس أن السعر هو عنصر المفاضلة، وترسو المناقصة مؤقتاً على من قدم ادنى الاسعار ، ولا تصبح الصفقة نهائية  إلاً بعد تصديق الإلتزام من المراجع المختصّة وإبلاغ التصديق الى الملتزم تحدد مهلة تصديق الإلتزام بمدة / 120 / فقط مائة وعشرون  يوماً إعتباراً من تاريخ جلسة التلزيم يبقى خلالها المتعهد مرتبطاً مع الإدارة  بالعرض المقدم ولا يحق له الرجوع عن إلتزامه كما لا يحق له المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر من جراء عدم تصديق الالتزام

# الفصــل الثالــث -شــروط عموميــة

## المادة الحادية عشرة: تطبيق الأنظمة والقوانين

يتوجب على الملتزم أن يكون مطلعاً وملماً بكافة الأنظمة والقوانين العامة والمحلية المتعلقة بأي شكل من الاشكال بتنفيذ الإلتزام ، وأن يتقيد بها ، وأن يسعى للحصول مباشرة على التراخيص اللازمة من أجل استخراج المواد أو استعمال لوازم معينة وكل ذلك على همته وحسابه ومسؤوليته.

## المادة  الثانية عشرة : حوادث العمل والمسؤوليات

على الملتزم أن يؤمن على مسؤوليته وحسابه كل ما يلزم لسلامة حسن سير تنفيذ الأشغال لا سيما الحراسة وجميع التدابير للدلالة على الأشغال ، كما عليه أن يتقيد بأحكام التعميم رقم /27/ تاريخ 20/5/1960 الصادر عن مقام مجلس الوزراء المتعلق بالتدابير والإجراءات الواجب إتخاذها لتلافي الأخطار والمسؤوليات على الطرق الواقعة عليها الأشغال ، ويعتبر الملتزم مسؤولاً مباشرة تجاه الغير عن كل حادث يحصل للأشخاص والمنقولات ولوسائل النقل من جراء الحفريات التي يقوم بها والمنشآت التي ينفذها والتحويرات التي يدخلها على إتجاهات السير والاتربة والمواد التي يضعها على مواقع الورشة و الطرق المحيطة بها .كذلك يجب على الملتزم وضع علامات السير اللازمة لتنبيه السائقين الى وجود الأشغال ولتحذيرهم من الحفر والعوائق الموجودة ليلاً نهاراً على أن تكون هذه العلامات واضحة وتنبه السائقين مسبقاً الى وجود الخطر وترشدهم الى كيفية اجتيازه لا سيما أثناء الليل عندما تكون الرؤيةغير واضحة وعلى المتعهد تأمين الوقاية من الأخطار للعمال وغيرهم ومنع الأضرار عن الغير.وعليه أن يتحمل مسؤوليتها مباشرة

وعليه فض الخلافات الناشئة عنها ودفع ما يترتب من تعويضات للغير من جرائها دون أن يكون للادارة أي دخل بها كما عليه أيضاً أن يؤمن على سلامــة العمال وموظفي الادارة المتواجدين على الورشة في الحالات الخطرة لدى شركة تأمين معترف بها.

كما على الملتزم أيضاً أن يتخذ الإجراءات اللازمة والسريعة تفادياً لكل ضرر يلحق بالغير من منتفعين واصحاب اراضي ومنشآت مجاورة ، وفي حال إصابة المواطنين أو ممتلكاتهم بأي ضرر أو تلف فعلى الملتزم التعويض عنه للمتضرر دون إشراك الادارة بهذا الأمر .

## المادة  الثالثة عشرة :  سلامة المنشآت العامة

يحق للادارة بناء على ملاحظاتها الخاصة أو بناء على إشعار من أجهزة وزارة الأشغال العامة و النقل  في كل مرة تعتبر فيها أن قسماً او أقساماً من الحفريات والمنشآت تشكل عائقاً للسير أو خطراً عليه أن تطلب من الملتزم أن يعود خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام الى إنجاز العمل في هذا القسم وإعادة الطريق الى حاله السابق وإذا لم يمتثل الملتزم لاحكام هذا الاخطار فأنه يحق عندها  لمديرية الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل أن تعمد فوراً وبدون سابق إنذار الى ردم الحفر والمنشآت غير المنجزة وإعادة التعبيد والتزفيت وذلك على نفقة ومسؤولية الملتزم وأن تسدد النفقات المترتبة عن هذا العمل من اصل استحقاقات الملتزم لدى الادارة أو بواسطة سندات تحصيل في حال تجاوز كلفة الاشغال استحقاقات الملتزم وذلك دون أن يحق للملتزم الاعتراض على هذا التدبير او التحفظ بشأنه.

وكذلك على الملتزم الاتصال المباشر بالمراجع الرسمية المسؤولة عن تمديدات الهاتف والكهرباء والمياه والمجارير للاطلاع بصورة كاملة على جميع امكنة مرور مسالك هذه المنشآت في مجال التزامه وذلك كي لا يعرض تلك المنشآت للتعطيل ويتعرض هو بالتالي للمسؤولية ودفع ما يتوجب لتصليحها ويتحمل كل الخسائر الناتجة عنها.

## المادة  الرابعة عشرة :  مراقبة المواد

تخضع مصادر المواد الداخلة في تنفيذ الأشغال الى موافقة المهندس المشرف قبل البدء في التجهيز، وتكون الموافقة بعد إجراء الاختبارات على عينات تؤخذ لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات ، على أن مطابقة نتائج الاختبارات على هذه العينات لا يحل الملتزم من مسؤوليته عن المواد الموردة والتي سيصار الى أخذ عينات أخرى منها في أي وقت قبل واثناء تنفيذ العمل .

مع الإشارة الى وجوب إستعمال البحص و الرمل المستخرجين من مقالع مستثمرة بموجب تراخيص قانونية.

وإذا إتضح أن مصادر المواد التي سبق اعتمادها لم تعد تفي بالمواصفات فيجب على الملتزم أن يجهز مواد صالحة من مصادر أخرى معتمدة  مع العلم ان جميع المواد المستعملة عرضة للتفتيش والاختبارات في اي لحظة ، ولا يصرح للملتزم باستعمال المواد المرفوضة وعليه نقلها خارج نطاق العمل على حسابه ومسؤوليته الى المواقع التي تحددها البلدية او من يقوم بأعمالها.

## المادة الخامسة عشرة :  نقل المواد وتخزينها

يجب أن تنقل المواد وتحفظ بطريقة تمنع تلفها أو تغيير خواصها ، وفي حالة نقل المواد الصلبة يجب العناية التامة بمراعاة عدم إختلاطها بالاتربة والمواد الغريبة الأخرى ، وأن يكون نقلها بطريقة تمنع الانفصال للاحجام المختلفة .كما يجب حفظ هذه المواد في اماكن توافق عليها الادارة  المحلية( البلدية او من يقوم بأعمالها ) ولا تؤثر سلبا على حركة المرور.

تخزن المواد التي تتأثر بالاحوال الجوية داخل اماكن ضمن نطاق الالتزام مسقوفة و مقفلة الجوانب . وللادارة الحق في اعادة اجراء الاختبارات على أي مواد سبق قبولها وجرى تخزينها لأي فترة بحيث لا يصرح بأستعمالها إذا ظهر فيها تلف اثناء عملية التخزين، وعلى الملتزم في مثل هذه الحالة نقل المواد التالفة خارج نطاق العمل على حسابه ومسؤوليته الى المواقع التي تحددها البلدية او من يقوم بأعمالها.

## المادة السادسة عشرة :  إختبارات المواد

1-	تؤخذ العينات المراد إجراء الاختبار عليها بمعرفة مهندس الادارة أو مندوبه، ومن المواد الموردة على الطريق . وإذا رأى المهندس لاسباب عملية أخذ العينات من مصادر التوريد قبل نقلها الى موقع العمل فلا يمنع هذا من حقه في رفض أي مواد يتم نقلها الى موقع العمل وتكون غير مطابقة للمواصفات. ويتوجب على الملتزم تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين المهندس من جمع العينات ونقلها ، ولا يمكنه استعمال المواد التي أخذت العينات منها الا بعد أن تظهر نتائج الاختبار انطباقها على المواصفات الموضوعة لها ، على أن يقدم الملتزم العينات دون مقابل .

2-	يقوم الملتزم بإجراء جميع الاختبارات المطلوبة واللازمة للتأكد من مطابقة المواد والأشغال للمواصفات بإشراف مهندس الادارة وذلك على حسابه وبواسطة اخصائيين في أحد المختبرات المعتمدة والمشهود لها بالكفاءة اللازمة.

ان عدد العينات والتجارب المخبرية ملحوظ في المواصفات الفنية، ويحق للمهندس المشرف طلب زيادة عدد هذه التجارب اذا رأى ذلك ضرورياً.

3-	اذا تبين بنتيجة الاختبارات أن بعض المواد لا تطابق المواصفات الموضوعة لها يطلب المهندس من الملتزم نقلها خارج نطاق العمل خلال مهلة محددة واستبدالها بأخرى مطابقة للمواصفات ، فاذا لم يمتثل للطلب تقوم الادارة على حسابه ومسؤوليته بنقلها الى أي جهة تراها مناسبة ولا يحق للملتزم مناقشتها بقيمة الاكلاف مهما بلغت .

## المادة السابعة عشرة :  فتـــح الطرقات وتأمين السير وتامين سيلان مياه الري

يتوجب على الملتزم فتـح الطرقات اللازمة لتأمين إيصال المواد الى مواقع العمل و قطع الحد الادنى اللازم من الاشجار عند الحاجة حفاظا على الطبيعة وذلك على نفقته الخاصة . كما يتوجب عليه إدخال  التعديلات الفنية على المجاري التي قد تعترض تنفيذ أشغاله وكذلك عليه أن يتخذ ، على نفقته الخاصة ، التدابير اللازمة كي لا يتوقف السير أثناء تنفيذ الأشغال كما على الملتزم تأمين سيلان مياه الري بالطرق التي يراها مناسبة طيلة فترة الاشغال.

## المادة  الثامنة عشرة  : تعويض أخذ أو استيداع أتربة

إن جميع تعويضات اصحاب الاراضي وسائر ذوي الشأن من جراء أخذ أو استيداع أتربة أو معدات  هي على عاتق الملتزم . و يتم استيداع الاتربة الناتجة عن الحفريات في اماكن و مكبات توافق عليها الادارة المحلية .

## المادة التاسعة عشرة :  هدم الأشغال غير المطابقة

أن جميع الأشغال التي تتم ويتبين للمهندس المشرف عدم مطابقتها للمواصفات الفنية سواء كان ذلك نتيجة سوء الصنع اواستعمال مواد رديئة أو نتيجة لاهمال الملتزم أو بسبب منه فعليه تصليحها فوراً وعلى حسابه ومسؤوليته بطريقة يوافق عليها المهندس المشرف  وضمن مهلة محددة ، وفي حال تأخر الملتزم عن القيام بذلك تقوم الادارة على حسابه ومسؤولياته بتنفيذ التصليحات .

## المادة العشرون  : ايقاف العمل

للمهندس الحق بتوقيف اعمال المقاول حينما يكون هنالك مخالفات في التنفيذ وفقا لدفتر الشروط و عدم إنصياع الملتزم لتصليحها الفوري أو في حال ارتأت الضرورة لهذا التوقف المؤقت من أجل التوافق بين هذا المشروع و أشغال أخرى تنفذ حاليا و لا يحق للمقاول المطالبة بتمديد مدة الالتزام أو بأي تعويض مهما كان نوعه لقاء هذا التوقف.

## المادة الواحدة و العشرون : فسخ الالتزام

إذا أوقف المتعهد الاشغال دون سبب معقول تقبله الادارة او إذا رأت الادارة أن المتعهد قد تباطأ او قصر او أهمل او عجز في تنفيذ أي عمل من الاعمال المطلوبة منه في هذا الالتزام أو خالف في العمل وفق أي من أحكامه فأن لها الحق أن تنذره بوجوب بذل الاهتمام و النشاط و التقيد بالاحكام        و الشروط المطلوبة منه خلال مدة  تزيد عن العشرة أيام الا في الحالات العاجلة مبينة في هذا الانذار نوع الاهمال أو التقصير أو المخالفات الواقعة .

يعتبر الانذار المرسل من قبل الادارة وثيقة تثبت وقوع التقصير او الاهمال أو المخالفة  ما لم يتقدم المتعهد خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الانذار ببراهين كافية تقتنع بها الادارة من ان التقصير او الاهمال كانا بسبب اعذار مقبولة . اذا انقضت مدة الانذار دون ان يقوم المتعهد بتنفيذ ما طلبته منه الادارة من زيادة في سرعة العمل او تقيد في شروط الالتزام فللادارة الحق  بفسخ هذا الالتزام و إعادة تلزيم الاعمال غير المنفذة مرة ثانية على نفقة المتعهد الاصلي أو إكمالها بالامانة أو بالتراضي و على نفقة المتعهد المذكور . و عند توقيف الاعمال يصار الى تنظيم محضربالاعمال المنفذة و المواد الموجودة على الموقع التي تصبح ملكا للادارة و تقدر قيمتها و يحتفظ بها مع ما يتوجب للمتعهد من دفعات لحين إنهاء العمل و إستلامه إستلاما مؤقتا.

# الفصل الرابع- سير العمل والمحاسبة

## المادة  الثانية  والعشرون  : مدة انجاز الاشغال

يتعهد الملتزم بإنجاز الأشغال ضمن مهلة  سنة واحدة  بناءً لأمر التنفيذ  وأمر المباشرة بالعمل يعطى من قبل مصلحة التنفيذ.

كما يتعهد الملتزم بإنجاز كل جزء من الأجزاء التي يتألف منها الالتزام ضمن المهل الجزئية المحددة لها وفقاً لأمر التنفيذ وأمر المباشرة بالعمل  وذلك تحت طائلة دفع غرامة التأخير المنصوص عنها وذلك عن كل يوم تأخير مع العلم أن الإدارة تحتفظ بحقها في تطبيق الأحكام الواردة في المادة المذكورة .

وهذه المدة نهائية ويدخل ضمنها أيام الآحاد والأعياد والعطلة التي يمنع فيها  المتعهدون               من العمل بدون أذن الإدارة وحضور مندوبها ولا يجوز بالتالي للملتزم ان يتقدم بأي اعتراض بسبب التأخير الناتج عن الأمطار والرياح والزوابع وتغييرات الطقس والأحوال الصحية والعراقيل من أي نوع كانت وكل ما هنالك من استعدادات وتحضيرات لحسن سير الورشة الخ... وتبقى الإدارة صاحبة السلطة المطلقة والرأي الأخير في قضية تمديد المهلة إذا رأت موجبا لذلك.

يعمل بجزاء التأخير هذا طيلة مدة الالتزام بكامله وخلال التأخير الذي قد يحصل في تطبيق مخطط العمل المفصل المفروض على المتعهد تقديمه

علماً بأن الأشهر الأربعة الممتدة بين 15 تشرين الثاني و15 آذار من السنة اللاحقة تعتبر شهراً واحداً.

## المادة الثالثة و العشرون  : مخطط العمل

على الملتزم ان يكون دائما" على استعداد لاستلام وتلبية طلبات الادارة الجزئية والتي تبلغ اليه ضمن العقد . وعليه ان يبادر بسرعة للمباشرة بتنفيذ الاشغال خلال مدة العشرة ايام التي تلي تاريخ تبليغه الأمر الاداري .

اذا انقضت مهلة العشرة أيام المذكورة ولم يباشر الملتزم بالتنفيذ ينظم محضر بالواقع ويحق للادارة اعتباره ناكلا" وتنفيذ الاشغال المطلوبة على حسابه ومسؤولياته بالطريقة التي تراها مناسبة .

تحدد الادارة  بطلب من الملتزم الاشغال الجزئية و مهلة تنفيذها التي يسري مفعولها إبتداء  من اليوم التالي لتبليغ الملتزم الامر الاداري بالتنفيذ .

تطبق على مهلة التنفيذ الجزئية الشروط عينها المحددة في مادة "مدة إنجاز الاشغال ".

ترتدي مهلة التنفيذ الجزئية هذه طابعا" نهائيا" تدخل فيها أيام الآحاد والأعياد والعطلة التي يمنع فيها الملتزم عن العمل بدون اذن الادارة الخطي وحضور مندوبها . ولا يجوز بالتالي للملتزم ان يتقدم بأي اعتراض بسبب الامطار والاحوال الجوية والفيضانات والاحوال الصحية والعراقيل من أي نوع كانت أو غير ذلك واتخاذ التدابير والتعبئة والاستعدادات لتأمين سير العمل في الورشة وللادارة الحق بتوقيف اعمال صب الخرسانة خلال فصل الشتاء وفي فترات الصقيع .

تبقى الادارة وحدها صاحبة السلطة المطلقة والرأي الأخير في قضية تمديد مهلة التنفيذ اذا وجدت المبررات الكافية وفي الحالات القاهرة فقط .

خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الأمر الاداري بتنفيذ مجموعة اشغال على الملتزم ان يقدم لمهندس الادارة مخطط عمل اسبوعي يبين فيه ترابط تنفيذ الاشغال وفترات تنفيذها والنسبة المتوقع تنفيذها اسبوعيا" واسماء رؤساء الفرق المسؤولين عن تنفيذها وذلك حسب ورودها في الكشف التخميني المرفق بدفتر الشروط الخاص .

يعرض هذا المخطط على موافقة الادارة فاذا ما اقترن بهذه الموافقة يصبح بمثابة وثيقة تعاقدية ملزمة للملتزم جملة" وتفصيلا" كالتزامه بسائر مستندات الالتزام من دفتر الشروط الخاص ولائحة الاسعار وغيرها .

## المادة  الرابعة  و العشرون :  غرامة التأخير والتدابير الزجرية :

في حال انقضاء مهلة التنفيذ المحددة دون ان يتمكن الملتزم من القيام بجميع التزاماته يتعرض لغرامة تأخير قدرها /100,000/ فقط ماية الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير وتطبق هذه الغرامة دونما حاجة لابلاغ الملتزم ، علما" ان كل تأخير في تنفيذ الاشغال يعرض الملتزم للاخطار المنصوص عنها في المادة /35/ من دفتر الأحكام والشروط العامة .

في حال انقضاء عشرة أيام على انتهاء المدة المحددة لانجاز الاشغال أو أي جزء منها يحق للادارة اما فسخ الالتزام واعادة تلزيم الاشغال المتبقية واما تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة وذلك على حساب ومسؤولية الملتزم وتصادر استحقاقاته  وتبقى هذه المبالغ محجوزة لغاية معرفة نتيجة التلزيم الجديد أو نتيجة الاشغال بالامانة مع تطبيق التدابير المنصوص عنها في المادة /35/ من دفتر الأحكام والشروط العامة فيوضع كشف بالاشغال المنفذة وبيان بالاشغال غير المنفذة ويصار الى اعادة التلزيم أو وضع الاشغال بالامانة ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ تقرير ذلك .

فور صدور قرار فسخ الإلتزام أو وضع الاشغال بالأمانة على حساب ومسؤولية الملتزم يصادر التأمين النهائي ويبقى موقوفاً حتى انتهاء تنفيذ الاشغال وتصفيتها كما ان قرار الفسخ المذكور يجب ان يتضمن نصا" بإقصاء الملتزم الناكل عن الالتزامات التي تجري لحساب وزارة الطاقة والمياه لمدة :

-سنة كاملة عند تطبيق هذه الاجراءات للمرة الاولى .

-ثلاث سنوات في حال تطبيقها على الملتزم للمرة الثانية خلال اثني عشر شهرا" تلي تاريخ  صدور قرار الفسخ الاول.

## المادة الخامسة و العشرون  : تسليم مواقع العمل :

يسلم المهندس المشرف مواقع العمل الى الملتزم  مع نسخة واحدة عن خرائط الاشغال مع جميع مستندات  الالتزام . وينظم محضر بذلك يوقعه كل من مندوب الادارة والملتزم .

## المادة السادسة  والعشرون : مدة الضمان

ان مدة ضمان الاشغال هي سنة كاملة تسري ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت للاشغال كلها أو لأي جزء منها جرى استلامه مؤقتا" على حدة .

## المادة السابعة  و العشرون  : تصليح الاعطال والضمان العشري

تعتبر مدة ضمان الاشغال المحددة اعلاه بمثابة فترة ضمان الاشغال المنفذة حيث يبقي الملتزم مسؤولا" عن المحافظة عليها وتصليح الاعطال والعيوب التي تظهر فيها وعن كل عطل أو ضرر ناتج عنها ويلحق بأملاك الغير حتى تاريخ الاستلام النهائي وعليه ان يبادر الى اجراء التصليحات فور اخطاره بذلك ضمن مهلة اقصاها عشرة ايام تبدأ من تاريخ تبلغه الاخطار . فاذا انقضت هذه المهلة ولم يبادر الى اجراء التصليحات اللازمة حق للادارة ان تقوم باجرائها على عاتق ومسؤولية الملتزم بالطرق التي تراها مناسبة , دون ان يحق له الاعتراض، وتقتطع اكلاف هذه العملية من توقيفات أو ضمانات الملتزم أو بواسطة التحصيل القانوني اذا فاقت الاكلاف قيمة هذه التوقيفات أو الضمانات .         يسري على تنفيذ هذه الاشغال الضمان العشري المنصوص عليه في المادة  /47/ من دفتر الأحكام والشروط العامة ويلاحق الملتزم بالمصاريف المبذولة في حال تمنعه عن التنفيذ بعد اخطاره وقيام الادارة بتنفيذ التصليحات نيابة عنه وفقا" لأحكام القوانين المرعية الاجـــراء.

## المادة  الثامنة و العشرون : طرق القياس والمحاسبة :

ان كميات الاشغال الواردة في الكشف التقديري هي تقريبية ولذا تجري تسوية حساب الملتزم وفقا" لكميات الاشغال المنفذة فعلا" , ولا يجوز له اجراء أي تعديل في الخرائط دون أمر خطي من الادارة والا فلا تدفع له قيمة الاشغال الزائدة .

لا يحق للملتزم ان يتجاوز الكميات الملحوظة بدون علم وموافقة الادارة الخطية المسبقة فاذا تجاوزها بدون أمر اداري يحق للادارة رفض التجاوز أو قبولها بالسعر الملحوظ في الالتزام وبدون أن يكون للملتزم حق المطالبة بأي تعويض .

لا يجوز الشروع في عمل يحجب عملا" آخر تم ما لم يكن المهندس المشرف قد تحقق من قياسات وابعاد ومناسيب الاشغال بحضور الملتزم أو مندوبه ودونها في دفتر القياسات .

يجري كيل الاشغال المنفذة مبدئيا" مرة كل شهر بناء على طلب خطي من الملتزم . تسجل الكيول في دفتر القياسات ويوقع عليها من قبل الطرفين فاذا لم يحضر الملتزم أو وكيله عملية الكيل في الوقت المعين بعد دعوته فان المدون في دفتر القياسات يعتبر كما لو كان مقبولا" منه ويذكر في دفتر القياسات وفي المكان العائد لهذا الكيل رقم وتاريخ دعوة الملتزم لحضور عملية الكيل وعدم حضوره أو حضور مندوبه هذه العملية .

## المادة التاسعة والعشرون : تنظيم الكشوفات المؤقتة والكشف النهائي :

تنظم الكشوفات المؤقتة والكشف النهائي على اساس السعر الذي رسا على الملتزم والكميات المدونة في دفتر القياسات و التي تم تنفيذها فعليا" مع الأخذ بعين الاعتبار تقلب الاسعار المنصوص عنه في المادة السابعة والاربعين  الواردة لاحقا"

ينظم في آخر كل شهر على الاقل كشف مؤقت بالاشغال المنفذة يكون اساسا" للمدفوعات المستحق تأديتها للملتزم مع توقيف عشرة بالمئة من القيمة مؤقتا" لضمان الاشغال وصرف قيمة الكشف النهائي

يمكن ان تدفع لقاء المواد المجهزة في مواقع العمل مبالغ على الحساب لا تتجاوز ثمانين بالمائة من قيمتها

ينظم الكشف النهائي خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاستلام المؤقت ويدعيى الملتزم بموجب كتاب من الادارة عد انجاز هذا الكشف والتوقيع عليه.

ان جميع المعاملات المالية والمدفوعات تنظم بالعملة اللبنانية.

## المادة الثلاثون : تعديل الاشغال

يحق للادارة اجراء التعديلات الفنية التي تراها مناسبة اثناء التنفيذ وعلى ضوء الواقع ولا يحق للملتزم أي اعتراض أو مطالبة من أي نوع كان لجهة هذه التعديلات وتبقى الادارة وحدها صاحبة الحق المطلق بادخال التعديلات وبقضية تمديد المهلة الاساسية ليتمكن من تنفيذها في حال الضرورة .

## المادة الواحدة والثلاثون: تنفيذ الاشغال الاضافية غير الملحوظة على الخرائط

على المتعهد أن يقوم بتنفيذ الاعمال و تقديم المواد مهما كان نوعها و التي لم يرد ذكرها في هذا الالتزام حسب الحاجة اليها بنظر الادارة لانجاز الاشغال المطلوبة وما تطلبه من تعديلات وتغييرات على احسن وجه.

وعلى المتعهد ان لا يجري مثل هذه الاشغال الاضافية الا بعد استلام الاوامر الخطية من الادارة ويحق للادارة رفض وعدم دفع قيمة اية تغييرات او تعديلات او اشغال اضافية يقوم بها المتعهد في أي جزء من اعمال الالتزام دون الحصول على موافقتها الخطية ، كما ان المتعهد يقبل بتعويض لقاء الاشغال الاضافية الملحوظة منه يساوي تكاليف العمل والمواد الجديدة التي تقررها الادارة يضاف اليها خمسة عشر بالمئة 15%  للاشراف واستعمال المعدات والاعمال الاضافية غير المنظورة .

على المتعهد بالاستناد الى طلب الادارة ان يقوم بتنظيم كشف تقديري مفصل بالاعمال المطلوبة منه وغير الواردة في هذا الالتزام والتي قد تجعله يطالب بتعويض اضافي الى قيمة الالتزام ، وان يقدم هذا الكشف خطياً الى الادارة.

يجب على المتعهد ان يسمح للادارة بالاطلاع على جميع الحسابات والفواتير وجداول الدفع والوصولات المتعلقة بالاشغال الاضافية المطلوبة وغير الواردة في الاسعار الافرادية العائدة لهذا   الالتزام . ولا يحق للمتعهد بأن يطالب باي تعويض لمثل هذه الاشغال الاضافية الا بعد تقديم تقرير خطي مفصل بالتكاليف الحقيقية لها تظهر فيه اجور العمال وثمن المواد، وذلك قبل اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر الذي نفذت فيه الاشغال الاضافية المطلوبة .

تكون القياسات المبينة على هذه التصاميم اساسا" للتنفيذ ولكيل الاشغال المنفذة بموجبها .

# الفصل الخامس   - شروط الملتزم

## المادة الثانية و الثلاثون: تدقيق الخرائط والمستندات

على الملتزم ان يدقق بنفسه المستندات والمصورات والخرائط العائدة لالتزامه وان يقدم خطيا" ملاحظاته الى الادارة في الوقت المناسب قبل بدء التنفيذ . وما يعول عليها في قراءة الخرائط هي القياسات المدونة متى وجدت وليس المقياس .

في حال وجود اخطاء وعيوب في هذه المستندات والمصورات , على الملتزم ان يتداركها ويطلع الادارة على تفاصيلها والا يبقى وحده مسؤولا" عن صحة تصاميم الاشغال المنفذة ومتانتها وجودتها ولا يحق له فيما بعد ان يتذرع بوجود مثل هذه الاخطاء أو العيوب للمطالبة بأي تعويض أو تغطية سوء تنفيذ الاشغال ونتائجه .

كما ويعتمد تحليل الاسعار المقدم من الادارة لبنود اعمال اضافية مستندا" رسميا" يعترف به الملتزم ويعمل به في تطبيق غلاء الاسعار .

## المادة الثالثة و الثلاثون  : محل اقامة الملتزم

على الملتزم الذي فوض اليه الالتزام ان يحدد محل اقامة له في مركز دائرة التنفيذ في المحافظة التي تشرف على تنفيذ اشغال التزامه وذلك فور تبلغه تصديق التلزيم ويبلغ الملتزم جميع المخابرات والاوامر الصادرة عن مركز دائرة التنفيذ في المحافظة في محل اقامته المحدد في مركز دائرة التنفيذ في المحافظة .

واذا لم يحدد الملتزم محل اقامة له في مركز دائرة التنفيذ في المحافظة تعلق جميع التبليغات على لوحة الاعلانات في ديوان المديرية العامة للموارد المائيةأو في مركز دائرة التنفيذ في المحافظة وتعتبر هذه التبليغات بمثابة التبليغ القانوني .

تنظم الادارة المختصة في حال التبليغ بطريقة التعليق على لوحة الاعلانات محضرا" يوقعه موظفان يحدد فيه ساعة وتاريخ تعليقه ويتم نزعه لاحقا ويضم الى الملف ليقوم مقام وثيقة التبليغ

## المادة الرابعة والثلاثون  : وكيل وجهاز الملتزم وضرورة التنسيق

يتوجب على الملتزم , فور تبليغه الامر الاداري بتنفيذ الاشغال , ان يعين وكيلا" دائما" على الورشة لمراقبة تنفيذ الاشغال ولغاية انجازها ويجب ان يكون مقبولا" من الادارة ويعتبر هذا الوكيل صالحا" حكما" لاجراء الكيول وتوقيعها واستلام التعليمات والمذكرات والخرائط والتبليغات والقرارات الخ ... وذلك طيلة مدة تنفيذ الاشغال ولغاية تصفية حسابات الملتزم النهائية وعليه ان يقيم في الورشة بصورة مستمرة ويعتبر مسؤولا" عن نظافة الاماكن وجوار الورشة التي يتوجب على الملتزم تأمين نظافتها .

ويحق للادارة الطلب الى الملتزم ابدال الوكيل اذا تبين لها انه غير كفؤ ولا يقوم بالتنفيذ وفقا" لمتطلبات دفتر الشروط الخاص , على أن تؤخذ موافقة الادارة المسبقة على الوكيل البديل , ويتوجب على الملتزم , بالرغم من وجود الوكيل , التوقيع شخصيا" على التقارير الاسبوعية وزيارة الورشة برفقة مهندسه والمهندس المشرف مرة على الأقل في الاسبوع تحت طائلة اتخاذ التدابير الزجرية المنصوص عنها في المادة 35 من دفتر الشروط والأحكام العامة .

ويجب على الملتزم ان يقدم قائمة تسلسلية بالاشخاص المقيمين في الورشة والمؤهلين لتمثيله في حال غياب الوكيل بحيث ان كل تبليغ عائد للالتزام يستلمه احدهم حسب ترتيبه في القائمة يعتبر تبليغا" صحيحا" وقانونيا " .وكذلك على الملتزم ان يقوم بالتنسيق اللازم مع بقية ملتزمي الاشغال ضمن نطاق اشغال هذا المشروع , في حال وجودهم , خاصة لناحية ربط المنشآت بعضها ببعض .

## المادة  الخامسة و الثلاثون : اليد العاملة

يتوجب على الملتزم استخدام اليد العاملة اللبنانية مع معلمين مهنيين ماهرين وعمال الا انه يحق له بصورة اسثنائية وبعد موافقة الادارة استخدام عمال اجانب شرط ان يكونوا حائزين اجازة عمل قانونية وفقا" للأنظمة المرعية الاجراء والا يزيد عددهم عن نسبة 10% (عشرة بالمئة ) من مجموع العمال العاملين في الورشة .

## المادة السادسة و الثلاثون  : تعدد الورش

تحتفظ الادارة بحق تنفيذ اشغال اخرى غير ملحوظة ضمن الالتزام الحاضر بواسطة ملتزمين آخرين دون أن يحق للملتزم طلب أي تعويض من الادارة من جراء تواجد ورشة غير ورشته في مواقع العمل وعليه في هذه الحال تقديم برنامج عمل تتناسق فيه جميع الاعمال ولا يعرقل ابدا" باقي الاشغال على ان يقترن هذا البرنامج بموافقة الادارة المسبقة للعمل بموجبه .

## المادة السابعة و الثلاثون : تركيز الاشغال

يجري تركيز الاشغال بواسطة الملتزم وعلى نفقته ومسؤوليته امام مهندس الادارة أو من ينوب عنه وفقا" للخرائط المسلمة اليه وعليه أن يأخذ موافقة المهندس على هذا التركيز عند انجازه وقبل المباشرة بالعمل . وعلى كل حال فإن الملتزم يبقى وحده مسؤولا" عن التركيز واخطائه تجاه الادارة وبالنسبة للغير .

## المادة  الثامنة والثلاثون : موجبات الملتزم

ليس للادارة أن تقدم الى الملتزم أي شيء أو مساعدة غير ما هو ملحوظ في دفتر الشروط الخاص ولائحة الاسعار وتبقى سائر الموجبات على عاتقه مهما كان نوعها واهميتهـــا .

على الملتزم أو من ينوب عنه أن يوقع على جميع التقارير اليومية أو الاسبوعية المتعلقة بسير العمل في الالتزام والتي تبين :

1 ـ التجهيزات

2 ـ اليد العاملة بالتفصيل

3 ـ الاعمال المنجزة سابقا"

4 ـ سرد جميع الوقائع الحاصلة  طيلة مدة الالتزام حسب تقرير المهندس المشرف , مع حق بيان ملاحظاته عليها .

## المادة التاسعة والثلاثون : تنظيف مواقع العمل بعد اتمام الاشغال

فور اتمام الاشغال , وقبل تقديم طلب الاستلام المؤقت , يقوم الملتزم بتنظيف جميع مواقع العمل من الانقاض وبقايا التدعيم والمعدات وجميع المواد الأخرى بحيث تترك هذه المواقع بحالة نظيفة ومرضية , وعليه كذلك تنظيف الاقنية ومجاري المياه وسطح الطريق وجوانبها من البقايا الناتجة عن أشغاله أو خلافها , ولا يحاسب الملتزم عن هذه العملية باعتبار أن اكلافها تقع ضمن نفقات الالتزام النثرية .كما عليه تصليح جميع الاضرار التي لحقت بالاملاك العامة و الخاصة اثناء قيامه بتنفيذ الاشغال.

## المادة الاربعون : واجبات  اشراف الملتزم أو مهندسه على الاشغال

تتلخص مهام المهندس المفروضة لجهة الاشراف على سير تنفيذ الاشغال وادارة ورشها بما يلي :

- تجري جميع المخابرات الادارية بإسم المتعهد ومهندسه , كما يطلب اشتراك المهندس فعليا" في تنفيذ الاشغال بصورة دائمة الى حين انجازها واستلامها .

- تنظيم مخطط العمل وتوقيعه .

- مرافقة مندوبي الادارة لدى تسليم مواقع العمل وتوقيع المحضر بهذا الخصوص .

- القيام بزيارة الورشة مرة في الاسبوع على الأقل واثبات ذلك بتوقيع دفتر الاشغال اليومي في الورشة.

- تقديم تقرير شهري بسير الاشغال بالمقارنة لمخطط العمل العائد لها وملاحظاته بخصوص الاعمال المنجزة والتجهيزات واليد العاملة الخ .....

- حضور عمليات أخذ الكيول وتوقيع دفتر القياسات والكشوفات.

- اعداد تحاليل الاسعار الجديدة للاشغال الاضافية غير الملحوظة اساسا"..

- حضور عمليات الاستلام المؤقتة والنهائية للمواد والمعدات والاشغال .

- مرافقة مندوبي الادارة في زيارة الورشة كلما طلب مندوب الادارة منه ذلك لغاية مرتين في الاسبوع

- اذا ثبت للادارة غياب المهندس عن التنفيذ , أو تأخره عن الاشتراك فيه, حق للادارة اعادة النظر بتصنيف المتعهد أو الشركة فورا" بناء على افادة دائرة التنفيذ .

## المادة الواحدة والأربعون  : دفع الطوابع والرسوم :

ان السعر المقدم من العارض يتضمن كافة الضرائب والرسوم والطوابع التي تتوجب وفقاً للقوانين المرعية الاجراء والناشئة عن هذا الالتزام .

# الفصل السادس-احكام مختلفة

## المادة الثانية والاربعون  : نفقات نقل وانتقال موظفي الادارة  ان نفقات نقل وانتقال موظفي الادارة لتسليم الملتزم مواقع الاعمال ومخطط الاشغال و تنفيذها وزيارة الورشة  والتجارب والاستلامين المؤقت والنهائي للاشغال هي على عاتق الادارة .

## المادة الثالثة والاربعون  : مراقبة تنفيذ الاشغال :

1 ـ ان مهندس الادارة هو المرجع المباشر والمسؤول عن مراقبة تنفيذ الاشغال طبقا" لأحكام هذا الدفتر والخرائط التنفيذية , وله الحق في قبول أو رفض المواد والآليات أو طريقة التنفيذ والأشغال المنفذة وعلى المتعهد الرجوع اليه في طريقة تفسير المواصفات وتكون قراراته نافذة .

2 ـ يرفض كل عمل لا يكون مطابقا" للمواصفات والمناسيب والقياسات المعينة في الخرائط ولا يدفع بدل عنه ويتوجب على المتعهد ازالته و استبداله بعمل مطابق على حسابه ومسؤوليته حالما يطلب اليه ذلك والا قامت الادارة باجرائها على نفقة المتعهد ومسؤوليته .

3 ـ يحق لمهندس الادارة أو من ينتدبه زيارة ورشة الاشغال ومصادر توريد المواد والآليات وكل ما يكون له علاقة بالعمل في أي وقت يشاء وعلى المتعهد تسهيل هذه المهمة وتقديم كل مساعدة لتأدية واجباته على أكمل وجه .

4 ـ ان مراقبة تنفيذ الاشغال من قبل مهندس الادارة أو من مندوبه لا تنقص مسؤولية المتعهد في تأدية التزاماته كاملة بامانة ودقة واتقان .

## المادة الرابعة والاربعون: الاستلام المؤقت و ملف نهاية الورشة

على المتعهد أن يعلم الادارة عن التاريخ الذي تنتهي به الاعمال المطلوبة منه في هذا الالتزام و الذي يكون به على إستعداد لتسليم المشروع الى الادارة تسليما مؤقتا وذلك قبل اسبوع واحد على أقل تعديل  من ذلك التاريخ ، و ذلك بموجب كتاب يوجه الى الادارة و يوافق عليه المهندس . و يحق للادارة إذا وجدت في الاعمال و المواد الجاري تسليمها أي نقص أو عيب أو مخالفة لشروط الالتزام أن ترفض استلامها أو أن تطلب الى الملتزم إستكمال تلك النواقص و تصليح تلك العيوب لازالة تلك المخالفات قبل إعتبار الاستلام المؤقت ممكنا .   و إذا كانت تلك النواقص و العيوب و المخالفات الملحوظة من النوع المحدود ، أو التي يمكن تصليحها بصورة نسبية فبإمكان الادارة إستلام الاعمال المنجزة أو أي جزء منها إستلاما مؤقتا و تسجيل النواقص و العيوب       و المخالفات في تحفظ خاص  ليجرى إما إستكمالها و إنجازها من قبل المتعهد خلال مدة تحدد له أو حسم مبلغ من مستحقاته مساو حسب تقدير الادارة لتلك العيوب و النواقص لتستكملها الادارة فيما بعد و في الوقت الذي تراه مناسبا .

مع طلب إجراء الاستلام المؤقت يقدم المتعهد الى الادارة ملفاً من ثلاث نسخ منها نسخة على ورق شفاف يشمل كافة خرائط التنفيذ مبينا عليها المشروع كما نفذ فعلا . ترفض هذه الخرائط و يعاد تنظيمها من قبل المتعهد إذا ظهرت فيها أخطاء أو نواقص و يستغنى عن تقديم خرائط جديدة في حال تم التنفيذ وفقا للخرائط الاساسية للالتزام و المسلمة الى المتعهد كما يمكن للمتعهد رسم التعديلات على الشفاف الموجود و لدى الادارة و تحت إشرافها.

كما يجب ان تبين هذه الخرائط في المسطحات و المقاطع الطولية جميع الشبكات القائمة ومناسيب المنشآ  في مواقع العمل والتي ما زالت تستعمل ولا سيما شبكات مياه الشرب و الهاتف و الكهرباء والمجاري الصحية و مجاري مياه الامطار و المنشآت العائدة لكل منها.

إن كل تأخير من قبل المتعهد في تقديم هذا الملف النهائي يؤدي الى تأخير مماثل في تنظيم محضر الإستلام المؤقت و الكشف النهائي و محاسبة المتعهد إذ لا تعتبر الاشغال قابلة للإستلام ما لم يقدم الملف المذكور.

## المادة الخامسة والاربعون  : الاستلام النهائي

يجري الاستلام النهائي بناء على الطلب الخطي المقدم من الملتزم الذي يجب ان يحصل بعد مرور اثني عشر شهرا" على تاريخ تصديق محضر الاستلام المؤقت .

## المادة  السادسة والاربعون  : تكاليف عمليات سبر الاغوار

على الملتزم ان يؤمن على نفقته الخاصة تقديم ونقل الأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بعمليات سبر الاغوار , وفي حال تمنع الملتزم عن التنفيذ يحق للادارة اجراؤها على نفقة الملتزم شرط ألا تتجاوز قيمتها /1.000.000/ ل.ل فقط مليون ليرة لبنانية لا غير . وتقتطع المبالغ المدفوعة لهذه الغاية من استحقاقات الملتزم والتأمين النهائي والتوقيفات العشرية .

## المادةالسابعة والاربعون  : تقلب الاسعار

خلافا” لأحكام المادة 33 من دفتر الشروط العامة والأحكام العامة المطبقة على متعهدي صفقات الاشغال العامة , تعدل اسعار الالتزام هذا زيادة أو نقصانا" وفقا" للمعادلات التالية :

- يؤخذ متوسط سعر صرف الدولار الاميركي حسب نشرة مصرف لبنان بتاريخ اليوم السابق ليوم تقديم العروض ويرمز اليه بحرف (د ا ) وتضم النشرة الى ملف التلزيم .

- يؤخذ متوسط سعر صرف الدولار الاميركي حسب نشرة مصرف لبنان بتاريخ اليوم السابق لتاريخ الكشف ويرمز اليه حرف ( د 2 ) وتضم النشرة الى الكشف المنظم .

- يحتسب الفرق بين السعرين ( د2 - د1 ) دولار

- تحتسب النسبة المئوية لتقلب السعر : (( د2 - د1 ) × 100%) / د1 .

اولا"	: في حال تقلب السعر زيادة أو نقصاناً ضمن نسبة مئوية قدرها   10% ( عشرة بالماية ) تبقى قيمة الكشف على حالها دون أي تعديل .

ثانيا"	: تعدل قيمة الكشف المنظم وفقا" للأسعار الافرادية الواردة في لائحة الاسعار والكشف التخميني بالليرات اللبنانية على الشكل التالي :

1ـفي حال تقلب السعر زيادة أو نقصانا" بين نسبة 10% ( عشرة بالماية ) و16% ( ستة عشربالماية ) يعدل الكشف زيادة أو نقصانا" بنسبة نصف ما يفوق العشرة بالماية .

2ـ في حال تقلب السعر زيادة أو نقصانا" بنسبة تفوق 16% ( ستة عشر بالماية ) 	يعدل الكشف زيادة أو نقصانا" بالنسبة المئوية التي تفوق الـ 13% ( ثلاثة عشر بالماية ) .

في حال عدم صدور نشرة عن مصرف لبنان بتاريخ اليوم السابق مباشرة ليوم اعداد تقديم العروض  أو تنظيم الكشف ، يؤخذ بسعر آخر نشرة تصدر عن مصرف لبنان قبل يوم تقديم العروض أو يوم تنظيم الكشف .

## المادة  الثامنة والاربعون  : تحفظات الملتزم

على الملتزم ان يقدم جميع تحفظاته واعتراضاته التي يترتب عليها دفع مبالغ مرفقة بتبرير المبالغ المضبوطة أو المفصلة والمعللة التي يطالب بها وذلك تحت طائلة رد طلبه وفقدان حقه . كما عليه ان يرفق مع تحفظه بشأن التأخير أو تمديد المهلة الاسباب الموجبة بالتفصيل و اثبات الوقائع التي ادت الى ذلك و بيان مدة التمديد المطلوبة تحت طائلة فقدان حقه بها .

## المادة التاسعة والاربعون  : حل الخلافات

في حال حصول أي خلاف لا يجوز للملتزم توقيف الاشغال الجارية أو اللاحقة لأي سبب كان تحت طائلة تطبيق التدابير الزجرية المنصوص عنها في المادة /35/ من دفتر الاحكام والشروط العامة مع احتفاظ الادارة بحق فرض جزاء التأخير عند الاقتضاء ، وفي حال عدم قبول الملتزم رأي الادارة بشأن هذا الخلاف يحق له اللجوء الى المحاكم المختصة وعلى أن لا يخول ذلك الملتزم توقيف الاشغال أو عرقلتها

## المادة الخمسون : اعادة التأمينات

يعاد التأمين المؤقت الى العارضين الذين لم يرس عليهم التلزيم فوراً.

يعاد التأمين النهائي الى الملتزم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الاستلام النهائي وبعد أن يكون قد قام بجميع التزاماته وعلى الأخص :

-تنظيم الكشف النهائي وتسديد المبلغ المتوجب في حال وقوعه تحت عجز.

-ابراء ذمته من تجهيزات ومعدات فائضة غير مرتجعة للادارة .

-ابراء ذمته من اجور ومستودعات.

-ابراء ذمته من شكاوي مالية للعمال.

-ابراء ذمته من طلبات تعويض للغير.

-ابراء ذمته من رصيد سلفة .

## المادة الواحدة والخمسون  : التقيد بلائحة الاسعار

ان الاسعار الافرادية المدونة والمفقطة في لائحة الاسعار هي التي يعول عليها  وفي حال وجود تناقض بين مستندات الالتزام فان نص لائحة الاسعار يعتبر وحده صحيحا" ويقتضي الرجوع اليه للوقوف على تفاصيل ومواصفات الاشغال المطلوبة , مع العلم انه يعول على النسخة الاساسية فقط لكافة مستندات الالتزام دون بقية النسخ .

###### الجمهورية اللبنانية

وزارة الطاقة والمياه

المديريّة العامّة للموارد المائية والكهربائية

_______________________

# الجزء الثاني-المواصفات الفنية

# الفصل الاول-مصادر المواد ومواصفاتها

## المادة  الثانية والخمسون : الطبقات العازلة

مواصفات طبقة الجيوتكستيل ( geotextile)

| Value | unit |  | property |
| --- | --- | --- | --- |
| Polypropylene( p p ) white |  |  | Raw material |
| 500 | g/m2 |  | Mass per unit area |

مواصفات طبقة الغلاف العازل (HDPE geomembrane)

| Value(1.5 mm ) | unit |  | property |
| --- | --- | --- | --- |
| = < + 10 | % |  | Nominal thickness |
| = > 0.94 | g/cm3 |  | Density (black) |
| 130 | N/mm |  | Tear resistance |
| = > 700 | % |  | Elongation at break |
| = > 800 |  |  | Puncture resistance |

- ان المواد المستعملة في تنفيذ طبقة العزل المائي هي على عاتق المتعهد وتورد من المصادر الموافق عليها من قبل الادارة على ان تكون جديدة وذات تصنيع حديث وعلى المتعهد اظهار مصدر ومكان تصنيعها كما يجب ان تكون متجانسة بحيث يصار الى تلحيمها دون اية صعوبات او فروقات بالقياسات وبحسب المواصفات.

- تخضع كافة المواد لموافقة مندوب الادارة قبل استعمالها وعلى الملتزم ان يقدم الكاتالوغات التي تظهر مواصفات هذه المواد .

-على الملتزم ان يقدم لمهندس الادارة مواصفات مادة (HDPE geomembrane) المراد استعمالها وتحتفظ الادارة بحقها في طلب اي شهادات او فحوصات او مستندات اضافية صادرة عن هيئات او مختبرات دولية تثبت مطابقة هذه المواد وعلى الملتزم تامينها على نفقته ومسؤوليته.

- يقدم الملتزم خرائط shop drawing التي تحتوي على مسطحات تبين البركة و طريقة التلحيم رولات البوليئيتالين وذلك قبل اسبوع على الاقل من مباشرة عملية التركيب و ذلك على نسخ ورقية و  cd مرسومه ببرنامج اوتوكاد و بمقياس توافق عليه الادارة اضافة الى طريقة سير عملية التلحيم للاستحصال على موافقة المهندس المشرف

- شروط عامة فنية لعملية التركيب :

- يقتضي الحفاظ على موقع العمل جاف و تصريف ايه مياه جوفيه او سطحية في الموقع طيلة فترة التركيب والتلحيم

- تجهيز كافة الاسطح وفقا للمواصفات و  التوصيات المعطاه من قبل مهندس الادارة وذلك بوضع الردميات العادية و اجراء التسويات الترابية و حدلها و رصها جيدا لتكون خالية من اي نتؤات او فجوات

- ضبط و مراقبة الجودة لخطوط اللحام : على الملتزم ان يجرى في موقع العمل فحص جميع خطوط اللحام باستخدام  تجربة الهواء المضغوط و ايه فحوصات قد يطلبها مهندس الادارة للتأكد من سلامة و صحة تلحيم رقائق ال HDPE وفقا لطريقة AIR PRESSURE TESTING

## المادة الثالثة والخمسون : مواصفات الاسمنت

يجب ان يكون الاسمنت المستعمل من نوع ال PORTLAND ARTIFICIEL بورتلاند اصطناعي مقاوم للمركبات الكبريتية  على ان لا تقل  درجة مقاومته عن 270كلغ /سم2.

يجب ان يورد الاسمنت الى الورشة باكياس محكمة بوزن صاف لا يقل عن خمسين كيلوغرام للكيس كما يتوجب وضعها في مستودعات مسقوفة و مقفلة الجوانب وبأكداس مرتفعة عن الارض ومنفصلة عن الجدران على ان لا يزيد الارتفاع عن العشرة اكياس ولا يسمح باستعمال الاكياس الممزقة او الناقصة وكذلك التي تكون قد تعرضت للرطوبة اثناء النقل او التخزين.

على المتعهد ان يأخذ جميع الاحتياطات الضرورية من اجل منع الرطوبة عن اكياس الاسمنت خلال نقلها ووجودها على الورشة .

ان الصعوبات في تأمين الاسمنت لا تشكل عامل قوة قاهرة ويجب ان تكون كمية الاسمنت الموجودة على الورشة كافية لتأمين العمل دوماً لفترة خمسة عشر يوماً بدون تموين .

وكذلك يجب ان ترافق ارسال الاسمنت شهادة المصدر تثبت انه لم يمر على صنع الاسمنت اكثر من ثلاثة أشهر .

## المادة الرابعة والخمسون : مواصفات البحص

يجب ان يكون البحص من النوع الصلب المكسر من صخور المقالع المستثمرة بموجب ترخيص قانوني من النوع الجيد نظيفاً خالياً من البودرة والتراب والمواد العضوية او المتحللة او الطينية وغيرها من الشوائب الاخرى التي تقلل من متانة الخرسانة .وعلى المتعهد غسل البحص وغربلته اذا رأى المهندس المشرف ذلك ضرورياً كما يجب كذلك ان تكون ابعاد اجزائه متقاربة وبزوايا حادة وايضاً قابليته لامتصاص الماء ضئيلة بحيث لا تتعدى ال10% من وزنه الجاف كما وان احجام البحص يجب ان تكون متدرجة وفقاً للنسب التالية :

من 50% الى 60% بحص يمر في غربال قطرعيونه 5 سم ولا يمر في غربال قطر عيونه 3 سم.

من 40% الى 30% بحص يمر في غربال قطر عيونه 3 سم ولا يمر في غربال قطر عيونه 2/1 1 سم.

أقل من 15%  بحص يمر في غربال قطر عيونه 2/1 1 سم ولا يمر في غربال قطر عيونه 2/1 سم

كذلك يجب الا تزيد نسبة التآكل في البحص على 30% فقط ثلاثين بالمئة من الوزن بعد 500 دورة ( سرعة الدوران 30الى 33 دورة بالدقيقة ) حسب طريقة اختبار " لوس انجيلوس "  LOS ANGELOS TEST

## المادة  الخامسة والخمسون : مواصفات الرمل

يجب ان يكون المكافيء الرملي الادنى (Equivalent de sable) 70 فقط سبعين  على الاقل ، وكذلك يجب ان يكون نظيفاً حاداً محبحباً خالياً من الاتربة والمواد الغريبة والعضوية ومستخرجا" من مقالع الرمل المستثمرة بموجب ترخيص قانوني وان يكون له حفيف باليد اذا امسكته وان لا يأخذ قالبها بعد الضغط عليه فيها وان لا يلتصق بها .

وعند اللزوم اذا ارتأى المهندس المشرف ذلك يصير تنظيفه ونخله وغسله لياتي متفقاً مع الشروط. اذ يجب ان يمر الرمل بمنخل قطر عيونه 5 ملم . وفي مطلق الاحوال يجب الا تكون الاجزاء الصغيرة بقياسات تقل عن 0.5 ملم وان لا تزيد نسبتها عن 10% من الكمية . هذا لاعمال الخرسانة المختلفة أما لاعمال التلبيس والورقة فيجب ان يكون اصغر من ذلك بحيث تمر جميع جزئياته خلال منخل قطر عيونه 2 ملم (ASTM   CIEVE   NIO) وفي مطلق الاحوال ان لا يقل حجم الاجزاء الصغيرة من 10/1 ملم وان لا تزيد نسبتها عن 3 % من الكمية .

## المادة  السادسة والخمسون : مواصفات الماء

يجب ان يكون الماء المستعمل لمزج الخرسانة نقياً خالياً من الاملاح والزيوت والاوساخ ومن جميع المواد الغريبة المضرة بمتانة وتماسك الخرسانة .ويجب ان لا يحتوي الماء نسبة اكثر من :

- غرامين من المواد العالقة (SUSPENSION  EN) في اللتر الواحد.

- غرامين من المواد الذائبة (DISSOUS )  في اللتر الواحد.

ويجب أن تكون الماء نظيفة  ويقتضي فحص الماء من قبل الملتزم وعلى نفقته كلما طلبت منه الادارة ذلك.

## المادة السابعة والخمسون : مواصفات حديد التسليح

تستعمل الخرسانة المسلحة المشكلة من الحديد المبروم العادي او الحديد المبروم المجدول  شريطة ان يكون مستقيماً ونظيفاً من الصدأ او القشور وخالياً من جميع المواد الاخرى وبالاخص التي تؤثر على التصاقه بالخرسانة كالزفت والزيوت والدهانات وغيرها .ولا يسمح باستعماله اذا كانت تكسوه طبقة من الصدأ او القشرة      ويجب ان يكون الحد الادنى للمرونة 2400كلغ/سم2 للحديد العادي و4000كلغ /سم2 للحديد المجدول .

## المادة الثامنة والخمسون : مواصفات القساطل

يجب أن تكون القساطل من نوع البوليئثلين العالي الكثافة HDPE  يتحمل ضغطا اسميا قدره /10/ عشرة وحدات ضغط جوي على الاقل . يجب أن تكون هذه القساطل مستوفية الشروط و المواصفات الفنية العائدة للمعايير الاوروبية و العالميـة DIN 8074/5 أو ISO/DIS 4427 .

## المادة  التاسعة  والخمسون : التجارب

لا يحق للمتعهد البدء بتنفيذ الاشغال قبل موافقة الادارة على المواد المستعملة وذلك على ضوء النتائج المخبرية

يحدد المهندس المشرف عدد التجارب وامكنة اخذ العينات .

# الفصل الثاني-كيفية تنفيذ الاشغال

## المادة الستون : اشغال الحفريات والردميات

1 -تشمل هذه الاشغال :

أ -اعمال الحفر في الهواء الطلق في مختلف انواع الاراضي الترابية والصخرية المفككة والمتماسكة الجافة.

ب -هدم المنشآت القديمة والمتصدعة ورفع الانقاض .

ج -حفر مواقع الانهيارات والزحلان ونقل المواد الناتجة الى المكبات المحددة من قبل البلدية .

د-نقل مواد الحفريات الزائدة أو غير الصالحة خارج مواقع العمل، الى الامكنة التي توافق عليها البلدية .

ه- شق الخنادق لتركيب وطمر القساطل .

2 -تعتمد تنفيذ الحفريات القياسات والانحدارات والمناسيب المبينة على الخرائط ضمن مجال تسامح حدّد بسنتمتر واحد زيادة أو نقصاناً على الاكثر أما بالنسبة للتسويات الترابية العائدة لمقاطع الاقنية والمطلوب تنفيذها حسب شقلات موزونة فأذا تجاوز المتعهد حد التسامح أو تبين وجود سرود عكسي للمنحدر فعلى المتعهد اعادة التسوية على حسابه ومسؤوليته باستعمال مواد الردم وفقاً لاحكام الفقرة 3 المبينة ادناه.

3 -يحظر استعمال مواد الحفر في ردميات التسوية الترابية وحول المنشآت الفنية ، ويستعاض عنها بمواد للردم: صلبة ( حجارة مكسرة ) متدرجة الاحجام لا يزيد اكبر قياس فيها على خمسة عشر سنتيمتراً ويجب أن يجري رصّها رصّاً جيداّ .

يسمح باستعمال مواد الحفر لتسوية جوانب القناة (BANQUETTE) إذا وافق مهندس الادارة على ذلك .

4 -يجري كيل الحفريات والردميات كما يلي :

أ -بالمتر المكعب  لحفرية التسوية الترابية تحت قعر الاقنية حسب تعليمات مهندس الادارة وقياسات مقاطع الاقنية مهما بلغ عمق التسوية ويدخل في السعر بدل مواد الردم المذكورة في الفقرة / 3 / اعلاه .

ب -بالمتر المكعب لحفريات المنشآت والخنادق والانهيارات حسب ابعاد الحفر الملحوظة على الخرائط او مستندات الالتزام وتعليمات المهندس .

ج -بالمتر المكعب للردميات خلف المنشآت الفنية وابعاد مناسيب المواقع التي جرى فيها وضع مواد الردم طبقات متتالية وفقاً للسماكات والقياسات الملحوظة في مستندات الالتزام وكما هو موصوف في الفقرة  / 3 / أعلاه.

## المادة الواحدة و الستون : صب الخرسانة

على الملتزم تهيئة وتسوية الحفريات اللازمة لقاع اقنية الري والمنشآت الاخرى وفق المناسيب النهائية المطلوبة لتصب فوقها الخرسانة بالابعاد المبينة على المصورات التفصيلية .

أن الخرسانة المطلوب تنفيذها تحتوي على/350/ كلغ اسمنت /م3 من الباطون ويجب ان تكون المقاومة الاسمنتية عند الضغط على اسطوانات قطرها /15/سم وعلوهـــا /30/ سم كما يلي :

-180 كلغ /سم2 بعد سبعة ايام من الصب

-270 كلغ / سم 2 بعد ثمانية وعشرين يوماً من الصب .

علما ان المقاومة الاسمنتية المعتمدة تساوي نسبة 85 % خمسة وثمانين بالماية من المعدل الحسابي لنتائج القياسات وعددها دون /12/.

يقوم الملتزم باجراء تجارب لقياس مقاومة الخرسانة على حسابه في مختبر معترف به رسميا ، وتوافق عليه الادارة وذلك وفقاً لنسب مختلفة من البحص والرمل والاسمنت . وعند الحصول على المقاومة المطلوبة المذكورة اعلاه في المختبر ، بحضور مندوب الادارة  تعتمد هذه النسبة لكامل الاعمال الخرسانية ، على اساس اعتماد  المقالع عينها للبحص والرمل . مع العلم ان موافقة الادارة على النسب لا تنقص أي شيء من كامل مسؤولية الملتزم ، ويمكن للادارة سحب الموافقة في حال وجود مواصفات دون المطلوبة ، وفي هذه الحال يجب على الملتزم عرض نسب أخرى على موافقة الادارة ، على انه يمكن اضافة مواد أخرى للخرسانة لتأتي مواصفاته وفقاً للمطلوب وهذه المواد الاضافية هي على عاتق الملتزم دون سواه .

تستعمل الخرسانة في انشاء قعر وجوانب الاقنية وفي بعض الاعمال الاخرى في المشروع . عند صب الخرسانة يجب على الملتزم ان يؤمن الرجراجات (VIBRATEURS) الميكانكية والكهربائية بالعدد الكافي ووفقاً لما يرتئيه المهندس المشرف وذلك للحصول على خرسانة متراصة ومتينة كما وانه يقتضي تأمين قوالب نظيفة ومالسة لصب الخرسانة .

بعد الصب يجب على الملتزم التقيد بمدة فك القوالب الواردة ادناه:

- للارضية 3 ايام

-للجوانب 10 ايام

-للسقوف و الجسور15 يوما

يتم صب الخرسانة في مكان توافق عليه الادارة ويسهل عملية الاشراف الصحيح على اعمال الصب .

ويرفض استعمال خرسانة مضى على جبلها اكثر من /20/ عشرين دقيقة ، ولا يسمح بصب الخرسانة المسلحة قبل معاينة حديد التسليح من قبل مهندس الادارة واعطائه الاذن الخطي لمباشرة صب الخرسانة ويجب ان ترش الخرسانة بالماء لمدة خمسة عشر يوماً بصورة مستمرة ثلاث مرات يومياً.

ملاحظات عامة :

1 -قبل صب الخرسانة يجرى التثبت من متانة القوالب ودعائمها وتركيزها.

2 -تستعمل الرجراجات الميكانكية او الكهربائية عند صب الخرسانة المسلحة ويجب أن يؤمن تغليف الحديد كلياً.

3 -عند اجراء وصل خرسانة جديدة مع خرسانة تّم صبها سابقاً، تنقر الطبقة القديمة وتغسل الخرسانة جيداً بالماء ويدهن سطحها بالاسمنت المروّب بمعدل /600/ كلغ إسمنت للمتر المكعب من الرمل لتأمين حسن التماسك .

4 -على المتعهد أن يستعمل القوالب اللازمة للحصول على الاشكال والقياسات المفروضة من الخرسانة على وجوه وحروف واطراف منتظمة ومستقيمة ومتوازية ومحكمة تمنع تسّرب الاسمنت.

5 -عند انشاء جسور أو أقنية مرفوعة تزيد فتحتها على 6 أمتار على المتعهد ان يعرض على موافقة المهندس رسومات الدعائم والقوالب لاعتمادها قبل التنفيذ . يبقى المتعهد وحده مسؤولاً عن المتانة وعن مقدرة القوالب على تحمل جميع الضغوط والاثقال التي تتعرض لها منذ بدء صب الخرسانة حتى يحين موعد فكّها .

6 -في حال استعمال القوالب الخشبية للخرسانة الموّجهّة يجب ان يكون الخشب نظيفاً ومالساً ومستقيماً متراصاً لا ينتج اي فجوات في الخرسانة أو نتوءات مهما كان نوعها واهميتها.وتنظف القوالب تنظيفاً جيداً قبل اعادة استعمالها بحيث تكون خالية من الاوساخ وبقايا الخرسانة والتفسخ والمسامير واشرطة التربيط ، ثّم يجري دهنها بالزيت لمنع التصاقها بالخرسانة .

7 -لا يفك القالب الا بعد الحصول على متانة كافية للخرسانة ، مع التقيد بالمدة المحددة في المادة الواحدة  و الستين أعلاه حسب نوعية المنشآت.

8 -تملس السطوح الخرسانية الظاهرة بشكل منتظم ومستقيم وموزون وتستعمل خيزرانات نصف مربعة لكسر حروف الزوايا القائمة مباشرة بعد الصب على الا يقل كسر الحرف عن 2×2 سم .

9 - فيما خص  الخرسانة بالدبش ( سيكلوبيان) يكون تركيبها بنسبة 40% اربعين بالماية على الاكثر من الحجر الصخري القاسي النظيف قياس 8-15 سنتم مقابل 60 % ستين بالماية من الخرسانة العادية . يجري غمس الحجر بالباطون من كافة جوانبه على ان تكون المسافة من أقرب حجر الى جنب القالب 15 سم على الاقل .

10 -	في حال عدم وجود تعليمات خاصة بشأن تنفيذ الاقنية الخرسانية على المتعهد ان يتبع الخطوات التالية :

مباشرة بعد التسوية الترابية وتدقيق المناسيب تنفيذ قعر القناة على طبقتين: الطبقة  الاولى بالخرسانة القليلة المونة للنظافة وتأسيس الجوانب يليها صب الجوانب بشكل تكون فيه الواجهات الداخلية مالسة وخالية من النتوءات والفجوات ويستحسن استعمال القوالب المعدنية أو الخشبية المالسة لتنفيذها .

اما طبقة القعر الثانية المانعة لتسرب المياه ، فتأتي في المرحلة الاخيرة وتكون من الخرسانة العادية المصنوعة  من الحجارة المكسرة الناعمة .

11 -يجري كيل الخرسانة مهما كان نوعها بالامتار المكعبة للكميات المنفذة فعلاً حسب التصاميم وتعليمات المهندس المشرف بشكل يشمل جميع المواد الداخلة في تركيبه.

## المادة الثانية  والستون : الفحوص والتجارب

يقوم المهندس المسؤول بأخذ عينات اختبارية للخرسانة اثناء عمليات التنفيذ وتصب في قوالب معدّة خصيصاً لهذه الغاية وتدك بالطرق الفنية المتبعة وتختبرحتى حد الكسر. ويجب ان لا تقل قوة الكسر بعد مرور/28/يوماً عن    270\كلغ/سم2.

## المادة الثالثة والستون : تركيب قساطل لوصل المياه بين المنشآت

1-في الاماكن التي يطلب فيها تركيب قساطل من  نوع البوليئثلين ويجري تركيب القساطل حسب النماذج التفصيلية الموضوعة لهذه الغاية .

2-في اماكن مرور القساطل يجب صب طبقة من الخرسانة المسلحة بعرض الخندق وسماكة 8سم على الاقل لتغطية الخندق بعد تجربة الفواصل والتثبت من عدم تسرب المياه .

3-على المتعهد ان يوفر العناية القصوى لصنع الفواصل باتقان وبشكل ضابط وثابت وبصورة خاصة عند اتصال القسطل بالمنشآت الاخرى. وفي الاماكن القابلة للخسف يعتمد استعمال الفواصل المرنة لاستيعاب فروقات المناسيب وانحراف خط القسطل .

| نظمه في / /; دقّقه في / /; في / /. المهندس; رئيس مصلحة مشاريع الري بالانابة; مدير المياه بالانابة. سمير حسن; المهندس وسام كنج; المهندس منى فقيه. موافق في / /; صدّق في / /. المدير العام للموارد المائية والكهربائية; وزيرالطاقة والمياه. د .فادي جورج قمير. |  |  |
| --- | --- | --- |

###### الجمهوريّة اللبنانيّة

وزارة الطاقة والمياه

المديريّة العامّة للموارد المائية والكهربائية

_______________________

مشروع

انشاء بحيرة جبلية في منطقة بقرقاشا - قضاء بشرّي

# الجزء الثالث – لائحة الاسعار

لائحة الأسعار

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانيّة | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| .................. | المتر المكعب الواحد من الحفريّات في كافة أنواع الأراضي من صخريّة أوترابيّة ، في الماء أوفي الهواء الطلق لحفر وضبط جوانب وقمة وقعر البركة ولزوم اقنية التصريف ذات مقطع شبه منحرف واعطاء البركة الشكل النهائي بميول جانبية للجانب الداخلي للبركة بمعدل 2.5 : 1 وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم ونقل فائض الحفر والمواد المرفوضة إلى مواقع الإستيداع التي يعرضها الملتزم على موافقة الإدارة وتقديم المعدّات واليد العاملة والمواد اللازمة. يحدّد عمق الحفريّات حسب تفاصيل الخرائط وتعليمات مهندس الإدارة. يعتبر قياس الحفريّات حسب أبعاد الحفر الملحوظة على الخرائط ومستندات الإلتزام وتعليمات مهندس الإدارة دون الأخذ بعين الإعتبار الإنهيارات والزحلات مهما كان سببها،و ذلك وفقا لنصوص دفتر الشروط الخاص و المصورات الملحقة و الاصول الفنية و تعليمات مهندس الادارة. ويتضمّن السعر جميع التكاليف الخاصّة والعامّة وربح الملتزم. المتر المكعب الواحد فقط: ………….................................................. .ليرة لبنانية لا غير | 1- |

| لائحة الأسعار |  |  |
| --- | --- | --- |
| الرقم | تعريف الأشغال | السعر الإفرادي بالليرة اللبنانيّة |
| 2- | المتر المكعّب من تقديم و نقل و وضع و رص الردميات العادية المرصوصة في محيط الجوانب الداخلية والخارجية وقعر البركة وحيث يلزم و ذلك من ناتج الحفريات اذا كانت الحفريات الترابية صالحة للردم او من مناطق استعارة على نفقة المتعهد اذا كانت الحفريات غير صالحة للردم واعطاء البركة شكلها النهائي وذلك للحصول على الميول المطلوبة على ان يكون التدرج الحبيبي ما بين ( 5 – 40 ) سم وفقا للدراسة والخرائط المرفقة قبل عملية وضع الطبقة الرملية وذلك للحصول على ميول جانبية للجانب الداخلي للبركة بمعدل 2.5 : 1 وللجانب الخارجي بمعدل 2 : 1 وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم . كما يشمل سعر المتر المكعب الواحد جميع المعدات و اليد العاملة و المقتضيات المختلفة بما فيه تقديم المعدات الضرورية لنقل ناتج الحفريات الى اماكن الاستيداع و المصادر الموافق عليها الى مواقع العمل وتقديم المعدات الضرورية لرص الردميات بالرجراج الالي و ذلك بالارتفاعات و الامتدادات المحددة على الخرائط التفصيلية و وفقا للمواصفات الفنية و لتعليمات ممثل الادارة وذلك وفقا للشروط المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص و المصورات الملحقة به والاصول الفنية و تعليمات مهندس الادارة . ويتضمّن السعرتقديم جميع مواد الردم اللازمة و اليد العاملة و كافة التكاليف الخاصّة والعامّة وربح الملتزم. المتر المكعب الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير. |  |

لائحة الاسعار

|  |  | الرقم |  |  | تعريف الاشغال |  | السعر الافرادي بالليرة اللبنانية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3- |  |  | المتر المربع الواحد من تقديم ونقل وفلش طبقة من الردميات البحصية والرملية الناعمة المنتقاة الواجب تحديد نسبتها كمية وحجما بما فيه ازالة الاحجار التي يزيد تدرجها عن 5 سم بعد انجاز الحفريات الطبيعية والردميات النهائية لزوم طبقة التسويات تحت طبقة الغلاف العازل والجيو تكستيل لمحيط وجوانب وقعر البركة لتجهيز اساسها و تقويم خطوطها و ضبط منحنياتها و انحداراتها و مناسيبها بعد تحضيرها وترطيبها ويتم رصها بواسطة اليات بسماكة لا تقل عن عشرة سم وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم. على ان تستخرج هذه الردميات الراشحة من مواقع او مقالع يجري الموافقة عليها من قبل الادارة ووضعها حيث يلزم. و يتضمن السعر تقديم كافة المعدات واليد العاملة واجورالنقل وكل ما يلزم من مقتضيات مختلفة لحسن تنفيذ الاشغال وتنظيف وترتيب مواقع العمل ونقل الفائض من مواد الردم وذلك وفقا للشروط المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص والمصورات الملحقة به وقواعد الفن وتعليمات مهندس الادارة .كما ويتضمّن السعر تقديم جميع المواد اللازمة و اليد العاملة و كافة التكاليف الخاصّة والعامّة وربح الملتزم. المتر المربع الواحد فقط ليرة لبنانية لاغير. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | الرقم; تعريف الأشغال; السعر الإفرادي بالليرة اللبنانيّة. 4-; المتر المربع المركب الواحد من تقديم ونقل وخزن ووضع طبقة الغلاف الجيوتكستيل المصنوع من مادة POLYPROPYLENE PP WHITE ذات كثافة معيارية لا تقل عن 500 غرام في المتر المربع الواحد ووفقا للمواصفات المحددة في دفتر الشروط حسب المواصفات المحددة في دفتر الشروط في مواقع ارضية وجوانب البركة وحيث يلزم وفقا للمسطحات وذات مواصفات تخدم الغرض المرجو من وضعها على ان يتولى المتعهد وعلى مسؤوليته تامين تنفيذ الاشغال من خلال شركة متخصصة في تركيب الغلاف بالشكل التقني الصحيح وذلك تحت اشراف وتعليمات مهندس الادارة . وتتضمن الاشغال تثبيت طبقة الغلاف من الجيوتكستل الجديدة بالارض وذلك وفقا للمصورات المرفقة و تتضمن الاشغال اجراء اي فحوصات قد يطلبها مهندس الادارة للتأكد من سلامة و صحة التركيب وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم . كما ويتضمّن السعرتقديم جميع المواد اللازمة و اليد العاملة و كافة التكاليف الخاصّة والعامّة وربح الملتزم. المتر المربع المركب الواحد فقط ………………….. ليرة لبنانية لا غير.. الرقم; تعريف الأشغال; السعر الإفرادي بالليرة اللبنانيّة. 5-; المتر المربع المركب الواحد من تقديم ونقل وخزن ووضع الطبقة العازلة ) HDPE GEOMEMBRANE) لون اسود ذات كثافة لا تقل عن 0.94 غرام بالسنتمتر المكعب الواحد على ان لا تقل السماكة عن 1.5 ملم حسب المواصفات المحددة في دفتر الشروط في مواقع ارضية وجوانب البركتين وحيث يلزم وفقا للمسطحات وذات مواصفات تخدم الغرض المرجو من وضعها على ان يتولى المتعهد وعلى مسؤوليته تامين تنفيذ الاشغال ووضع طبقة الغلاف العازل (membrane) الجديدة من خلال شركة متخصصة في تركيب الغلاف مع اشغال تلحيم الوصلات بالشكل التقني الصحيح وذلك تحت اشراف وتعليمات مهندس الادارة . وتتضمن الاشغال تثبيت طبقة الغلاف من الجيوتكستل والعازل membrane الجديدة بالارض واجراء الحفريات اللازمة لزوم خندق التثبيت وذلك وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم و تتضمن الاشغال اجراء فحوصات لخطوط اللحام باستخدام تجربة الهواء المضغوط على ان تتحمل ما لا يقل عن 4 وحدات ضغط جوي واي فحوصات قد يطلبها مهندس الادارة للتأكد من سلامة و صحة اللحام وفقا للمواصفات و المسطحات المرفقة . كما ويتضمّن السعرتقديم جميع المواد اللازمة و اليد العاملة و كافة التكاليف الخاصّة والعامّة وربح الملتزم. المتر المربع المركب الواحد فقط ………………….. ليرة لبنانية لا غير.. |
|  |  |  | لائحة الاسعار |  |  |  |  |
|  | الرقم |  |  | تعريف الأشغال |  |  | السعر الإفرادي بالليرة اللبنانيّة |
|  | 6- |  |  | المتر المكعّب الواحد من خرسانة النظافة لزوم قاعدة سياج الحماية ولاشغال خرسانية مختلفة عيار /150/كلغ مئة وخمسون كلغ إسمنت للمتر المكعّب الواحد على ان يكون عيار الخرسانة من /0.800/ م3 من البحص و /0.400/ م3 من الرمل على أن لا تتعدى نسبة الماء للإسمنت ال 0.5 وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم. و يتضمن السعر تقديم المواد اللازمة واليد العاملة و القوالب الخشبية وأجور النقل إلى مواقع العمل بما فيه صقل الخرسانة بعد الصبّ و ذلك وفقا لنصوص دفتر الشروط الخاص و المصورات المرفقة به و الاصول الفنية و تعليمات مهندس الادارة .ويتضمّن السعر كافة التكاليف الخاصّة والعامّة وربح الملتزم. المتر المكعّب الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير. |  |  |  |

| لائحة الأسعار |  |  |
| --- | --- | --- |
| الرقم | تعريف الأشغال | السعر الإفرادي بالليرة اللبنانيّة |
| 7- | المتر المكعّب الواحد من الخرسانة المسلح عيار 350 كلغ ثلاثماية وخمسين كلغ إسمنت للمتر المكعّب الواحد ذي المقاومة الإسمية /270/كلغ/سم2 للخرسانة وذلك بعد مرور ثمانية وعشرين يوماً على تاريخ الصبّ ويجب أن يكون حدّ المرونة /2400/كلغ/سم2 للحديد العــــادي و /4000/كلغ سم2 للحديد المجدول وذلك لزوم منشأة التدعيم للغلاف العازل ولسياج الحماية وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم بما فيه تقديم المواد اللازمة و حديد التسليح والمعدّات واليدّ العاملة للنقل وطيّ وربط الحديد والصبّ و الرج وأجور النقل إلى مواقع العمل وبما فيه صقل الخرسانة بعد الصبّ ورشها بالماء لمدّة خمسة عشر يوماً بصورة مستمرّة ثلاث مرات يوميّاً وكل ما يلزم لتأمين العمل في أحسن وجه و ذلك وفقا لنصوص دفتر الشروط الخاص و المصورات المرفقة به و الاصول الفنية و تعليمات مهندس الادارة .ويتضمّن السعر كافة التكاليف الخاصّة والعامّة وربح الملتزم. المتر المكعّب الواحد فقط ………………………….. ليرة لبنانية لا غير. |  |

لائحة الاسعار

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانيّة | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | المتر الطولي من تقديم و نقل و تركيب وتثبيت و تجربة قساطل من البوليئثلين POLYETHYLENE بقطر خارجي 100 ملم لزوم خط جر المياه من مصادرها اي من نبع البحيص ونبع الجديد. يجب أن تكون هذه القساطل مستوفية الشروط و المواصفات الفنية العائدة للمعايير الاوروبية و العالمية و تتحمل ضغطا اسميا قدره /10/ عشر وحدات ضغط جوي على الاقل .. يتم وضع هذه القساطل وتثبيتها على الأرض وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم. كما يتم تجربة هذه القساطل بواسطة الضغط للتأكد من عدم تسريبها للمياه. كما تشمل الاشغال تركيب كافة اللوازم و الملحقات من أكــــواع و مشتركات و خلافه و ذلك وفقا لنصوص دفتر الشروط الخـــاص و المصورات المرفقة به و قواعد الفن و تعليمات مهندس الادارة .ويتضمّن السعر جميع التكاليف الخاصّة والعامّة وربح الملتزم. المتر الطولي الواحد قطر 100 ملم فقط ليرة لبنانية لا غير. | 8- |

لائحة الاسعار

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانيّة | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| .................... | الوحدة من تقديم و نقل و تنفيذ المجموعة الكاملة لخط سحب المياه والتي تتألف من: - غرفة مأخذ المياه في اسفل البحيرة - غرفة السكورة التي تؤمن توزيع المياه خارج البحيرة - القسطل الرئيسي الذي يربط الغرفتين ويمر تحت البحيرة وتتضمن هذه المجموعة كافة الأعمال من باطون مسلح ووتجهيزات ميكانيكية من قساطل ومصفاة وسكورة كما تتضمن الاشغال نقل وتقديم وتركيب قساطل من البوليئيتالين من قطر خارجي 300 ملم لزوم قسطل الرئيسي بما فيه اشغال الحفريات والردميات وحصنه ضمن خندق من الخرسانة وتتضمن الاشغال انشاء آبار زيارة عدد 2 مع الغطاء الحديدي العائد لها وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم. يصار الى تنفيذ هذه المجموعة وفقا للمواصفات الفنية و الخرائط التنفيذية ولنصوص دفتر الشروط الخاص و المصورات المرفقة به و قواعد الفن و تعليمات مهندس الادارة ويتضمّن السعر جميع التكاليف الخاصّة والعامّة وربح الملتزم. الوحدة من تقديم وتنفيذ المجموعة الكاملة فقط ليرة لبنانية لا غير. | 9- |

| لائحة الأسعار |  |  |
| --- | --- | --- |
| الرقم | تعريف الأشغال | السعر الإفرادي بالليرة اللبنانيّة |
| 10- | المتر المكعّب من تقديم و نقل و وضع و رص الردميات العادية المرصوصة لزوم الممشى ( BASE COARSE ) بسماكة لا تقل عن 20 سم بعرض لا يقل عن 3 م وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم. . كما يشمل سعر المتر المكعب الواحد جميع المعدات و اليد العاملة و المقتضيات المختلفة بما فيه تقديم المعدات الضرورية لنقل ناتج الحفريات الى اماكن الاستيداع و المصادر الموافق عليها الى مواقع العمل وتقديم المعدات الضرورية لرص الردميات بالرجراج الالي و ذلك بالارتفاعات و الامتدادات المحددة على الخرائط التفصيلية و وفقا للمواصفات الفنية و لتعليمات ممثل الادارة وذلك وفقا للشروط المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص و المصورات الملحقة به والاصول الفنية و تعليمات مهندس الادارة . ويتضمّن السعرتقديم جميع مواد الردم اللازمة و اليد العاملة و كافة التكاليف الخاصّة والعامّة وربح الملتزم. المتر المكعب الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير. |  |

لائحة الاسعار

| الرقم | تعريف الأشغال | السعر الإفرادي بالليرة اللبنانيّة |
| --- | --- | --- |
| 11- | المتر الطولي من السياج الحديدي تأمينا للسلامة العامة لحماية البركة من تقديم وتركيب وانشاء سياج على كامل محيط البركة المقدر( 364) م ط تقريبا وذلك بوضع اعمدة من الحديد كل 5 امتار بارتفاع 1.20 م ذات قطر 3 انش تتضمن روابط حديدية بين الاعمدة مطلية ضد الصدأ مثبتة على قاعدة التثبيت من الخرسانة المسلحة يربط بها شريط ابو عيون مزيبق قياس (3×3ملم) بارتفاع 1.2 م وفقا للدراسة والخرائط المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من ملف التلزيم. المتر الطولي فقط...............................................ليرة لبنانية لا غير. | ........................ |

| نظمه في / / |  | دقّقه في / / |  | موافق في / / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المهندس |  | رئيس مصلحة مشاريع الري بالانابة |  | مدير المياه بالانابة |
| سمير حسن |  | المهندس وسام كنج |  | المهندس منى فقيه |
|  | موافق في / / |  | صدّق في / / |  |
|  | المدير العام للموارد المائية والكهربائية |  | وزيرالطاقة والمياه |  |
|  | د .فادي جورج قمير |  |  |  |

###### الجمهوريّة اللبنانيّة

وزارة الطاقة والمياه

المديريّة العامّة للموارد المائية والكهربائية

مصلحة مشاريع الري

_______________________

مشروع

انشاء بحيرة جبلية في منطقة بقرقاشا - قضاء بشرّي

# الجزء الرابع – الكشف التخميني

الكشف التخميني العائد لمشروع

أشغـال انشاء بحيرة جبلية في منطقة بقرقاشا - قضاء بشرّي

| السعر الاجمالي ل.ل | السعر الافرادي ل.ل | الكمية | الوحدة | تعريف الاشغال | الرقم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60000 | م3 | حفريّات في كافة أنواع الأراضي من صخريّة أوترابيّة وفقا لنص لائحة الاسعار | 1- |
|  |  | 50000 | م3 | تقديم و نقل و وضع و رص الردميات العادية المرصوصة في محيط وجوانب وقعر البركة الاخلية والخارجية وفقا لنص لائحة الاسعار | 2- |
|  |  | 10000 | م2 | تقديم ونقل وفلش طبقة من الردميات البحصية والرملية الناعمة المنتقاة لمحيط وجوانب وقعر البركة وفقا لنص لائحة الاسعار | 3- |
|  |  | 11000 | م2 | المتر المربع المركب الواحد من تقديم ونقل وخزن ووضع طبقة الغلاف الجيوتكستيل وفقا لنص لائحة الاسعار | 4- |
|  |  | 11000 | م2 | المتر المربع المركب الواحد من تقديم ونقل وخزن ووضع الطبقة العازلة ) HDPE GEOMEMBRANE) وفقا لنص لائحة الاسعار | 5- |
|  |  | 50 | م3 | خرسانة النظافة لزوم طبقة النظافة تحت جوانب وقعر البركة عيار /150/كلغ مئة وخمسون كلغ إسمنت للمتر المكعّب الواحد بسماكة 5 سم وفقا لنص لائحة الاسعار | 6- |
|  |  | 500 | م3 | المتر المكعّب الواحد من الخرسانة المسلح عيار 350 كلغ ثلاثماية وخمسين كلغ إسمنت للمتر المكعّب الواحد وفقا لنص لائحة الاسعار | 7- |
|  |  | 2000 | م ط | المتر الطولي من تقديم و نقل و تركيب وتثبيت و تجربة قساطل من البوليئثلين POLYETHYLENE بقطر خارجي 100 ملم وفقا لنص لائحة الاسعار. | 8- |

الكشف التخميني العائد لمشروع

أشغـال انشاء بحيرة جبلية في منطقة بقرقاشا - قضاء بشرّي

| السعر الاجمالي ل.ل | السعر الافرادي ل.ل | الكمية | الوحدة | تعريف الاشغال | الرقم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | مقطوع | الوحدة من تقديم و نقل و تنفيذ المجموعة الكاملة لمنشأه المأخذ و غرفة السكورة والقسطل الرئيسي وآبار الزيارة وفقا لنص لائحة الاسعار. | 9- |
|  |  | 800 | م3 | المتر المكعّب من تقديم و نقل و وضع و رص الردميات العادية المرصوصة لزوم الممشى الدائري وطريق الوصول الى منطقة البحيرة وفقا لنص لائحة الاسعار. | 10- |
|  |  | 365 | م ط | المتر الطولي من السياج الحديدي تأمينا للسلامة العامة ولحماية البركة وفقا لنص لائحة الاسعار. | 11- |
|  | المجموع |  |  |  |  |
|  | قيمة المجموع على القيمة المضافة TVA |  |  |  |  |
|  | المجموع العام |  |  |  |  |
| فيكون المجموع العام فقط / / ل ل |  |  |  |  |  |
| فقط ليرة لبنانية لا غير |  |  |  |  |  |

|  | نظمه في / / |  |  | دقّقه في / / |  | موافق في / / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المهندس |  |  | رئيس مصلحة مشاريع الري بالانابة |  | مدير المياه بالانابة |
|  | سمير حسن |  |  | المهندس وسام كنج |  | المهندس منى فقيه |
| موافق في / / |  |  | صدّق في / / |  |  |  |
|  | المدير العام للموارد المائية والكهربائية |  |  | وزيرالطاقة والمياه |  |  |
|  |  | د .فادي جورج قمير |  |  |  |  |

### الجمهورية اللبنانية

## وزارة الطاقة والمياه

#### المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

# تصريح وتعهد

##### للاشتراك في تنفيذ صفقات الاشغال العامة

أنا الموقع ادناه ( الاسم الثلاثي )...............................................................................................المفوض قانونياً التوقيع       عن شركة أومؤسسة..................................................................................................................................................................

المصنفة في  الدرجة………………………………. بموجب القرار رقم …………………………. تاريخ     /     /      عملا بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 جدول رقم …………………….. القائمة على العنوان ( عنوان كامل مع الهاتف ) …………….......................

...................................................................................................................................................................

أصرح بأنني أرغب في الاشتراك في المناقصةالعائدة لمشروع ....................................................   ........................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

و أقر انني درست  دفتر الشروط الخاص ولائحة الاسعار والكشف التخميني والخرائط والمصورات على المستندات المرفقة بدفتر الشروط  وكافة مستندات ملف التلزيم   و اجريت الكشف الحسي على مواقع العمل و على مصدر المواد و على نوعية الاراضي المخترقة و درست عمليات النقل  و صعوباتها و اني مستعد للتقيد بشروط الصفقة و تنفيذها بكاملها بكل دقة و امانة و على مسؤوليتي و تحت اشرافي المباشر.

و اتعهد في حال رسو الالتزام علي :

1-بالتقيد بما ورد في التصريح اعلاه .

2-بالتقيد على مسؤوليتي بالاسعار المعروضة من قبلي و اعتبار الاسعار الافرادية الواردة فيها لكل وحدة من الاشغال سعرا مقطوعا مهما كانت كمية الاشغال المنجزة و يشمل السعر :

- جميع الاشغال التحضيرية والتجهيزات والنقليات واليد العاملة لتنفيذ الاشغال وتقديمها للاستلام بحالة جيدة .

-نفقات صنع الاكواخ والتخشيبات من أي نوع كانت ووسائل تأمين إعاشة العمال في الاماكن البعيدة وسلامتهم الصحية

-نفقات الأشغال المؤقتة التي يستلزمها العمل و كافة الحقوق و التعويضات المترتبة للغير من جرائها  كالتعويضات الواجب دفعها لاصحاب الاملاك التي تشاد عليها المنشآت المؤقتة من كل نوع و الطرق اللازمة للعمل و الامكنة التي تستخرج منها المواد.

-الرسوم و الضرائب، بما فيه قيمة الضريبة على القيمة المضافة .

-كافة التكاليف الخاصة و العامة و ربح الملتزم .

3- بعدم المطالبة في المستقبل بأي زيادة على الاسعار و تعويضات بسبب ادخال تعديلات على المشروع أو تحويره من قبل الادارة الا في ضوء ما يجيزه القانون .

4-باعتبار كمية الاشغال الملحوظة في الكشف التخميني كمية تقريبية وان اساس المحاسبة هو وحدة الكيل بعد التنفيذ وفقا لشروط الالتزام.

5- باعتبار هذا التصريح و التعهد  قد تّم على مسؤوليتي الشخصية و بمعرفتي التامة و بأنه لا يمكنني ان أتخذ أي حجة بادعائي جهل الاصول الفنية ولا القوانين و الانظمة المرعية الاجراء .

6- التقيد بالمادة الولى والثانية من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 وفقا للمادة الثالثة " العارضون المقبولون"

7- التقيد بكل ما ورد في المادة الاولى من دفتر الشروط	.

نظّم في ........................................

توقيع العارض

طابع مالي /50.000/ل.ل